遂广遂西高速公路雾天行车防撞预警系统设备采购安装工程

比选文件

比选人：四川遂广遂西高速公路有限责任公司

二0一九年十二月

目  录

- 比选公告.....................................................................1

第二篇  比选申请人须知.........................................................5第三篇  评审标准及方法.......................................................19第四篇  合同条款及格式.......................................................25

第五篇  比选申请文件及格式...............................................46

第六篇  采购需求...................................................................61

第一篇  比选公告

遂宁至广安、遂宁至西充高速公路雾天行车防撞预警系统设备采购安装工程比选公告

- 比选条件

遂宁至广安、遂宁至西充高速公路雾天行车防撞预警系统设备采购安装工程项目（以下简称“本项目”）发包人为四川遂广遂西高速公路有限责任公司，资金来源为年度预算资金。项目已具备比选条件，现由四川遂广遂西高速公路有限责任公司为比选人，对本项目进行公开比选。

- 项目概况与招标范围

2.1项目内容

遂宁至广安、遂宁至西充高速公路由于穿行区域的地形及气候条件，在秋冬季节，大雾、雨雪、雾霾等恶劣气象时有发生，对行车安全带来了不利影响。按照营运高速公路安全管理的相关要求，为提高遂广遂西高速公路安全运营管理水平，为沿途车辆提供雨雾等恶劣天气下的安全引导，现拟在遂广、遂西高速部分路段设置雾天行车防撞预警系统。

本系统根据采集的行车环境数据实时计算并调整安全车距，控制路侧发光诱导设施，通过不同的亮度、颜色、闪频等组合进行针对性行车引导，提供本车与前车车距提示及防撞预警信息，提示后车驾驶员及时减速以保证行车安全。

该系统在提供安全警示服务的同时，也需为高速公路安全管控提供数据支持。

2.2 招标范围

本次比选内容为遂广、遂西高速公路雾天行车防撞预警系统设备采购安装工程，供货商应负责设备的供货、运输以及安装调试和售后服务工作，包括但不限于现场维修、返原厂维修、退换、技术支持等相关内容。

施工长度：从遂广高速全长102.941公里中选取1公里多雾路段进行设置，并配套相应的标志牌；遂西高速公路全长67.644公里中选取1公里多雾路段进行设置，并配套相应的标志牌。警示灯间隔20米。系统详细规格及内容详见采购需求。

本项目预计工期为30个日历天，包含设备到货、安装、调试。

试运行期6个月，缺陷责任期12个月（从完成交工验收之日起算）。

2.3标段划分

本项目划分为一个标段，标段号为：SGXWT。

- 资格要求

比选申请人独立比选申请，不接受联合体比选申请。

- 应具有独立法人资格(在中华人民共和国境内注册的独立法人组织),持有有效的营业执照和基本账户开户许可证。

（2）2018年度财务净利润大于等于零

（3）近三年（自2016年1月1日起至今，以签订合同和验收报告时间为准）须完成如下业绩：至少完成1个与高速公路运营管理单位或交警单位签订的《雾天行车防撞预警系统》项目业绩，并通过业主验收获得验收报告。（以上业绩要求可由合同包含内容，单个项目的设备长度不少于2公里。需提供中标通知书、合同、验收报告影印件和网页版中标公告截图进行核准）

（4）信誉

1）在“信用中国”网站（www。creditchina。gov。cn）中被列入失信被执行人名单的比选申请人，其比选申请无效。

2）在国家企业信用信息公示系统（www.gstx.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的比选申请人，不得参加比选申请。

（5）本次招标不接受联合体投标

（6）详见招标须知：

4. 评审办法

本次比选采用经评审的最低价中标法，资格后审。

5.比选文件的获取

凡具备上述条件并有意参加本项目的比选申请人，请于2019年 12月 13 日起（北京时间，下同），在四川遂广遂西高速公路有限责任公司网站（http://www.scsgsx.com/）上免费匿名下载比选文件电子文件。比选人不提供其他任何报名和文件获取的方式。

- 比选申请文件的递交及相关事宜

比选申请文件送交的时间为：2019年12月19日上午9:30~10:00时（北京时间），截止时间为2019年12月19日上午10:00（北京时间），比选申请人必须将按要求密封完好的比选申请文件以面交方式送达：四川遂广遂西高速公路有限责任公司四楼小会议室。比选人定于比选申请文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开启封，比选申请人应派代表出席并签认开标结果。逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

- 发布公告的媒介

本次比选公告在四川遂西遂广高速公路有限责任公司网站（http://www.scsgsx.com/）上发布。

- 比选保证金

比选申请人最迟应在比选申请文件送交截止时间前24小时（以比选人到账时间为准），按规定向比选人提交如下形式和金额的比选保证金：

比选保证金金额为人民币 1 万元。

未按要求时间和金额提交比选保证金的，其比选申请文件将被拒绝。

- 9.比选结果公示

比选人在收到评审报告之日起3日内，将比选结果即评审委员会推荐的中选候选人名单在四川遂广遂西高速公路有限责任公司网站（http://www.scsgsx.com/）上公示3工作日以接受社会公开监督。比选申请人或其他利害关系人对评审结果有议的，应当在中选候选人公示期间提出。

- 10.联系方式

比 选 人：四川遂广遂西高速公路有限责任公司

地    址：四川省遂宁市金桥新区遂广高速金桥收费站

邮政编码：629000

电    话：13795535147

联 系 人：谭先生

比选人：四川遂广遂西高速公路有限责任公司

2019年12月13 日

第二篇  比选申请人须知

## 比选申请人须知资料表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：四川遂广遂西高速公路有限责任公司 地 址：遂宁金桥新区遂广高速公路金桥收费站 电 话：13795535147 联系人：谭先生 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | / |
| 1.1.4 | 比选项目名称 | 遂宁至广安、遂宁至西充高速公路雾天行车防撞预警系统设备采购安装工程 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 遂广、遂西高速公路 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：企业自筹 出资比例：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 1.3.2 | 供货期 | 见比选公告 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 各发包人处（具体地点以合同为准） |
| 1.3.4 | 安全目标 | 无安全生产事故发生。 |
| 1.4.1 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 1.资质要求：见本须知附录1 2. 财务要求：见本须知附录2 3.业绩要求：见本须知附录3 4.信誉要求：见本须知附录4 5.其他要求：见本须知附录5 注：上述要求应附相关证明材料，证明材料以第九章比选文件格式中要求为准 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | þ不接受。 □接受 |
| 1.4.3 | 比选申请人不得存在的其他关联情形 | 1．第（3）目补充：单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 2．第（4）目补充：控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。 |
| 1.4.4 | 比选申请人不得存在的其他不良状况或不良信用情形 | 第（6）项修改为：比选申请人（单位）、法定代表人、拟委任的项目负责人在2016年1月1日至本次比选公告发布日之间有行贿犯罪记录或没有提交无行贿犯罪记录的承诺函。 |
| 1.10.2 | 比选申请人在投标预备会前提出问题 | 时间：不召开投标预备会 |
|  |  | 形式：无 |
| 1.11 | 分包 | ☑不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他资料 | 比选文件补遗书（若有） |
| 2.2.1 | 比选申请人要求澄清比选文件 | 比选申请人对比选文件疑问的截止时间：比选申请人在递交比选申请文件截止之日2天前，可以书面形式要求澄清比选文件，且无需提供比选申请人的信息。 |
| 2.2.2 | 比选文件澄清发出的形式 | 比选申请文件递交截止之日2日前，比选文件通知书（如果有）由比选申请人在四川遂广遂西高速公路有限责任公司网站（http://www.scsgsx.com/）上自行下载。比选申请人应在比选申请期间实时关注比选人指定网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与比选人联系，逾期未联系的，比选人视为比选申请人无任何问题或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由比选申请人自负。 |
| 2.2.3 | 比选申请人确认收到比选文件澄清 | 由比选申请人从比选文件中指定网站上自行查阅与下载，不要求比选申请人向比选人发出确认函 |
| 2.3.1 | 比选文件修改发出的形式 | 同本须知前附表第2.2.2款 |
| 2.3.2 | 比选申请人确认收到比选文件修改 | 同本须知前附表2.2.3款 |
| 3.1.1 | 构成比选文件的 其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家规定的一般计税方法计算 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | □ 是 þ否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 最高限价为人民币95万元（上述限价为综合价，包含为完成本项目所需发生的所有直接和间接成本、单位管理费、保险费、各类税金及利润等所有费用） 公布的最高比选限价作为比选报价人比选报价控制上限。比选报价超过最高比选的，其比选文件将予以否决。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自比选申请人提交比选文件截止之日起计算60天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标保证金： þ要求 ¨不要求 比选申请保证金：人民币1万元整。 必须采用银行电汇或现金转帐且必须由报价人基本帐户转出，比选申请保证金提交到如下开户银行和账户中： 账户户名：四川遂广遂西高速公路有限责任公司 开户银行：中国建设银行遂宁分行 账 号：51001678608059888999 |
| 3.4.2 | 投标保证金的递交 | 比选申请保证金必须通过银行电汇或现金转账方式由比选申请人的基本账户一次性汇入比选人指定的账户，且须在比选申请文件送交截止时间前24小时以上到账。比选申请人须将电汇回执单或现金转账凭证影印件（彩色或黑白）装入比选申请文件。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的退还 | 将在中选通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他比选申请人退还比选申请保证金，与中选人签订书面合同书5日内向中标候选人退还比选保证金；比选申请人在比选申请截止时间前撤回比选申请文件但已递交申请保证金的， |
|  | 投标保证金的利息计算原则 | 不计利息 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 本项补充： （4）评标阶段发现比选申请人或签订合同前发现中标人提交了虚假资料 |
| 3.5.1 | 资格审查资料 | □无 ☑有，具体要求：比选申请人提供的资格审查资料必须满足资格审查最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料以第五篇比选文件格式中要求为准 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | 2018年度财务净利润大于等于零 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似 项目的年份要求 | 自2016年1月1日起至今（以签订合同时间为准），比选申请人提供的资格审查资料必须满足本须知附录3资格审查业绩最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料的具体要求以“第五篇比选文件格式”中要求为准 |
| 3.5.4 | 比选申请人信誉情况 | 本项修改为： 比选申请人提供的资格审查资料必须满足本须知附录4资格审查信誉最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料的具体要求以“第五篇比选文件格式”中要求为准 |
| 3.5.5 | 资格审查其他要求 | 本项修改为： 比选申请人提供的资格审查资料必须满足本须知附录5资格审查其他最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料的具体要求以“第篇比选文件格式”中要求为准 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | □允许 þ不允许 |
| 3.7.4 | 比选文件副本份数及其他要求 | 比选文件副本份数： 1 份。 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | （1）比选文件的正本与副本（副本是正本的复印件或影印件）应编制目录，采用粘贴或装订方式分别装订成册，并标明“正本”、“副本”，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，同时比选文件应逐页连续编码，否则，比选人将对比选文件页数的丢失、散落或其他后果不承担任何责任。比选文件要求附原件的资料，应一律附于比选文件“正本”内； |
| 4.1.1 | 比选文件的密封 | （1）封套：比选文件（含正本、副本）应装入封套密封，封套应密封完好，且在封口处应加盖封条或密封章。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 1．外层总封套： 遂宁至广安、遂宁至西充高速公路雾天行车防撞预警系统设备采购安装工程 SGXWT 标段比选文件 在 2019 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得启封 2．内层封套 内装正本、副本 遂宁至广安、遂宁至西充高速公路雾天行车防撞预警系统设备采购安装工程 SGXWT 标段比选文件 比选申请人名称： |
| 4.2.3 | 是否退还比选文件 | þ否 ¨是 |
| 4.2.5 | 比选文件的拒收 | 比选文件有下列情形之一的，比选人应当拒收： （1）逾期送达或者未送达指定地点； （2）未按本须知前附表第4.1.1、4.1.2款要求密封或标记 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | （1）比选文件开标时间：同投标截止时间 （2）比选文件开标地点：同递交比选文件地点 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由现场主持人和参会比选申请人的代表检查所递交的比选文件是否存在提前开启情况。 （2）开标顺序：随机，当标段比选申请人少于3个（不含3个）将不予开标，当场原封退还比选申请人。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人； 评标专家确定方式：比选人随机选择的有关技术、经济方面的专家3人组成。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐的中标候选人的人数 | 3名（若不足3名，则按实际数量推荐） |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：四川遂广遂西高速公路有限责任公司网站（http://www.scsgsx.com/）； 公示期限： 3日 公示的其他内容：见比选公告 |
| 7.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | （1）比选人不授权评标委员会确定中标人。比选人将依据评标委员会推荐的中标候选人，确定排名第一的中标候选人为中标人。 （2）排名第一的中标候选人放弃中标；或拒绝签署合同；或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新比选 |
| 7.3 | 签订合同 | 发包人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照比选文件和中标人的比选文件订立书面合同，合同的标的价格、质量、安全、履行期限等主要条款应当与上述文件的内容一致。各合同段发包人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议； |
| 7.3.1 | 签约合同价的 确定原则 | 修正的价格经中标人确认后对合同双方具有约束力。如果中标人不接受发包人按本项约定进行的修正，则视为中标人拒签合同，将按本须知前附表10.2款第(2)项约定取消其中标资格，并上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统 |
| 7.3.2 | 签订合同事项 | 合同文件的制作及费用由中标人负责。合同文件的份数根据需要由比选人与中标人协商确定。比选文件和中标通知书作为合同协议书的组成部分，始终对双方具有约束。 |
| 8.5 | 投诉 | 监督部门将按照《中华人民共和国比选投标法实施条例》、《工程建设项目比选投标活动投诉处理办法》（2004年7月6日国家发展改革委等七部委令第11号，国家九部委2013年第23号令修订）、交通运输部《公路工程建设项目比选投标管理办法》（2015年第24号）、《四川省公路工程建设项目比选投标管理实施细则》（川交发〔2019〕32号）的规定接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处参照七部委令第11号和（川交发〔2019〕32号）对投诉的规定执行。 （1）投诉人认为比选投标活动不符合法律行政法规规定的，可以在知道或者应当知道之日起10 日内提出书面投诉。依法应先提出异议的，异议答复期间不计算在内；异议人对答复不满意，应在异议答复之日起10 日内提出书面投诉。 （2）投诉人向交通运输行政主管部门提出投诉，应当实名提交投诉书。(投诉书格式详见比选申请人须知附件五) （3）有下列情形之一的投诉，不予受理： ①投诉人不是所投诉比选投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系； ②投诉事项不具体，且未提供有效的线索、证据，难以查证的； ③投诉书未署有投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；委托代理人没有相应的授权委托书和有效身份证明复印件，或者有关委托代理权限和事项不明确的； ④应当在规定时间提出诉求而未提出，超出投诉时效的； ⑤已经作出处理决定，且投诉人没有提出新的证据的； ⑥投诉事项应先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或者司法程序的； ⑦其他行政主管部门已经受理的 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司纪检监察部 地 址：四川遂宁金桥新区遂广高速金桥收费站 电 话：0825-5813978 |
| 8.5.2 | 异议 | 比选申请人或利害关系人认为比选投标活动存在不符合法律、法规和规章规定的，可以依法向比选人提出异议，或者依法向有关行政主管部门投诉。比选申请人或利害关系人对比选文件、开标、评标结果事项进行 投诉的，应当依法先向比选人提出异议。 （1）异议提出的期限规定如下： ①对比选文件有异议的，潜在比选申请人或者其他利害关系人应当在提交比选文件截止时间2 日前提出。 ②对提交比选文件的截标时间、开标程序、比选文件密封检查和开封、唱标内容、开标记录、唱标次序等开标有异议的，比选申请人应当在开标期间当场提出。 ③对评标有异议的，比选申请人或其它利害关系人应当在中标候选人的公示期间提出。 （2）异议人提出异议应当提交异议书，但异议仅涉及开标的除外。(异议书格式详见比选申请人须知附件五) （3）异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者提出异议的本人签字，并附真实有效身份证明复印件。 （4）有下列情形之一的，比选人可以不予受理异议，并向异议人发出异议不予受理通知书： ①异议人不是比选申请人、潜在比选申请人或者其他利害关系人； ②未在法定的异议期限内提出的； ③规定应当以书面形式提出但未以书面形式提出的； ④异议书未按照要求签字盖章的； ⑤异议书未提供有效联系人和联系方式的； ⑥针对依法应当保密的信息和资料提出异议的； ⑦开标现场已经比选申请人确认的事项，开标后比选申请人又就该事项提出异议的； ⑧比选人已经做出明确答复，无新的事实证据，又就同一问题提出异议的； |
| 9 | 是否采用电子比选投标 | ☑否 □是 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 比选申请人的通讯要求 | （1）比选申请人在送交比选文件之前无需向比选人登记有关比选申请人信息，不提供联系方式，应按比选文件要求自行参加开标会，自行从比选人指定网站查阅和下载比选文件、补遗书，不能下载的应及时与比选人联系，否则后果自行承担。比选申请人下载补遗书后，不再向比选人发出确认函。本项目不组织现场踏勘及投标预备会，需踏勘现场的比选申请人可自行组织前往，相关费用自理，安全责任自行承担。 （2）比选申请人在送交比选文件时登记比选申请人信息及有效的联系方式，至评标结果公示前，必须保证其提供的联系方式处于有效工作状态，比选人不承担由于与比选申请人联系中断给比选申请人带来的任何损失责任。 |  |
| 10.2 合同权利义务要求 | （1）比选申请人应接受比选文件规定的风险划分原则，不得提出新的风险划分办法； （2）比选申请人不得增加委托人的责任范围，或减少比选申请人义务； （3）比选申请人不得提出不同的支付办法； （4）比选申请人对合同纠纷、事故处理办法不得提出异议； （5）比选申请人在投标活动中无欺诈行为； （6）比选申请人不得对合同条款有重要保留。 |  |
| 10.3 开展扫黑除恶斗争的要求 | 为进一步加强在全省公路水运建设领域内开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类黑恶势力违法犯罪活动，有效净化建设市场和环境，维护比选单位和投标单位的合法权益，确保全省重点公路水运项目比选投标活动有序进行。按照有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱的工作要求，各投标单位及从业人员应按照《四川省交通运输厅关于开展公路水运建设领域建设环境专项整治工作的通知》（川交函〔2018〕657号）、《四川省交通运输厅关于开展公路水运建设领域恶意竞标专项整治工作的通知》（川交函〔2018〕656号）文件要求做好相关工作。 |  |
| 10.5 扫黑除恶举报电话 | 省交通运输厅： 厅扫黑除恶办公室举报电话：028-85553206 驻厅纪检组举报电话：028-85525235 厅建设管理处举报电话：028-85525314 厅公路局举报电话：028-85550281 厅航务管理局举报电话：028-85525767 举报传真：028-85525338 举报邮箱：scjtshce@scjt.gov.cn 举报地址：四川省成都市武侯祠大街180号四川省交通运输厅二楼扫黑除恶办公室 邮政编码：610041 |  |

- 附录1 资格审查条件（资质最低要求）

| 标段 | 资质最低要求 |
| --- | --- |
| SGXWT | - 应具有独立法人资格(在中华人民共和国境内注册的独立法人组织),持有有效的营业执照和基本账户开户许可证。 |

- 附录2 资格审查条件（财务最低要求）

| 标段 | 财务最低要求 |
| --- | --- |
| SGXWT | 2018年度财务净利润大于等于零 |

- 附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 近三年（自2016年1月1日起至今）业绩最低要求 |
| --- | --- |
| SGXWT | 近三年（自2016年1月1日起至今，以签订合同和验收报告时间为准）须完成如下业绩：至少完成1个与高速公路运营管理单位或交警单位签订的《雾天行车防撞预警系统》项目业绩，项目的设备长度不少于2公里，并通过业主验收获得验收报告。（以上业绩要求可由合同包含内容，需提供中标通知书、合同、验收报告影印件和网页版中标公告截图进行核准） |

- 附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉最低要求 |
| --- | --- |
| SGXWT | （1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单； （2）在国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单； （3）比选申请人（单位）、法定代表人、拟委任的项目负责人至少在2016年1月1日至本次比选公告发布日之间无行贿犯罪记录（比选申请人须提交无行贿犯罪记录的承诺函） |

- 附录5 资格审查条件（其他要求）

| 标段 | 其他最低要求 |
| --- | --- |
| SGXWT | 必选申请人提供的设备满足主要技术性能指标规定及下述要求，须提供设备现场查验： （1）车间器具备红外冗余功能，具有全向0～20度可调节结构； - 具备一体化太阳能供电功能，太阳能电池板受光面不少于3个； - 诱导装置中诱导与预警主动发光单元须分开独立设置。 |

第三篇 评审标准及方法

- 评审办法前附表

《评审办法前附表》用于进一步明确正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与比选文件其他章节相衔接，并与本章正文内容不相抵触。前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。《评审办法前附表》没有列明的因素和标准不得作为评审依据。

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 本次评审采用综合评分法，采用资格后审，最终按综合评分由高到低分排序3名中选候选人（若不足3名，则按相应数量）。具体的推荐原则详见评审办法前附表3.9.1项。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审标准与响应性评审 | - 比选申请文件按照比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩、内容齐全完整； - 比选申请文件上法定代表人或其委托代理人的签字、比选申请人的单位章盖章齐全，符合比选文件规定； - 比选申请人法定代表人授权委托代理人签署比选申请文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他的电子制版签名代替； - 比选申请人法定代表人亲自签署比选申请文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他的电子制版签名代替； - 同一比选申请人未提交两个及以上不同的比选申请文件； - 比选申请文件载明的项目完成期限未超过比选文件规定的时限； - 报价函上的报价大写金额未超过最高限价； - 报价函的大写金额能够确定具体数值； - 同一比选文件申请人未提交两个及以上的报价，不得提交选择性报价，也不得有调价函。 - 比选文件申请文件对比选文件的实质性要求和条件作出响应。 - 报价函不应附有比选人不能接受的条件 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | - 比选申请人具备有效的营业执照、基本账户许可证、安全生产许可证等； - 比选申请人信誉符合比选文件规定。 |
| 2.1.3 | 详细评审标准 | （1）投标函上的标段总投标报价大写金额未超过本项目比选标段最高投标限价，投标函上的合同段投标报价大写金额未超过合同段最高投标限价； （2）投标报价的大写金额能够确定具体数值； （3）同一比选申请人未提交两个及以上的投标报价，不得提交选择性报价，也不得有调价函； （4）投标函及报价清单不应附有比选人不能接受的条件。 |
| 3.4.2 | 算术性 修正 | 本项细化为： （1）投标函中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正； （2）报价清单中的投标报价有其他错误的，评标阶段不作修正，在签订合同时以投标函中的大写金额为准。 |
| 3.9.1 | 推荐中标 候选人 | （1）评标委员会对通过投标文件的形式评审、资格评审、详细评审的比选申请人，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。 （2）若同一标段多个比选申请人评标价最低且相同时，则比选申请人业绩个数多者优先；若比选申请人业绩个数相同时，则比选申请人2018年度财务净利润大者优先；若比选申请人2018年度财务净利润相同时，则项目负责人业绩个数多者优先。 （3）当出现上述情况以外的情形，则按有利于比选人的原则进行推荐。 （4）评标委员会最终推荐3名中标候选人（若不足3名，则按相应数量推荐） |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 3.7.5 | 澄清和说明 | - 比选申请人收到问题澄清通知后必须在规定时间内以书面（含传真）形式给予答复，比选申请人的澄清必须加盖比选人单位章或有法定代表人或其委托代理人签字； - 若未影响到中选候人排序，则可不要求比选申请人澄清。 |

二、评标办法（经评审的最低标价法）

### 1.评标方法

本次评标采用经评审的最低标价法。评标委员会对满足比选文件实质性要求的比选文件的企业资质、项目业绩、财务、等因素进行评审，按照修正后的投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人。修正后的投标报价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人。

### 2.评审标准

#### 2.1初步评审标准：见评标办法前附表

2.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.3 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.4 详细评审标准：见评标办法前附表。

### 3.评标程序

### 3.1  初步评审

评标委员会可以要求比选申请人提交第二章“比选申请人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对比选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2 形式评审

评标委员会通过比选文件初步评审的比选申请人依据本章第2.2款规定的标准对比选文件形式评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.3 资格评审

评标委员会通过比选文件形式评审的比选申请人依据本章第2.3款规定的标准对比选文件资格评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4 详细评审

评标委员会通过比选文件资格评审的比选申请人依据本章第2.4款规定的标准对比选文件详细评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

比选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.4.3 修正后的最终投标报价若高于最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.6 比选文件相关信息的核查

评标委员会应对在评标过程中发现的比选申请人与比选申请人之间、比选申请人与比选人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。比选申请人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于比选申请人相互串通投标：

a.比选申请人之间协商投标报价等比选文件的实质性内容；

b.比选申请人之间约定中标人；

c.比选申请人之间约定部分比选申请人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的比选申请人按照该组织要求协同投标；

e.比选申请人之间为谋取中标或排斥特定比选申请人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为比选申请人相互串通投标：

a.不同比选申请人的比选文件由同一单位或个人编制；

b.不同比选申请人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同比选申请人的比选文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同比选申请人的比选文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同比选申请人的比选文件相互混装；

f.不同比选申请人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于比选人与比选申请人串通投标：

a.比选人在开标前开启比选文件并将有关信息泄露给其他比选申请人;

b.比选人直接或间接向比选申请人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.比选人明示或暗示比选申请人压低或抬高投标报价；

d.比选人授意比选申请人撤换、修改比选文件；

e.比选人明示或暗示比选申请人为特定比选申请人中标提供方便；

f.比选人与比选申请人为谋求特定比选申请人中标而采取的其他串通行为。

（4）比选申请人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d. 提供虚假的信用状况；

e. 其他弄虚作假的行为；

3.7比选文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求比选申请人对比选文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明。比选申请人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出比选文件的范围或改变比选文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。比选申请人的书面澄清、说明属于比选文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导比选申请人作出澄清、说明，对比选申请人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出比选文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8不得否决投标的情形

比选文件存在“评审办法前附表”之外情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决。

3.9评标结果

3.9.1除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。

- 合同条款及格式

- 通用合同条款

“通用合同条款”采用中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）的“通用合同条款”。

- 专用合同条款

“公路工程专用合同条款”采用交通运输部《公路工程施工招标文件》（2018年版 第一册）“公路工程专用合同条款”。

- 项目专用合同条款

1.一般约定

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：四川遂广遂西高速公路有限责任公司

1.1.2.3 承包人：通过公开比选确定的与发包人签订合同协议的当事人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.4单项工程：标段范围内的机电工程。

1.1.3.10永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。

1.1.3.11临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人驻地建设的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场，材料堆放场地、仓库等。

1.1.4日期

1.1.4.3工期

将原条款修改为：指实际工期即从开工日期算起至发包人完工验收合格之日止时间。工期：30个日历天。包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4竣工日期

将原条款修改为：指按《公路工程交（竣）工验收办法》及《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》进行竣工验收签发的日期。

1.1.4.5缺陷责任期

指从工程竣（交）工验收后开始承包人对工程方面的缺陷负有责任保证的期限。实际缺陷责任期从竣（交）工证书上写明的缺陷责任开始之日算起至发包人签发缺陷责任终止证书之日止。本合同工程缺陷责任期12个月。

1.1.4.8交工日期（新增）

指实质上完成本合同工程的施工，并经竣（交）工验收合格的日期。本工程即进入缺陷责任期。本合同工程的交、竣工将同时进行，原有条款中的“竣工”、“交工”对应本合同工程指“竣（交）工”。本合同工程“竣（交）工”等同“国家验收”。全文下同。

1.1.6.9（新增）

- 开工日期：指承包人接到开工令之日可以开工的日期。

- 工期：是指按有关合同条款的规定，自签订合同协议书之日起，完成全部设备的供货、安装、调试、验收合格后，提供验收资料和自测报告，并向发包人提出完工验收书面申请的时间。

- 安装服务：指由承包人按合同规定提供的附属于本合同工程中机电设备和材料供应及其所有服务。包括但不限于：安装、调试、开通、试运行、操作/维修手册和竣工等文件的提供、培训、缺陷责任修复等。

- 调试：指在合同规定的工期内，由承包人执行的、在准备合同工程完工验收前的对所安装（或不安装）设备、设施进行的调整、测试等工作。一旦调试完毕，承包人即可提完工验收书面申请。

- 完工测试及验收：当承包人提交完工验收书面申请后，由发包人负责主持，承包人负责执行，按照国家验收标准、技术规范和图纸进行合同工程完工前的测试与验收等工作。一旦完工测试及验收合格地通过，则表明合同工程已经完工。

- 试运行：指项目通过完工验收后，在合同规定的试运行期内，以检验系统功能、性能及可靠性为主要目的而进行的系统运行。一旦试运行期满，且运行正常，乙方即可提交交工验收书面申请。

- 交工测试及验收：指当承包人提交交工验收书面申请后，由发包人负责主持的、承包人负责执行的、按照《公路工程质量检验评定标准》、技术规范和图纸进行的、在准备合同工程交工前的测试与验收等工作。一旦交工测试及验收合格地通过，则表明合同工程已经交工。

- 缺陷责任检查：指当承包人提交缺陷责任终止书面申请后，由发包人会同有关部门，对合同工程进行一次全面检查。如果合同工程按合同所要求的条件达到合格的程度，发包人即可签发缺陷责任终止证书。

- 发包人有对承包人所提供的关键设备进行厂验的权利。承包人在关键设备出厂前向发包人提供厂验计划，内容包括厂验提供拟供设备的工厂测试的机理、测试方法和指标。发包人可根据需要对检验项目提出修改和补充，设备检验量由发包人确定。厂验应在设备出厂前进行，厂验合格后，方可出厂。所有厂验人员相关费用包含在设备报价内。

1.5合同协议书

全文修改为：承包人应签订并履行合同协议书，该协议书按照比选文件所附格式，协议书格式必要时可作修改，经发包人审查同意后签订。合同文件的制作及费用，由承包人负责。合同文件的份数视需要由发包人与承包人协商确定。在合同协议书签订之前，比选申请文件和中选通知书将约束双方。

1.11专利技术

1.11.4版权（新增）

由承包人提供给发包人的所有的图纸、文件和其他含有数据与资料的材料的版权应属于承包人，或如果上述材料是任何第三方直接或间接通过承包人提供给发包人的，这些材料的版权仍属于该第三方。

承包人提供的设备必须包含内置的配套软件系统，该系统必须符合本比选文件技术规范的要求。在系统运行期间，承包人还应该根据需方的要求或根据实际情况免费提供软件升级服务。

承包人在工程中所使用及安装的软件均必须为正版软件，所提供程序的最终合法用户应为发包人（即发包人拥有最终使用权）。

1.12图纸和文件的保密

本款补充第1.12.3项：

1.12.3（新增）承包人要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得发包人的书面同意。

2.发包人义务

2.3提供施工场地

本款补充：临时占地由承包人负责办理，发包人可协助办理有关手续。

2.6支付合同价款

发包人应按相应合同专用条款的规定支付合同价款。

2.7组织竣工验收

本项目交、竣工验收同时进行。

3.监理人

删去本款全部内容

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1遵守法律

本项补充：

- 承包人应遵守现行的所有法律，不论是国家、省、市的还是影响合同执行并对承包人有约束的法律。如果因承包人或其派遣人员违反了这些法律，从而导致债务、损失、索赔、罚金、处罚等费用，不论其性质如何，由承包人自行承担。

- 承包人应保护和保障发包人免于承担由于承包人的疏忽不当行为造成的所有索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费及其他的责任。

4.1.2依法纳税

本项补偿：承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税、费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，不单独报价。

4.1.3完成各项承包工作

- 根据合同的各项规定，除非在技术规范中有明确限制，承包人的责任包括根据计划、程序、规范、图纸、标准的规定，提供本合同工程中包含的全部设备（包括前期的土建工程：设备的设计、制造、运输、仓储、检验、交货）和附属于设备供应的所有安装服务（包括安装、调试、开通、试运行、维护、操作/维修手册和竣工等文件的提供、培训、缺陷责任修复）。承包人的责任还包括进行完工测试及验收、交工测试及验收、缺陷责任检查按合同要求承包人应负的责任以及提供足够的合格的辅助操作人员以及适用的原材料和设施等。上述责任不包括由发包人负责提供或履行的设备和安装服务。

- 除非在合同中明确排除，否则承包人应进行并提供合同中没有具体规定的、但可合理推断出为合同工程所需的所有设备和安装服务。

- 承包人应同意提供交工验收后合同工程运行和维护所需的备件。发包人将有权根据系统的运行状况在备件供货之前调整其购买项目和数量，并依承包人所报单价以及承诺进行采购。

4.1.8为他人提供方便

在本条款最后增加：承包人除按合同规定承担本工程实施、完成及修复缺陷外，还应配合经发包人接受的其他承包人的施工，承包人应按发包人要求做好相关配合工作。若出现矛盾或纠纷，承包人应无条件服从发包人的安排协调，由此增加的费用应认为已包含在承包人的报价相关单价中。若承包人在做相关配合工作中，由于自身原因造成已实施工程损坏的，承包人应承担全部责任和费用。

4.1.10其他义务

原条款后增加以下内容：

（5）承包人必须确保本工程竣（交）工验收时工程质量等级达到合格；同时需满足发包人对设备相应指标检测。

（6）承包人应执行国家和交通运输部有关加强质量管理的法规和文件，为本合同的施工建立强有力的质量保证体系，同时严格执行交通运输部《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》（交公路发[2008]116）号规定，建立健全质量责任制体系，落实每一个环节和每一个人员的质量责任，确保岗位责任制和工序责任制运行有效，同时要加强一线从业人员的培训、考核工作，并存档备查，开展全面质量管理，确保工程质量；

（7）承包人要针对施工过程中出现紧急情况（含交通、施工、人身等紧急事故）时制定相应的应急措施，其费用包含在所报的单价或总额价内，不单独报价；

（8）承包人对其承包工程施工期间的职工聘（雇）用方式及劳动（劳务）合同执行到位，同时无保留的执行通用合同条款第4.8款相关规定；

（9）承包人应保护和保障发包人免于承担由于承包人的疏忽不当行为造成的或与第4.1款所述有关的所有索赔、诉讼、损坏赔偿、诉讼费、收费及其他的责任；

（10）发包人或第三方检测单位进行检测时，承包人应提供作业方便，无条件予以配合，费用包含在其工程量清单细目单价中，不单独报价（发包人指定的检测除外）；

（11）承包人需遵守国家和地方有关环境保护和水土保持的法律法规并将其环境保护和水土保持措施实施到位；

（12）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和生产作业人员工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及生产作业人员工资的费用。生产作业人员工资不得低于当地劳动主管部门规定的生产作业人员工资的最低标准。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及生产作业人员工资等费用，如果出现此种情况，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及生产作业人员工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息系统。

（13）承包人在施工过程中不能中断已通车运营的高速公路交通，按要求实施交通管制。如发生由于施工原因造成的对第三方或施工单位聘用员工的伤害，由承包人承担一切责任。

（14）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。

4.1.11（新增）后期服务于人员培训

- 承包人应为其提供的设备及施工在缺陷责任期内免费提供维修、保养、修理和储存备件的服务。

- 承包人在供应设备的同时应提供全套的中文图纸，并为每一套设备免费提供使用说明和操作手册等技术资料。

- 承包人还应针对本项目操作维护为需方提供培训工作，并由比选申请人在比选申请文件中列出培训计划，由此所发生的培训费、教材费等一切为人员培训所发生的费用包含在工程量清单相关报价中。

- 承包人需提供四川地区设有合作性质或专业性维修服务网点，以利于在本地维修有故障的设备及部件，且需在比选申请文件中承诺缺陷责任期内在发包人通知后的48小时之内到达现场。

4.1.12（新增）承包人的责任和一般义务

- 承包人要确认在递交比选申请文件之前，已对本合同材料、设备采购及施工的比选申请文件和标价的报价清单中开列的单价的正确性与完备性是满意的。除在合同中另有规定外，比选申请的单价已包括了合同中规定的承包人的全部义务，以及为实施和完成本合同供应和其缺陷修复所必需的一切工作和事宜。

- 承包人应遵守现行的所有法律，不论是国家、省、市的还是影响合同执行并对承包人有约束的法律。如果因承包人或其派遣的人员违反了这些法律，从而导致债务、损失、索赔、罚金、处罚等费用，不论其性质如何，发包人不承担任何责任。

- 当承包人在复核合同或材料供应过程中，发现有关供应的任何差错、失误或缺陷后，应立即通知发包人。

4.3分包

全款修改为：本项目严禁转包，不允许分包。

4.4联合体

将通用条款全款修改为：本项目不接受联合体。

4.13承包人的驻地建设（新增）

承包人若需要驻地建设，则驻地建设应按四川省交通运输厅《四川省高速公路工地标准化建设指导意见》（川交函【2011】98号）的建设管理规定执行。驻地建设费用包含在工程量清单相关报价中，不再单独计列。

4.14转让

承包人不得将本合同工程转包给其他单位或个人，或者将合同工程肢解之后以分包的名义分别转包给其他单位或个人。否则，将按第22.1.2（1）款承包人违约而终止合同。

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.3承包人运到现场的材料应达到相关技术标准和技术规范中的相关规定，主要材料按批次供货检验验收。

5.1.4（新增）承包人早比选申请文件中约定的设备品牌其型号规格、技术参数原则上不得改变，确因制造厂商或承包人某种原因需要改变的，其型号规格、技术参数不能低于比选文件的约定且须经发包人审核同意，且不免除承包人的违约责任。

5.2.1发包人提供的材料和工程设备

段后补充：本合同工程发包人不提供工程材料、工程设备。

5.5运输与仓储管理（新增）

5.5.1包装要求（新增）

承包人提供的全部设备的包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈，能确保设备安全无损运抵交货现场，并经验收合格。由于包装不善所引起的设备锈蚀、损坏和损失均由承包人承担。

5.5.2运输要求（新增）

- 承包人应按照合同规定将设备运输到发包人指定的位置交货。承包人应先事先调查并确定运输路线，凡运输中需要办理的各种手续承包人自行办理并承担全部费用。

- 承包人应按合同要求办理运输保险，并在装运过程中应采取有效的措施保护设备外表不受损伤。若由于措施不力造成设备的损伤，发包人将不予验收。

6.施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

临时用地协调、租用、复耕、地面附着物的拆迁补偿等相关费用由承包人自行调查询价，包含在工程量清单子目单价或总额价中，不单独报价。临时用地复耕必须满足当地政府和环保水保验收的要求。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备和临时设施。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

将该款全文修改为：取得道路通行权、修建场外设施权的办理人为承包人，相关费用由承包人承担并包含在相关细目报价中，不单独报价。

7.7公路通行费（新增）

为本工程机电设备安装施工所需的材料、设备运输经过相关收费公路的通行费用，均由承包人自行按章缴纳，并在报价时分摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价。

7.8保通（新增）

本项目需要在已通车运营高速公路上进行施工，承包人位首先应做好施工期间交通组织和诱导方案，报发包人审核，保证施工时高速公路的正常运营。承包人在进行施工作业时须按规范设置施工标志牌、设置隔离设施、限速标志、交通安全锥等，以保证道路畅通及施工、运营安全，并坚持文明施工，树立良好的社会形象。由于承包人保通安全措施不到位，而引发的安全责任事故，应由承包人完全承担责任。所需保通安全措施相关费用，不再单独报价，包含在工程量清单的相关细目中，不单独报价。

- 测量放线

8.1施工控制网

本项目不适用。

- 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人应根据交通运输部工程质量监督局《公路水运工程施工安全标准化指南》的要求，构建工程项目安全生产责任体系，责任体系主要包括但不限于：项目安全生产目标、组织管理机构、安全生产条件、安全生产责任及安全生产管理制度等。

发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，按22.1款的规定办理。

9.2.2细化为：承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对施工作业机具等危险作业的管理。

9.2.5安全生产费

细化为：根据交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2016年修正）的规定，承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复的整个过程中，针对安全要求所产生的费用工程量清单的相关细目中，不单独报价。

9.3治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人完成，发包人予以协助。

9.3.2原条款修改为：根据第9.3.1款完成相应的工作。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：承包人。

9.4环境保护

本款补充第9.4.12项：

9.4.12环境保护、水土保持费

施工过程中针对第9.4款产生环境保护、水土保持费均由承包人自行承担，包含在工程量清单细目中，不单独报价。

9.5事故处理

本款补充：事故报告必须按国家有关法律法规、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、交通运输部《公路工程质量管理办法》（交公路发[1999]90号）附件《公路工程质量事故等级划分和报告制度》、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第[2008]225号）的及其他有关部门的要求办理。

- 进度计划

10.1合同进度计划

将原条款修改为：（1）承包人应在签订合同协议书后7天之内，向发包人提交2份其格式和内容符合相关规定的工程进度计划，以及为完成该计划二建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。发包人应在收到承包人的施工进度计划后的7天之内批复。

10.3年度施工计划

本款不适用。

10.5工程进度管理（新增）

承包人应严格执行发包人批准的工程进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。如果承包人连续两月实际工程进度未完成修订的进度计划，则发包人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣（交）工。承包人无权为了采取这些措施而要求发包人支付任何附加费用。

- 开工和竣工

11.1开工

11.1.2项补充

承包人提交开工报告在签订合同协议书之后7天内，发包人在接到开工报告后7天内发布开工令。开工期以接到发包人的开工令之日起算。

11.3发包人的工期延误

原条款修改为：除非第11.4款情况发生，本合同工程不允许工期延误。

11.5承包人的工期延误

本条款中：“逾期交工违约金”修改为“逾期完工违约金”

- 逾期完工违约金计算方法：人民币1000元/天；

- 逾期完工违约金限额为合同价格的10%；

全款最后增加：在施工期间发包人将组织人员分阶段对承包人的施工进度进行检查。如果超过逾期完工违约金的限额，承包人仍未能完成全部或区段工程时，发包人有权安排其他承包人承担全部剩余工程，由此引发的费用由原承包人承担。

11.6工期提前

删除此款。

- 暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

- 承包人承担暂停施工责任的其他情形：当发包人根据本公路的施工在节假日或其他特殊情况下需要暂停施工时，承包人必须无条件执行，发包人将视实际产生的影响结果做出是否适当延长工期的决定。承包人在编制比选申请文件时应充分考虑因此停工产生的费用及工期延误，不得因此而拖延总工期，除非发包人同意的工期延长。由此可能产生的费用分摊入比选申请人的报价中，不单独计量与支付。

- 工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：承包人必须确保工程竣（交）工验收时工程质量等级达到合格。

13.1.4原条款细化为：承包人应执行国家和交通运输部有关加强质量管理的法规和文件，为本合同的施工建立强有力的质量保证体系，同时严格执行交通运输部《有关严格落实公路工程质量责任制的若干意见》（交公路发[2008]116号）规定，建立健全质量责任体系，落实每一个环节和每一个人员的质量责任，确保岗位责任制和工序责任制运行有效，同时要加强一线从业人员的培训、考核工作，并存档备查，开展全面质量管理，确保工程质量。

13.1.6功能与质量保证（新增）

正常使用状况下，如果证实设备的质量在第19条规定的缺陷责任期内时有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的设备、设备部件或备品部件，发包人可立即通知承包人进行保修。如果发包人已经通知承包人，但在规定的时间内未得到保修，发包人可以报请上级质量监督部门进行检查，并有权凭质检证书向承包人提出索赔。

13.2承包人的质量管理

13.2.1承包人要切实落实履行工程质量主体责任，施工过程中要严格执行各项质量技术标准，严格制订和落实工程质量控制措施，强化质量问题追踪处理，对发包人和质量监督机构提出的质量要求要及时整改消除，杜绝质量事故发生。

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：承包人应在签订合同协议书之后14天内，向发包人提交2份工程质量保证措施文件。

如被发包人发现违规施工，将被视为违约，该项违约处理办法详见发包人制定的管理办法。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1通知发包人检查的期限：承包人应通知发包人在接到通知书24小时内检查。

13.5.2发包人未到场检查

原通用条款第一句修改为：发包人未在第13.5.1项约定的时间内到场。

- 试验和检验

14.2现场材料试验

每一批设备、材料运抵工地后，发包人可以抽取样品送交取得国家合法资质的试验机构进行检验，只有当试验结果完全符合合同文件中技术规范的规定指标时，才能作为满足质量要求的最终依据。检验费已包含在合同单价中，由承包人承担。当发生承包人对此检验结果有异议情况时，则供需双方约定一家同等的试验机构进行抽检，若试验结果符合技术规范规定指标，则试验费用经业主同意后在暂列金额中支付，否则试验费用由承包人支付。如果三次抽检均不合格，应视为该批设备、材料不符合合同技术要求。

14.5现场测试检查（新增）

发包人将对进场的材料、设备进行测试，检验其参数是否满足设计文件、行业规范的要求。如工地现场不满足测试条件，承包人应配合将设备运至测试单位完成检测。如检测数据表明设备不满足设计文件、行业规范要求，承包人应无条件更换设备品牌。上述工作发生的费用分摊入工程量清单，不单独计量支付。由此造成的工期延误也将由承包人承担合同规定责任。

14.6保护原有设施（新增）

承包人在施工过程中，如破坏了现场已经完工的设施，应立即恢复到原始状态，并承担由此造成的一切后果和责任；设备安装过程中的供方应加强安全管理，并对由于承包人施工作业而导致的人员和（或）财产的损失或损害承担全部责任。

- 变更

15.1变更的范围和内容

本款细化为：变更的范围和内容应按照发包人上级管理单位及发包人制定的设计变更管理实施细则执行。

15.3变更程序

本条款修改为：变更的范围和内容应按照发包人上级管理单位及发包人制定的设计变更管理实施细则执行。

15.4变更的估价原则

变更工程支付单价遵循由施工单位编制、发包人审核并确定变更单价的程序，变更的估价原则应按照发包人制定的设计变更管理的相关规定执行。

15.6暂列金额

暂列金额按最高投标限价中公布的金额列入，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

15.8暂估价

15.8.1最后增加：依法必须招标的暂估价编制人：发包人。

15.8.3不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：发包人。

- 价格调整

原条款修改为：本项目合同执行期间不调价。

- 计量与支付

17.1计量

17.1.2计量方法

本项补充：施工过程中对于工程量清单范围内的按比选文件规定的计量办法执行；清单以外发生的工作量，属设计变更范围的执行合同专用条款第15条。

17.1.3计量周期

本项目计量周期同17.3.1款规定。

17.1.5在通用条款最后增加：

- 承包人在签订合同协议书后14天之内，应向发包人提交包括在工程量清单中的每个总额支付项的分目表（含名称、说明、单位、数量、单价、金额及备注等项），该分目表须经发包人审查并批准，作为办理支付的依据，承包人在报送计量支付报表的同时，应报送计量支付内业管理台账复印件。

17.2预付款

本项目不提供预付款。

17.3进度款

17.3.1付款周期

发包人应按下列方式和时间，向承包人进行支付。除非合同双方另有约定，支付将以人民币进行。承包人可以根据工程进度做出支付申请。

- 第一期计量支付

本项目所有设备采购、运输、安装、调试完成，且通过完工验收后，发包人将支付合同价格（含变更）的97%。

- 第二期计量支付

缺陷责任终止设备运行正常且无任何遗留问题，支付剩余合同价格（含变更）的3%。

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数：按发包人的要求。

进度付款申请单的内容：按发包人的要求。

17.3.3进度付款证书和支付时间

本款（2）目修改为：

第（2）条原文修改为：发包人在收到进度付款申请单后的14天内，将进度应付款支付给承包人。

发包人逾期支付进度款时违约金的计算机支付方法：按同期发包人开户银行活期存款利率计算逾期付款额的利息作为违约金，并在支付下一期进度款时，一并支付给承包人。

17.4质量保证金

17.4.1 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留方法：质量保证金为本项目最后支付剩余的3%合同价格作为本合同工程的质量保证金。

质量保证金限额为：合同价格（含变更）的3%。

174.2 质量保证金的退还

本项目质量保证金的退还约定为：保留金在整个工程缺陷责任期满设备运行正常且无任何遗留问题，竣工文件全部交齐以后28天内一次性予以支付。

17.5交工结算

本款所涉及“竣工”二字均修改为“竣（交）工”，及承包人在完成全部合同工程，经验收合格颁发工程竣（交）工证书后的结算。

17.5.1 竣（交）工付款申请单的份数和提交期限：工程竣（交）工证书颁发后28天内，承包人应提交发包人要求份数提交付款申请单。

竣（交）工付款申请单的内容：按发包人的要求。

17.6 最终结清

17.6.1最终结清申请单的份数和提交期限：缺陷责任期终止后28天内，承包人应提交发包人要求份数的最终结清清单申请单。

17.6.2（2）发包人应在收到最终结清申请单后42天，将应支付款支付给承包人。

18 交工验收

18.2交工验收申请报告

竣（交）工资料内容：按，《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定及发包人的要求编制。

竣（交）工资料份数：按发包人的要求。

18.5施工期运行

18.5.1单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否。

18.6试运行

18.6.1试运行与交工测试及验收

本项目试运行期为连续6个月，从完工测试后开始起算。在合同施工期内完成施工安装调试后，并不能免除承包人的责任，应主动配合发包人的统一调试工作；继续做好设备的维护保养和工程照管。以下接原文。

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：缺陷责任期满后28天，承包人施工人员、施工设备及其临时工程应全部撤离。

18.9竣工文件

最后增加：

承包人须向发包人提交完整的合格的竣工文件。在缺陷责任期内应补充竣工资料并在签发养护（缺陷）责任终止证书之前提交。未能按时提交竣工文件，每拖期一天课以违约金人民币1000元，由发包人在保留金中扣除，累计不超过2万元人民币。

承包人编制竣工文件费用包含在工程量清单细目中，不单独报价。

18.10 交工测试（新增）

18.10.1在试运行期结束后，承包人即可提交交工验收书面申请。

18.10.2交工测试应由发包人主持，承包人负责执行。发包人应在收到承包人发出的正式申请后21天内通知承包人开始交工测试。承包人应承担由于发包人主持参加上述测试工作所发生的一切费用。交工测试及验收应按合同条款规定，执行技术规范中要求的各种测试，以确定合同工程是否达到技术规范中规定的功能保证要求。

18.10.3承包人在测试过程中，应事先给发包人合理的有关测试内容及地点和时间的通知。承包人应获得有关第三方或制造商必要的许可或同意，以便发包人能参加上述测试。

18.10.4承包人应向发包人提供一份测试结果的证明报告。

如果发包人不能参加测试，或如果双方商定这些人不参加，承包人则可在没有这些人参加的情况下进行测试，并向发包人提供一份结果证明报告。

18.10.5发包人可要求承包人配合第三方检测机构执行合同中未要求的测试，由此承包人发生的合理费用应加在合同中，若测试工作阻碍了工程进度和/或承包人执行其合同规定的其他义务，可适当考虑工期的延长。

18.10.6若设备或设施的某部分不能通过测试，承包人应修正或替换设备的该部分并在发出通知后重新进行测试，直至全部测试结果满足合同规定。

18.10.7承包人应同意无论发包人是否参加上述测试，都不应免除承包人按合同规定的任何责任。

18.10.8在未进行测试之前，现场的设施或地基的任何部分均不应被覆盖。

18.10.9如果由于承包人的原因，合同文件中规定的基本功能保证最终无法满足，发包人可考虑解除合同。

18.10.10 如果由于非承包人的原因，交工测试及验收未能在双方同意的日期内顺利完成，应被认为合同工程在承包人发出申请之日已达到交工。

18.10.11如果在收到承包人按合同条款所发申请后21天内，发包人未能通知承包人可以交工测试，或如果发包人已使用了此合同工程，那么根据情况，合同工程就被认为在承包人发出申请或发包人使用合同工程之日已达到交工。

18.10.12交工后，承包人应立刻完成所有未完成的小型项目以使用合同工程完全符合合同要求。若未能达到要求，发包人可承担完成可承包人承担，并包含在工程量清单相关细目或总额价中，不单独支付。

18.12承包人提供的维护服务（新增）

- 在缺陷责任内，承包人应免费提供及时的维护服务，包括软硬件的正常使用维护、维修以及软件的升级等，以确保系统的正常运行。

- 在缺陷责任期满后或发包人对系统进行扩容、升级中需要更换、增购设备的部分配件，承包人应承诺按照不高于市场价格提高配件。

- 承包人承诺当发包人系统应用发生变化时提供免费的技术支持。

- 承包人应保证在设备的正常寿命周期提供充足的；零配件保证设备的正常使用，即便设备制造商已经不再生产该型号产品，也应保留有足够的满足质量要求的零配件库存，以满足设备工作的需求。

- 缺陷责任与保修责任

19.2缺陷责任

19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。缺陷责任期为：12个月。

19.2.2发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。若承包人不履行缺陷责任修复义务等的，发包人有权委托人第三人进行修复，由此产生的一切费用发包人有权从应向承担人支付的一切款项中扣除，且第三人的维修减轻或免除根据合同约定的缺陷责任承包人应承担的一切义务。

19.2.3缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。

19.2.4发包人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因和性质，并附上所有的证据。发包人应提供承包人所有合理的机会检查缺陷。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.5 由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，延长期与由于上述原因发包人推迟使用合同工程或该部分的时间相等，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.2.6在约定的缺陷责任期，包括根据延长的期限终止后14天内，由发包人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7保修责任

本项目不适用。

- 保险

  - 工程保险

承包人须为本项目实施购买工程一切险。该保险费用承包人必须投保，其费用已包含在工程量清单相关单价及总额价中，不单独报价。

20.2人员工伤事故的保险

承包人须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工程保险费。改部门保险费用承包人必须投保，其费用已包含在工程量清单相关单价及总额价中，不单独报价。

20.3人身意外伤害险

承包人须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳人身意外伤害险。该部分保险费用承包人必须投保，其费用已包含在工程量清单相关单价及总额价，不单独报价。

20.4第三者责任险

20.4.2承包人须为本项目实施购买第三者责任险。该保险费用承包人必须投保，其费用已包含在工程量清单相关单价及总额价中，不单独报价。

- 违法

22.1承包人的违约

- 1.2对承包人违约的处理

- 在原条款后增强：

①发生22.1.1（1）所述情况（发生了违规分包情况），发包人将驱逐私自分包人，并向承包人课以不超过合同金额5%的违约金并按川交函（2016）84号文件相关规定执行。

②发生22.1.1（2），（3），（4）所述情况（私自运走设备、材料，工程质量不达标。工期延误），发包人可向承包人课以不超过合同金额5%的违约金。

③发生22.1.1（5），（6），（7）所述情况（违反合同专用条款规定的其他重要规定），发包人可承包人课以不超过合同金额5%的违约金。

承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权课以加倍违约金直至终止合同。发包人根据承包人的整改，将部分或全部返还或根本不予返还上述违约金。如果承包人拒绝整改，发包人将报告上级行政主管部门将其列入“不良信誉单位”。当承包人违约情况严重时，发包人可终止合同、驱逐承包人退场并拒绝支付，由此引起的一切经济和法律责任由承包人自负。各类违约金可按上级有关规定用于奖励工程建设履约表现好的参建单位人员。

24 争议的解决

24.1 争端的解决方式

本项目争端解决方式约定为诉讼方式，诉讼机构为：项目发包人所在地具管辖权的人民法院。

25 关于审计

合同各方均必须接受并配合国家审计机关和其他相关职能部门依职权对合同项目进行审计等方面的工作。

26 发包人更改承包人合同内工作内容（新增）

当承包人由于自身原因致使本项目施工质量、进度、安全遭受重大影响和损失时，发包人有权将该承包人施工合同内的工程进行调整或指定给工程质量、安全及进度更好的施工单位完成，该承包人必须无条件地做好相关配合工作，因此而增加的费用由该承包人承担。

27 后续管理办法（新增）

施工期间，承包人还应执行发包人针对本项目指定的综合考评以及质量、安全、进度、计量、变更、奖励、资金管理等方面的管理办法。在工程实施过程中，如果有新的规范、规程、办法的颁布实施，本项目将按上级主管部门的决定采用执行，如有费用增减将按变更设计管理规定办理。

28 新材料、新工艺使用（新增）

在工程实施过程中，分包人按上级要求推广使用新材料、新工艺，承包人应无条件执行，由此造成的造价变化按变更程序办理。

- 合同附件格式

附件一  合同协议书

附件二  廉政合同

附件三  安全生产合同

附件一、二、三详见交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。

第五篇     比选申请文件格式

遂广遂西高速公路雾天行车防撞预警系统

标段采购招标

比选申请文件

比选申请人：            （全称、加盖单位章）

年   月     日

目      录

（一）比选报价函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

（四）比选保证金

（五）比选申请人概况表

（六）拟供主要设备品牌及主要技术性能指标响应表

- 近三年已完成项目情况表

- 施工组织设计

（九）其他资料

- 比选报价函

（比选人名称）：

- 我方已仔细研究了遂广遂西高速公路雾天行车防撞预警系统设备采购安装工程比选文件的全部内容（含通知书第    号至第   号），在考察工程现场后，意愿以人民币大写                      元（小写¥   元）的总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

- 我方承诺在比选申请有效期内不撤销比选文件。

- 如果我方中选，我方保证在中选通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在合同协议书所规定的期限内完成所有任务。

- 项目经理姓名：                  性别：            年龄：           现任职务：           职称：                 。

- 我方承诺在本比选申请文件有效期，本报价函对我方具有约束力，并随时接受中选。

- 在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中选通知书构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- (其他补充说明)。

比选申请人：           （全称）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年      月      日

- 附件  分项报价清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能雾区引导主体箱 | 个 | 400 |  |  |
| 2 | 专用紧匝（底座）托板 | 个 | 400 |  |  |
| 3 | 专用五金工具 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 数据预处理器 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 能见度检测仪 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 手持摇控器 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 系统预告牌 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 客户端管理软件 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | APP软件 | 套 | 1 |  |  |
| 总报价合价 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价清单”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

- “分项报价清单”各分项总价应当与“比选报价函”投标总价相等。若不一致，以“比选报价函”投标总价为准修正各分项价格。

- 本采购清单仅列明主要设备内容，为保证设备安装运行所需的配件、附件、电缆等，，不单独报价及支付，投标人应综合考虑在设备报价内。

- 投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用；

- 在合同执行过程中，本表清单细目及数量均可能变化，供货商应按照采购人最终的要求实施并据实结算。

- 该报价为综合性报价，包含现场施工费、进出场费、管理规费、与相关单位协调等其他费用。

（二）法定代表人身份证明

比选申请人名称：             （全称）

姓名：       （法定代表人亲笔签字）性别：      年龄：      职务：

系                                   （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证影印件（彩色或黑白）。

比选申请人：           （全称）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年      月      日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

- 如果由法定代表人签署比选文件，仅提供本证明即可，但须附法定代表人身份证吗的影印件（彩色或黑白）。

（三）授权委托书

本人                 （姓名）系          （比选申请人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改我方所递交的遂广遂西高速公路雾天行车防撞预警系统设备采购安装工程比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目比选有效期内。

代理人无转委托书

比选申请人：                 （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

日期：       年      月      日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章、或其他电子制版签名代替；

2.委托代理人只能是一个人且不能再授予他人，否则比选人将认为其授权无效；

- 授权委托书后须附法定代表人和委托搭理人身份证影印件（彩色或黑白）。

- 如果由法定代表人签署比选文件，可不提供本授权委托书。

- 比选保证金

（五）比选申请人概况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：本表后必须附企业有效营业执照副本、基本帐户开户许可证等资料影印件（彩色或黑白）并加盖比选申请人单位盖章。

（六）拟供主要设备品牌及主要技术性能指标响应表

| 设备 名称 | 主要性能指标及要求 | 拟提供的设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应 情况 | 对应的主要技 术性能指标 | 投标文件所在页码 | 品牌及型号 |
| 智能雾区诱导 | 1）外观 - 主体箱采用工程塑料材质，颜色采用红色或橘黄色为主，具有抗老化、抗氧化、耐腐蚀、不脱色、不变色及绝缘性； - 外廓尺寸宽度、高度、厚度应不大于 200mm、400mm、200mm，降低刮擦风险； - 太阳能电池板与智能诱导边缘标应采用一体化内嵌结构，受光面不应小于3个； 2）发光显示组件 - 发光显示组件为方形，不得采用漫反射设计，影响大雾等低能见度条件下的视认性； - 黄色诱导灯与红色预警灯上下独立布置，黄色诱导灯与红色警示灯面积相同，发光面积不小于 0.02m2； - 亮度控制等级不少于八档；最小亮度 500cd/m2，最大亮度 ≥7000cd/m2；亮度控制误差≤ 20%； - 同步闪烁工作模式下时，同步时间误差＜20ms，占空比为 1:2； - 闪烁策略至少具有常亮、30 次/min、60 次/min、120 次/min 四种模式； 4）车辆检测功能 - 车辆检测装置具有可调节结构，调节幅度 ≥20度，车辆检测有效工作距离≥20m； - 红外检测光束发射接收采用双冗余调制机制，具有防日光干扰能力，满足全天候工作，检测准确率 ≥95%； 5）通信与控制模式 - 通信方式：智能诱导边缘标之间采用无线通信方式，智能诱导边缘标与现场控制主机设备之间采用无线通信方式； - 通信连接：同时支持2G/3G/4G网络连接及本地433Mhz无线局域网及有线以太网连接，支持不少于400个智能诱导边缘标接入管理； - 智能诱导边缘标通信距离：边缘标之间单点有效通信半径≥120m；通信容错：容错范围≥ 80m； - 控制模式：边缘标至少具备四种控制模式； |  |  |  |  |
| 数据预处理器 | - 监控设备接入：支持RS485、RS232、CANBUS、模拟量等各类传感器接入，可方便接入监控摄像机、交通气象传感器、交通流检测器、可变情报板等常见监控设施设备； - 抗损毁功能：控制主机设备配置为主/备设计，满足主用设备停止工作时，备用设备自动启动接替，主用设备及备用设备均停止工作后，系统自动恢复至星历闭环自控模式和现场遥控器控制模式； - 3）电源：输入电源范围：DC12-24V，同时支持太阳能供电，支持太阳能充电参数监测、有线供电电源监测，具备AC220V插座供维修使用； |  |  |  |  |
| 能见度检测仪 | - 测量范围 5m—10km；测量精度：≤2km时，误差±2%， 2Km—10km时，误差±5%； - 天气现象测量种类：雾、雨、雪、混合降水；可按NWS天气代码标识输出 - 分 辨 率：﹤1m，更新时间：15s或60s，仪器一致性：≤±4%； - 信号输出：4—20mA RS232/RS485/RS422通信接口或以太网数据接口 - 供电电源：DC12V（12-28VDC）或AC220V±15%,50Hz±2Hz，功率：小于1W； - 工作温度： -40—+60℃，相对湿度：0-100%RH； |  |  |  |  |
| 客户端管理软件 |  |  |  |  |  |
| APP |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 本表“响应情况”根据招标文件要求及投标产品技术参数填写：满足或正、负偏离。

- 应据实提供所投设备能打到的各项性能指标数据，不得按照招标文件的技术指标要求，且不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

- 应附产品样本彩色扫描件以及第三方测试机构出具的相应功能的检测证明。

（七）近三年已完成项目情况表

| 项目或指标 | 单位 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 高速公路路线长度 | km |  |  |  |
| 标段号/标段长度 | km |  |  |  |
| 高速公路雾天预警系统内容 |  |  |  |  |
| 合同金额 | 万元 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |
| 交工日期 |  |  |  |  |
| 质量等级 |  |  |  |  |
| 发包人单位全称 及联系电话 |  |  |  |  |

注：1．业绩证明材料以2016年1月1日后的交工项目为准。本表可续页。

2．本表后须附合同协议书、或公路工程交工验收证书等资料影印件（彩色或黑白）。

3．（1）如近年来，比选申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（2）具有母子关系公司，业绩不能互用。如涉及企业分、合的，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料。

（3）已完项目业绩为联合体形式实施的，业绩以各方实际承担的为准。

4．以下情况业绩视为无效：

（1）未附合格证明材料或证明材料不完整的业绩；

（2）不满足资格审查条件的业绩。

（八）施工组织设计

- 比选申请人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性），其施工工艺、工序、要点以及施工组织管理应参照交通运输部、四川省交通运输厅《四川省高速公路标准化管理指导意见》以及发包人的相关管理办法要求进行，并在下述施工组织设计内容里充分体现，施工工艺及施工组织管理应精细化、标准化、规范化，具有先进性。

- 设备供货及安装计划（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）；

- 工期、质量、安全、环水保、文明等保证措施；

- 保通包畅方案及措施；

- 项目风险预测与防范，事故应急预案；

- 后期服务机构设置及后期服务措施

- 其他应说明的事项。

（九）其他资料

- 在“信用中国”网站中比选申请人（单位）查询网页信息资料影印件（黑白或彩色），并加盖比选申请人单位盖章。

- 在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中比选申请人（单位）查询网页信息资料（黑白或彩色）并加盖比选申请人单位章。若为事业单位，则须作出无严重违法失信行为的承诺，承诺格式自拟，并附于此表后。

第六篇    采购需求

一、项目概括

本次比选项目内容为遂广遂西高速公路雾天行车防撞预警系统设备采购安装工程，供货商应负责设备的供货、运输以及安装调试和售后服务工作，包括但不限于现场维修、返原厂维修、退换、技术支持等相关内容。

施工长度：从遂广高速全长102.941公里中选取1公里多雾路段进行设置，并配套相应的标志牌；遂西高速公路全长67.644公里中选取1公里多雾路段进行设置，并配套相应的标志牌。警示灯间隔20米。

二、系统详细规格及内容

详见拟供主要设备品牌及主要技术性能指标响应表中相关要求。

三、工期要求

1、本项目预计工期为30个日历天，包含设备到货、安装、调试；

2、试运行期 6个月

3、缺陷责任期 12 个月（从完成交工验收之日起算）。

四、其他要求

1.本次采购的设备必须为全新原产地原装产品。

2、供应商在报价时所提供的产品应能够满足项目实际使用要求。

3、供应商应根据采购文件的技术要求，在报价文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数。

4、上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价中。