遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目2022～2024年度绿化养护工程招标

招 标 文 件

招标人：四川遂广遂西高速公路有限责任公司

二〇二二年七月

前   言

本招标文件是以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第698号）、国务院《关于进一步规范招投标活动的若干意见》（国办发〔2004〕56号）、国家七部委2003年第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《评标委员会和评标方法暂行规定》(2001第12号，九部委局令2013年第23号令修改)；交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2015年第24号）、交通运输部《公路工程建设项目评标工作细则》、《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）、四川省交通运输厅关于印发《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则》的通知（川交发[2019]32 号）、四川省交通运输厅关于印发《四川省公路工程施工分包和劳务合同管理实施细则》的通知（川交发[2017]46 号）、四川省交通运输厅《关于进一步规范招投标工作严肃查处串标、围标、转包和违法分包行为的》（川交发〔2006〕66 号）、《转发国家发展改革委等十部门关于进一步贯彻招标投标违法行为记录公告制度的通知的通知》（川交函〔2010〕466 号）、四川省交通运输厅关于印发《四川省高速公路养护工程管理办法》的通知（川交函[2019]353 号）等为依据，由招标人和招标代理结合本项目实际情况共同编写。

执行中如对本文件需要进行任何修改，都需经招标人书面同意。

本招标文件的解释权归招标人。

招标文件未经准许，不得翻印，否则将依法予以追究。

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	9

投标人须知前附表	10

第三章  评标办法	54

第四章  合同条款及格式	67

第五章  工程量清单	108

第六章  图纸	119

第七章  技术规范	119

第八章  工程量清单计量规则	137

第九章  投标文件格式	138

# 第一章   招标公告

第一章 招标公告

遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目2022～2024年度绿化养护工程招标公告

1.招标条件

本次招标项目遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程已由四川成渝高速公路股份有限公司以 川成渝司发〔2022〕216号 批准实施，项目资金来源为企业自筹。出资比例为 100% ，招标人为四川遂广遂西高速公路有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目标段进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程概况

2.1.1 遂广高速项目概况

遂宁至广安高速公路位于四川省遂宁市及广安市境内，路线起于与绵遂高速公路相交的过军坝枢纽互通，止于南广邻高速红土地互通式立交，路线全长102.941km。与本项目交叉的主要公路有：兰渝铁路、绵遂高速G93、沪蓉高速G42、南渝高速、巴广高速、国道G212、省道S304线、县道XJ04线、县道X021线、县道XX27线、县道XX30线等；

遂宁至广安高速公路项目全线采用双向四车道高速公路标准，设计速度80公里/小时，沥青混凝土路面，路基宽度26.0m，桥隧比为17%；汽车荷载等级：公路‐Ⅰ级。

2.1.2遂西高速项目概况

遂宁至西充高速公路项目位于四川省遂宁市及南充市境内，根据《四川省高速公路网布局规划》（2011年调整方案），遂宁至西充高速公路是规划中一条重要的联络线，它将绵遂内高速公路、成南高速公路、广南高速公路、成德南巴高速公路等省内多条重要高速公路有机的连接起来，使之形成更为完善、快捷的高速公路网络，有效提升路网的运输效率。项目路线起于遂宁市蓬溪县吉祥镇涪山坝，上跨成南高速后，设枢纽互通与绵遂高速交叉，经南充市嘉陵区、西充县，止于西充县太平镇贾家湾，设置太平枢纽互通与广南高速公路相接。路线全长67.644公里。与本项目交叉的主要公路有：绵遂高速G93、成南高速G42、广南高速G75、G212绵西高速等。

遂宁至西充高速公路项目全线采用双向四车道高速公路标准，设计速度80公里/小时，沥青混凝土路面，路基宽度24.5m，桥隧比为17.1%。汽车荷载等级：公路‐Ⅰ级。

2.1.3项目目前现状

遂广高速起止桩号为K0+000-K102+941，主线里程102.941公里，遂西高速起止桩号为K0+000-K67+644,主线里程67.644公里。如管养范围发生调整，起止桩号以调整后实际桩号为准，相关工程量作对应调整。

2.2技术标准

本项目是在已建成并运营的高速公路上进行作业，为确保高速公路的正常运营，进一步提升道路良好的社会形象服务于大众，需要对道路交通的疏导进行合理地组织，以保证道路的畅通及施工、运营的安全。

2.3招标范围及工作内容

2.3.1招标范围

本次招标范围为遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目2022～2024年度绿化日常养护，本次招标范围包括遂广路及遂西路两条高速，需建设两个驻地办，两条高速具体工作内容如下：

（1）遂广路养护路段起讫桩号K0+000-K102+941范围内的绿化日常养护，包括但不限于中央分隔带绿化、路侧防护林带、立交区绿化、边坡生态防护、土路肩加固绿化、房建设施周边绿化以及各收费站站内绿化、服务区绿化等所有绿化植物的修剪、浇水、松土、除草、施肥、病虫害防治、防冻、刷白、零星苗木移植、补种、苗木冲洗服务、养护过程中垃圾清运以及现场处理环境恢复等养护工作。养护范围预估为：中央分隔带养护预估数量为84.803km，上边坡养护预估数量为77158m2，下边坡养护预估数量为 93962m2，立交互通枢纽区11处，服务区2对（蓬南服务区、飞龙服务区），收费站8处，管理中心1处及红线公路用地；

（2）遂西路养护路段起讫桩号K0+000-K67+644范围内的绿化日常养护，包含但不限于中央分隔带绿化、路侧防护林带、立交区绿化、边坡生态防护、土路肩加固绿化、房建设施周边绿化以及各收费站站内绿化、服务区绿化等所有绿化植物的修剪、浇水、松土、除草、施肥、病虫害防治、防冻、刷白、零星苗木移植、补种、苗木冲洗服务、养护过程中垃圾清运以及现场处理环境恢复等养护工作。养护范围预估为：中央分隔带养护预估数量为55.961km，上边坡养护预估数量为50558m2，下边坡养护预估数量为60486m2，立交互通枢纽区6处，服务区1对（蓬溪服务区），收费站5处，管理中心1处，吉祥种养殖基地、站外养护基地（197亩土地）及红线公路用地。

2.3.2标段划分

本次招标共划分1个标段，标段号为：SGSXLHYH。

2.3.3合同期限

本项目合同期限为 36 个月，合同采用一年一签的方式，每年合同期满，经发包人考核合格，可续签次年绿化养护施工合同。同时在此合同期限内发包人将按季度对承包人履约情况进行考核，若承包人在合同期内任一年度累计2次考核不合格，无论合同是否到期，发包人均有权立即终止合同。若通过考核承包人的工作质量不能达到发包人要求，或因工作失误造成了发包人的利益受到损失，发包人有权终止合同，并没收承包人的履约担保，承包人在规定时间内退出现场。若维修发生新栽种苗木等工作，则新栽种的苗木养护期为12 个月。

3．投标人资格要求

3.1投标人资质要求：

（1）具有独立法人资格，持有有效的营业执照（含三证合一）、基本账户开户许可证或基本账户信息表（基本账户开户行出具）。

（2）业绩要求：近三年（自2019年1月1日起至今，以签订合同时间为准）独立承担1个及以上高速公路绿化养护项目，且累计里程（不含匝道、连接线）长度达到100km及以上。

（3）财务要求：2020年度或2021年度财务净资产收益率≥0。

（4）信誉要求：

A.投标人必须在四川省交通运输厅办理了建设从业单位信用评价，且不得处于禁止投标行政处罚期内；招标人不接受四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为 D 级的投标人投标。本招标文件中的投标人信用等级指投标截止日在四川省交通运输厅网站上公布的信用等级，以招标人核查的为准；

B.未被国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；

C.未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中列为失信被执行人；

D.自2019年1月1日起至本项目投标截止日，投标人（单位）、法定代表人及拟派往本项目的项目经理未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（投标人须提供上述单位及人员无行贿犯罪记录承诺）。

（5）人员、设备要求：绿化养护管理及作业人员、交通工具、绿化养护机械设备等方面满足高速公路绿化养护作业及招标人要求。

3.2本次招标不接受联合体投标。不允许转包或分包。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。否则，相关投标均无效。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于 2022 年 7 月 28 日上午9:00 时～2022年 8 月 4 日上午09:00 时（北京时间）开始通过以下任意一种方式获取招标文件及其他资料：

方式一：登录“全国公共资源平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）”，凭注册账号和密码登录“其它类别项目系统”下载招标文件、图纸及参考资料电子版。具体操作方法详见《投标人操作手册》（《投标人操作手册》可在网站“办事指南”栏目“其它类别项目系统操作手册”中下载）。

方式二：进入四川成渝高速公路股份有限公司门户网站（http://www.cygs.com/）免费匿名下载招标文件、图纸及参考资料电子版。

方式三：进入四川遂广遂西高速公路有限责任公司网站（http://www.sccxgs.com/）免费匿名下载招标文件、图纸及参考资料电子版。

除此以外，招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。

4.2投标人应在投标期间实时关注上述网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由投标人负责。

4.3投标人在递交投标文件之前不需要向招标人以任何方式提供有关投标人的任何信息和联系方式。

5．投标文件的递交及相关事宜

5.1现场踏勘及投标预备会

现场踏勘：招标人不组织现场踏勘。由投标人自行考察，并负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。

投标预备会：招标人不组织召开投标预备会。

5.2投标文件的递交

（1）投标文件递交的截止时间为2022年 8 月 17 日 10 时 30 分（投标截止时间，下同）。

（2）投标人应于2022年 8 月 17 日 10 时 00 分至 10  时 30 分（北京时间）将密封完好的投标文件下列内容现场递交至四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心（成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7层）本项目开标室。

根据四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心《关于调整省级政务服务大厅、交易服务大厅疫情防控措施的补充公告》的要求，从2022年4月22日起，凡进入省公共资源交易中心现场的交易主体，除需出示健康码、通信行程卡、配合做好登记、测温外，还需提供有效核酸阴性检测报告。其中有A、B类地区旅居史的，需提供第1、3、7天核酸阴性检测报告；有其他县（市、区、旗）旅居史的来（返）蓉人员，需提供3天2次（间隔24小时）核酸阴性检测报告。请各投标人务必配合省公共资源交易中心做好相关疫情防控工作，若相关政策有调整的，请及时关注《四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心》官方网站，按调整后的政策执行。

5.3投标文件的送达

现场递交的投标文件逾期送达的、未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的，招标人将予以拒收。

6.评标办法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标办法采用：综合评分法。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）以及四川成渝高速公路股份有限公司网站（http://www.cygs.com/）、四川遂广遂西高速公路有限责任公司网站（http://www.sccxgs.com/）上发布。

8. 招标工作公开接受社会监督

8.1公示制度

评标结果公示：招标人在收到评标报告之日起3日内，将评标结果在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）、四川成渝高速公路股份有限公司网站（http://www.cygs.com/）、四川遂广遂西高速公路有限责任公司网站（http://www.sccxgs.com/）上公示3个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。

招标人将按照《四川省招标投标信息公开办法》将中标候选人公示资料中提供的业绩信息与评标结果同时在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）、四川成渝高速公路股份有限公司网站（http://www.cygs.com/）、四川遂广遂西高速公路有限责任公司网站（http://www.sccxgs.com/）上进行公示。公示截止日同评标结果公示截止日，公示期间接受社会公开监督。

8.2异议、投诉处理

8.2.1 异议处理

（1）投标人对招标文件的异议应以书面方式提出，招标人将书面答复。

（2）投标人对开标如有异议，应在开标现场提出。招标人应当场作出答复。

（3）投标人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。

8.2.2投诉处理

监督部门按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月11日国家发展改革委等九部委令第23号修改）、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则》（川交发〔2019〕32号）的规定接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。超出投诉时效的，则不予受理。

9．联系方式

招 标 人：四川遂广遂西高速公路有限责任公司

地    址：遂宁市河东新区仁里古镇五彩缤纷南路272号

邮    编：629000

联 系 人：魏先生、樊女士

电    话：0825-5813555、18108284255

传    真：/

# 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：四川遂广遂西高速公路有限责任公司 地址：遂宁市河东新区仁里古镇五彩缤纷南路272号四川遂广遂西高速公路有限责任公司 联系人：魏先生、樊女士 电话：0825-5813555、18108284255 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 无 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 遂宁至广安、遂宁至西充高速公路沿线，设置两个驻地办 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | （1）遂广路养护路段起讫桩号K0+000-K102+941范围内的绿化日常养护，包括但不限于中央分隔带绿化、路侧防护林带、立交区绿化、边坡生态防护、土路肩加固绿化、房建设施周边绿化以及各收费站站内绿化、服务区绿化等所有绿化植物的修剪、浇水、松土、除草、施肥、病虫害防治、防冻、刷白、零星苗木移植、补种、苗木冲洗服务、养护过程中垃圾清运以及现场处理环境恢复等养护工作。养护范围预估为：中央分隔带养护预估数量为84.803km，上边坡养护预估数量为77158m2，下边坡养护预估数量为 93962m2，立交互通枢纽区11处，服务区2对（蓬南服务区、飞龙服务区），收费站8处，管理中心1处及红线公路用地； （2）遂西路养护路段起讫桩号K0+000-K67+644范围内的绿化日常养护，包含但不限于中央分隔带绿化、路侧防护林带、立交区绿化、边坡生态防护、土路肩加固绿化、房建设施周边绿化以及各收费站站内绿化、服务区绿化等所有绿化植物的修剪、浇水、松土、除草、施肥、病虫害防治、防冻、刷白、零星苗木移植、补种、苗木冲洗服务、养护过程中垃圾清运以及现场处理环境恢复等养护工作。养护范围预估为：中央分隔带养护预估数量为55.961km，上边坡养护预估数量为50558m2，下边坡养护预估数量为60486m2，立交互通枢纽区6处，服务区1对（蓬溪服务区），收费站5处，管理中心1处，吉祥种养殖基地、站外养护基地（197亩土地）及红线公路用地。 |
| 1.3.2 | 合同期限 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 鉴于本项目在已通车高速公路上进行绿化养护，投标人按照高速公路养护施工有关规定执行，承担一切因绿化养护施工导致的安全生产责任，杜绝较大、重大和特别重大事故的发生，预防、减少一般事故的发生。若出现较大及以上安全责任事故，招标人有权终止合同。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质要求：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理和安全负责人资格：见附录5 其他要求：见附录7 注：上述要求应附相关证明材料，证明材料以第九章投标文件格式中要求为准。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 接受，应满足下列要求： （1）联合体所有成员数量不得超过 / 家； （2）联合体牵头人应具有 / 资质； |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 1．第（3）目补充：单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 2．第（4）目补充： 控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。 3．第（11）目其他关联关系： 无 。 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 本项修改为： （6）投标人（单位）、法定代表人、拟任项目负责人在2019年1月1日至本次招标公告发布日之间有行贿犯罪记录或投标人没有提交无行贿犯罪记录的承诺函。 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许违法分包 |
| 1.12.2 | 重大偏差 | 投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于重大偏差，投标人的投标将被否决 |
| 1.12.3 | 细微偏差 | 本项细化为： 投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形以外的情况均视为细微偏差 |
| 1.12.4 | 细微偏差的处理 | 见第三章“评标办法” |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件补遗书（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：递交投标文件截止之日16天前； 形式：以匿名方式在网上提问。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 送交投标文件截止之日15天前，招标人将以补遗书形式在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）、四川成渝高速公路股份有限公司网站http://www.cygs.com/）、四川遂广遂西高速公路有限责任公司网站（http://www.sccxgs.com/）发出招标文件澄清。 投标人应在投标期间实时关注上述网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由投标人负责。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无须确认。投标人应实时关注补遗书发布媒介，并及时下载修改内容。因投标人自身原因未及时获知招标文件修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 同本须知前附表2.2.2款 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 同本须知前附表2.2.3款 |
| 3.1.1 | 投标文件密封形式 | 双信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 详见第九章投标文件格式 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法 |
| 3.2.2 | 工程量清单的 填写方式 | 投标人无需填写工程量清单，只填报投标报价比例。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 单价，本项目采用报价比例（以百分比表示，保留小数点后1位，如“90.1%”）的形式进行报价，投标时所报的报价比例将作为所有单价的统一报价比例，100章及暂列金不参与降价。合同价计算时细目单价保留小数点两位，第三位按四舍五入原则取舍。 总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 是 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 无 有，招标人的最高投标限价为100%。公布的最高投标限价作为投标人投标报价的控制上限，最高投标限价包括竞争性部分报价和非竞争性部分报价。凡是投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 3.2.9 | 投标报价的 其他要求 | （1）本项目合同为单价合同，合同签订时，100章采用招标人公布的清单限价作为合同计量单价，其他章按招标人公布的清单限价×投标人报价比例作为合同计量单价（保留小数点后2位，第3位按四舍五入原则取舍）。 （2）合同执行期间，工程量以实际完成数量计量支付，原则上每季度支付一次，招标人不保证最低工程量，风险由承包人承担。 （3）投标人在确定投标报价时应充分考虑的其他因素（包括但不限于）： ①在具体子项工作前，制定(或补充)施工方案，并经发包人认可； ②高速公路养护工程工效低、工程分散、工程量少的特点； ③在养护作业时，对已运营道路交通的疏导进行合理地组织，以保证道路的安全、正常通行和使用；同时并按交通运输部《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）、遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程招标文件相关要求自行摆放并维护交通安全设施，并做好自身安全保障； ④其他本招标文件涉及的影响有关费用支出的报价因素。 （4）合同执行过程中，如涉及招标人新增工程量清单的，由投标人按照市场平均价乘以投标人投标报价比例计算，报招标人审核同意后实施。例：新增工程量清单平均价为5000元，投标人投标报价为90%，则新增工程量清单报送招标人的价格为：5000×90%＝4500元。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | （1）投标保证金的金额：人民币3万元整。 （2）投标保证金的形式：银行保函或现金形式。 银行保函 若采用银行保函形式提交的，出具保函的银行级别： 无限制 支行及以上国有或股份制商业银行 银行保函应采用招标文件提供的格式，若采用银行自有格式，其提交的银行保函内容不得对担保金额、担保范围、担保期限、担保内容作出降低担保效力的实质性修改。投标保证金 有效期应当不低于投标有效期。招标人如果按本章第 3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 采用银行保函的，银行保函的原件原色扫描件应装入投标文件内，银行保函原件在投标截止时间前现场递交至招标公告约定的地点，银行保函原件密封在一个独立封套中，与投标文件一起递交；银行保函的彩色影印件或清晰可辨的复印件应装订在投标文件正本之中。投标人应确保银行保函真实有效，提供虚假保函的，招标人将向上级和公安机关举报。 现金 若采用现金形式，投标人应通过银行电汇或现金转账方式由投标人的基本账户转入招标人指定的账户，且须在投标截止时间前（宜在投标截止期前一天）到账。投标人须将电汇回执单或现金转账凭证原件原色扫描件装入投标文件。 招标人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：四川遂广遂西高速公路有限责任公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司遂宁分行 账 号：51001678608059888999 其他账号：招标人委托四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心统一收退投标保证金。 a.通过投标人的基本账户以银行转账、电汇、网上银行转账的方式交纳。 b.投标保证金应在投标截止时间前到达指定账户：账户信息请在业务管理栏“投标保证金”模块中查看。 注意：①投标人在交纳投标保证金时，请务必认真、准确填写相关保证金账号，以确保保证金的安全、有效、准确；②相关项目保证金账户信息，只有通过系统（网址http://ggzyjy.sc.gov.cn/）报名后，才能进行查看；③投标人在交纳投标保证金时，应注明所投标段。 支票 由投标人的基本账户转入招标人指定的账户，且须在投标截止时间前（宜在投标截止期前一天）到账。投标人须将转账回执单原件原色扫描件装入投标文件。 其他形式： |
| 3.4.3 | 投标保证金的退还方式 | 本项细化为： 1、退还时间：招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。 2、退还方式 银行保函的退还：银行保函由投标人法定代表人或其委托代理人凭单位介绍信及身份证原件在招标人处领取。 招标人的联系方式： 现金、支票形式的退还： ①缴纳至招标人账户的投标保证金直接退还至投标人基本账户。 ②缴纳至公共资源交易中心的：投标人的投标保证金将由招标人委托四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心统一直接退还至投标人的基本账户； 其他：/ 3、投标保证金的利息计算原则：无。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （3）其他可以不予退还投标保证金的情形： 投标人存在弄虚作假且对其初步评审、详细评审结果产生影响的行为； 投标人有串通投标行为； 投标人有行贿行为； 注：串通投标、弄虚作假具体情形同“第三章评标办法第3.6.1项”。 |
| 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 | 无 有，具体要求：投标人提供的资格审查资料必须满足资格审查最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料以第九章“投标文件格式”中要求为准。 |
| 3.5.1 | 投标人基本情况表 | “投标人基本情况表” 应附的证明材料的具体要求以第九章 “投标文件格式”中要求为准 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 时间要求：2020年度或2021年度 证明材料为：“近年财务状况”应附的证明材料的具体要求以第九章“投标文件格式”中要求为准 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的时间要求 | 时间要求：2019年1月1日至投标截止日 证明材料：“近年完成类似项目情况”应附的证明材料的具体要求以第九章“投标文件格式”中要求为准 |
| 3.5.4 | 投标人的信誉要求 | 证明材料为： “投标人信誉情况表”应附的证明材料的具体要求以第九章 “投标文件格式”中要求为准 |
| 3.5.5 | 拟委任的主要 人员资历表 | 拟委任的主要人员：项目经理 证明材料为：“拟委任的主要人员资历表”应附的证明材料的具体要求以第九章“投标文件格式”中要求为准。 若主要人员目前在岗，在投标函中承诺能够撤离。 拟委任的主要人员不作为资格审查强制性条件，投标人若成为中标人，则在签订合同前，须上报满足招标文件第四章第三节“附件四主要人员最低要求”的相关具体人员，经招标人或发包人审核同意后签订合同，并按填报的人员进场开展工作。 |
| 3.5.6 | 拟委任的其他管理和技术人员情况 |  “拟委任的其他管理和技术人员资历表”应附的证明材料的具体要求以第九章“投标文件格式”中要求为准 拟委任的其他管理和技术人员不作为资格审查强制性条件，投标人若成为中标人，则在签订合同前，须上报满足招标文件第四章第三节“附件五其他管理和技术人员最低要求”的相关具体人员，经招标人或发包人审核同意后签订合同，并按填报的人员进场开展工作 |
| 3.5.7 | 拟投入本项目的主要施工机械和试验检测设备 |  “拟投入本标段的主要施工机械表”应附的证明材料的具体要求以第九章“投标文件格式”中要求为准 拟投入本标段的“主要施工机械”“主要试验检测设备” 不作为资格审查强制性条件；投标人若成为中标人，则在签订合同前，须上报满足招标文件第四章第三节“附件六主要机 械设备和试验检测设备最低要求”的本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换 拟投入本标段的“主要施工机械”“主要试验检测设备” 均不作要求，由承包人根据项目实际情况配备，满足现场需要 |
| 3.5.11 | 投标文件的真实性要求 | 本项最后补充：并依据《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》（川交函〔2016〕84 号）给予信用处理 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数： 1 份。 是否要求提交电子版文件：提交第二个信封（报价文件）电子文件以及公示资料Word格式的电子文件1份。 其他要求：银行保函原件 1份（如有） |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | 本项细化为： （1）投标文件的正本、副本应编制目录且逐页标注连续页码，采用粘贴或装订方式分别装订成册（A4 纸幅），并标明“正本”、“副本”，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。由于投标文件页码编制和装订造成的丢失、散落、缺页或其它后果概由投标人自行承担。招标文件要求投标文件中附原件的，应一律附于投标文件“正本”内； （2）公示资料：公示资料仅需电子文档且置于U盘内（电子文档是word文档，U盘应注明投标人名称）。投标人应确保公示资料word电子文档与投标文件纸质文档中相应内容一致，否则以投标文件纸质文档为准进行公示。 |
| 4.1.1 | 投标文件的包装和密封 | 本项修改为：本次招标采用双信封形式。 （1）内层封套：投标文件第一个信封(商务及技术文件)、第二个信封(报价文件)、投标人公示资料电子文件、投标保证金银行保函原件（若有）应分别单独密封包封，内层封套应加贴封条，并在封套的封口处应加盖投标人单位章或投标人的法定代表人或其委托代理人签字。 （2）外层封套：内装第一个信封、第二个信封、公示资料电子文件、投标保证金银行保函原件（若有），将上述单独密封的内容统一密封在一个外层封套中。外层封套应加贴封条，并在封套的封口处应加盖投标人单位章或投标人的法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 4.1.2 | 投标文件封套上应载明的信息 | （1）投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套 遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程 第 标段施工招标投标文件第一个信封（商务及技术文件） 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： （2）投标文件第二个信封（报价文件）封套： 遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程 第 标段施工招标投标文件第二个信封（报价文件） 在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 投标人名称： （3）公示资料电子文件(U盘)封套 遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程 项目第 标段施工招标公示资料的电子文件（U盘） 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： （4）银行保函（若有）封套（若有） 遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程 第 标段施工招标投标保证金（银行保函原件） 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 是，第一个信封按照本须知前附表第 5.2.1项办理，第二个信封按照本须知前附表第 5.2.4项办理 |
| 4.2.5 | 投标文件的拒收 | 投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收： （1）逾期送达或者未送达指定地点； （2）外层封套未按招标文件要求密封。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件 〔第一个信封（商务及技术文件）〕 开标时间：同投标截止时间 投标文件 〔第一个信封（商务及技术文件）〕 开标地点：同招标公告 投标文件 〔第二个信封（报价文件）〕 开标时间：招标人另行通知 投标文件 〔第二个信封（报价文件）〕 开标地点：招标人另行通知 第二个信封（报价文件）开标通知方式：招标人电话另行通知 |
| 5.2.1 | 第一个信封（商务及技术文件）开标程序 | （4）密封情况检查：由监督部门人员和投标人代表检查所递交的投标文件是否存在提前开启情况。 （5）开标顺序：随机，当标段投标人少于3个（不含3个）将不予开标，当场原封退还投标人。 |
| 5.2.2 | 第二个信封（报价文件）的处置 | 在第一个信封开标现场，对现场递交的投标文件第二个信封包封不予拆封，原封送入评标室 |
| 5.2.3 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | 主持人按下列程序对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋,宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单； （3）宣布招标人代表、记录人等有关人员姓名； （4）由现场监督及投标人的代表检查投标文件的密封情况，将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）退还给投标人； （5）招标人将按照第二个信封（报价文件）启封名单随机进行拆封，并将投标人U 盘中的第二个信封（报价文件）电子投标文件内容导入“电子交易系统”的开标评标系统；同时核对 U 盘中的第二个信封电子投标文件投标函上投标报价大写金额与其纸质文件是否相同，公布的投标报价将以纸质文件中的数据为准； （6）公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容,并记录在案； （7）计算并宣布评标基准价（如有）； （8）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第二个信封开标或参加了开标但未进行签字确认的投标人视为默认开标结果；未当场领取的第二个信封，招标人不负责保管。 （9）开标结束 |
| 5.2.3 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | （4）密封情况检查：由监督部门人员和投标人代表检查所递交的投标文件是否存在提前开启情况。 （5）开标顺序：随机。 （7）未通过第一信封评审的其它投标人的第二信封不予开封，当场退还给投标人。现场未领取退还投标文件的投标人，在评标结束后由投标人自行到招标人处领取，招标人不负责保管。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，评标专家4人； 评标专家确定方式： 从国家重点公路工程建设项目评标专家库中随机抽取 从四川省综合评标专家库中随机抽取 由招标人直接确定 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会推荐中标候选人的人数：3 名（若不足 3 名，则按实际数量推荐） |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告 公示期限：同招标公告 公示的其他内容：同招标公告 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 否，本项细化为： （1）招标人将依据评标委员会推荐的中标候选人，确定中标人。国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人； （2）排名第一的中标候选人放弃中标；或因不可抗力不能履行合同；或不按招标文件要求提交履约保证金；或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知书发出的形式 | 中标通知书采用书面形式由投标人在招标人处获取。 中标结果通知发布在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn ）、四川成渝高速公路股份有限公司网站（http://www.cygs.com/）、四川遂广遂西高速公路有限责任公司网站（http://www.sccxgs.com/）上，所有投标人应实时关注该网站了解中标结果的相关信息，且招标人不再发出书面的中标结果通知书。 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）、四川成渝高速公路股份有限公司网站（http://www.cygs.com/）、四川遂广遂西高速公路有限责任公司网站（http://www.sccxgs.com/） 公告期： 3个工作日。 |
| 7.7.1 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约保证金： 不要求 要求 履约保证金的形式： 银行保函 现金、支票 其他： 履约保证金的金额：10%签约合同价。根据四川省重点公路建设从业单位信用评价结果设置的信用奖罚措施约定为： （1）采用银行保函形式，出具保函的银行级别要求： 无限制 支行及以上国有或股份制商业银行 （2）采用现金或支票形式，应从投标人单位账户中转出。 （3）提交履约保证金时间：在中标通知书发出后，且应在签订合同之前提交。 |
| 7.8.1 | 签订合同 | （1）招标人将把合同授予按照本须知前附表第 7.7.1 项要求提交履约保证金的中标人； （2）在招标人发出中标通知书起30日内，中标人与招标人签订合同协议书 （3）合同协议书形式：书面形式 增加以下内容： （4）中标人拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，并将上报省级交通运输主管部门建议给予相应的信用处理。 |
| 7.8.3 | 签约合同价的确定原则 | （1）签约合同单价为：第100章总则和暂列金额执行招标人公布的控制单价，其他章签约合同单价=招标人公布的工程量清单单价×中标人投标函 （第二个信封）上的投标报价比例。 （2）结算金额=∑签约合同单价×中标人完成的工程数量。 |
| 7.8.5 | 签订合同事项 | 合同文件的制作及费用承担：招标人 中标人 合同文件的份数（如有）根据需要由招标人与中标人协商确定； 在合同协议书签订之前，投标文件和中标通知书将约束双方 |
| 8.5.1 | 投诉 | 监督部门：四川成渝高速公路股份有限公司 地 址：成都市武侯祠大街252号 电 话：028-85525791 传 真：/ 邮政编码：610041 监督部门：四川遂广遂西高速公路有限责任公司纪检监察部 地 址：遂宁市河东新区仁里古镇五彩缤纷南路272号 电 话：0825-5819007 传 真： / 邮政编码： / 监督部门将按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月11日国家发展改革委等九部委令第23号修改）、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则》（川交发〔2019〕32号）的规定接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处参照七部委令第11号（九部委令第23号修改）和（川交发〔2019〕32号）规定执行。 （1）投诉人认为招标投标活动不符合法律行政法规规定的，可以在知道或者应当知道之日起10 日内提出书面投诉。依法应先提出异议的，异议答复期间不计算在内；异议人对答复不满意，应在异议答复之日起10 日内提出书面投诉； （2）投诉人向监督部门提出投诉，应当实名提交投诉书；(投诉书格式详见投标人须知附件八) （3）有下列情形之一的投诉，不予受理： ①投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系； ②投诉事项不具体，且未提供有效的线索、证据，难以查证的； ③投诉书未署有投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖单位章的；委托代理人没有相应的授权委托书和有效身份证明复印件，或者有关委托代理权限和事项不明确的； ④应当在规定时间提出诉求而未提出，超出投诉时效的； ⑤已经做出处理决定，且投诉人没有提出新的证据的； ⑥投诉事项应先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或者司法程序的； ⑦其他行政主管部门已经受理的。 |
| 8.5.2 | 异议 | 投标人或利害关系人认为招标投标活动存在不符合法律、法规和规章规定的，可以依法向招标人提出异议，或者依法向有关监督部门投诉。投标人或利害关系人对招标文件、开标、评标结果事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。 （1）异议提出的期限规定如下： ①对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在提交投标文件截止时间10日前提出； ②对提交投标文件的截标时间、开标程序、投标文件密封检查和开封、唱标内容、开标记录、唱标次序等开标有异议的，投标人应当在开标期间当场提出； ③对评标有异议的，投标人或其它利害关系人应当在中标候选人的公示期间提出； （2）异议人提出异议应当提交异议书，但异议仅涉及开标的除外；(异议书格式详见投标人须知附件七) （3）异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者提出异议的本人签字，并附真实有效身份证明复印件； （4）有下列情形之一的，招标人可以不予受理异议，并向异议人发出异议不予受理通知书： ①异议人不是投标人、潜在投标人或者其他利害关系人； ②未在法定的异议期限内提出的； ③规定应当以书面形式提出但未以书面形式提出的； ④异议书未按照要求签字盖章的； ⑤异议书未提供有效联系人和联系方式的； ⑥针对依法应当保密的信息和资料提出异议的； ⑦开标现场已经投标人确认的事项，开标后投标人又就该事项提出异议的； ⑧招标人已经做出明确答复，无新的事实证据，又就同一问题提出异议的； ⑨异议人违反《中华人民共和国招标投标法》等法律规定，捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料提出异议的。 招标人对异议未在规定时限内做出答复的，异议人可以向交通运输行政主管部门申诉，交通运输行政主管部门应当责令招标人依法做出答复。异议人对答复不满意的，可以提起投诉。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 投标人的通讯和其他要求 | （1）投标人在送交投标文件之前无需向招标人登记有关投标人信息，不提供联系方式，应按招标文件要求自行参加开标会，自行从招标人指定网站查阅和下载招标文件、补遗书，不能下载的应及时与招标人联系，否则后果自行承担。投标人下载补遗书后，不再向招标人发出确认函。本项目不组织现场踏勘及投标预备会，需踏勘现场的投标人可自行组织前往，相关费用自理，安全责任自行承担。 （2）投标人在送交投标文件时登记投标人信息及有效的联系方式，至评标结果公示前，必须保证其提供的联系方式处于有效工作状态，招标人不承担由于与投标人联系中断给投标人带来的任何损失责任。 |
| 10.2 | 投标文件中权力义务应符合招标文件的规定 | （1）投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； （2）投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； （3）投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； （4）投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； （5）投标人在投标活动中无欺诈行为； （6）投标人未对合同条款有重要保留。 |
| 10.3 | 放弃中标的处理 | （1）投标有效期内，投标人不得撤销投标文件。投标人若撤销投标文件的，招标人将不予退还其投标保证金，并将上报省级交通主管部门建议给予相应的信用处理； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金，招标人将取消其中标资格，不予退还其投标保证金。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。同时将上报省级交通主管部门建议给予相应的信用处理； （3）合同协议书签订后，中标人放弃合同，招标人将不退还中标人履约保证金；给招标人造成的损失超过履约保证金数额 的，中标人还应对超过部分予以赔偿。同时将上报省级交通主 管部门建议给予相应的信用处理 |
| 10.4 | 开展扫黑除恶斗争的要求 | 为进一步加强在全省公路水运建设领域内开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类黑恶势力违法犯罪活动，有效净化建设市场和环境，维护招标单位和投标单位的合法权益，确保全省重点公路水运项目招标投标活动有序进行。按照有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱的工作要求，各投标单位及从业人员应按照《四川省交通运输厅关于开展公路水运建设领域建设环境专项整治工作的通知》（川交函〔2018〕657号）、《四川省交通运输厅关于开展公路水运建设领域恶意竞标专项整治工作的通知》（川交函〔2018〕656号）文件要求做好相关工作。 |
| 10.5 | 扫黑除恶举报电话 | 省交通运输厅： 厅扫黑除恶办公室举报电话：028-85553206 驻厅纪检组举报电话：028-85525235 厅建设管理处举报电话：028-85525314 厅公路局举报电话：028-85550281 厅航务管理局举报电话：028-85525767 举报传真：028-85525338 举报邮箱：scjtshce@scjt.gov.cn 举报地址：四川省成都市武侯祠大街180号四川省交通运输厅二楼扫黑除恶办公室 邮政编码：610041 |

附录 1  资格审查条件(资质最低条件)

| 标段号 | 资质要求 |
| --- | --- |
| SGSXLHYH | 具有独立法人资格，持有有效的营业执照（含三证合一）、基本账户开户许可证或基本账户信息表（基本账户开户行出具）。 |

附录2  资格审查条件(财务最低要求)

| 标段号 | 财务要求 |
| --- | --- |
| SGSXLHYH | 投标人的财务能力应满足： 2020年度或2021年度财务净资产收益率≥0。 |

附录3  资格审查条件(业绩最低要求)

| 标段号 | 业绩经验 |
| --- | --- |
| SGSXLHYH | 投标人近三年（指2019年1月1日~投标截止日，以签订合同时间为准）独立承担1个及以上高速公路绿化养护项目，且累计里程（不含匝道、连接线）长度达到100km及以上。 |

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段号 | 信誉基本要求 |
| --- | --- |
| SGSXLHYH | （1）投标人必须在四川省交通运输厅办理了建设从业单位信用评价，且不得处于禁止投标行政处罚期内；招标人不接受四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为 D 级的投标人投标。本招标文件中的投标人信用等级指投标截止日在四川省交通运输厅网站上公布的信用等级，以招标人核查的为准；（提供网络查询证明材料） （2）未被国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；（提供网络查询证明材料） （3）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中列为失信被执行人的投标人；（提供网络查询证明材料） （4）自2019 年 1 月 1 日起至本项目投标截止日，投标人（单位）、法定代表人及拟派往本项目的项目经理未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（投标人须提供上述单位及人员无行贿犯罪记录承诺）。 |

附录 5资格审查条件(主要人员最低要求)

| 人员 | 数量 | 资 格 要 求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | （1）具有二级及以上注册建造师职业资格，且注册在投标人本单位。 （2）具有园林绿化工程专业中级及以上职称 （3）至少在一个高速公路绿化养护项目或新建高速公路绿化施工项目中担任项目经理。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 安全负责人 | 1 | 具有安全生产考核合格证（C证）且注册在本单位。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |

附录 6资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求)

| 人员 | 数量 | 资 格 要 求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |
| / | / | / | / |

附录 7 资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

| 标段 | 设备名称 | 规格功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SGSXLHYH | 制式洒水车 | 8m³以上储水量、前喷后洒带旋转高炮喷洒 | 辆 | 2 |
|  | 车载绿篱修剪机 | 修剪宽度1.2米以上。 | 台 | 1 |
|  | 自走式多功能修剪机 | 切割最高≥5.5m | 台 | 1 |
|  | 巡查车（交通车） | 动力不低于1.4T，可搭载人数不少于4人 | 台 | 2 |
|  | 管理用车 | 动力不低于1.4T，可搭载人数不少于4人 | 台 | 2 |

二、投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目绿化养护工程进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2  资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、合同期限、质量要求和安全目标

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  合同期限：见投标人须知前附表。

1.3.3  质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4  本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1  投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人 和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并 由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3  投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4  投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密， 否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按 规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标 人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第 2.2 款规定 的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1  投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知 前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同 条款第 4.3 款的相关要求。

1.11.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1  投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大 偏差和细微偏差。

1.12.2  投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标 人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大 偏差。

1.12.3  投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标 文件实质性内容的偏差。

1.12.4  评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价 法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

（3）对于本章第 1.12.3 项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形 式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4  除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1  招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招 标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标 投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。 若采用双信封形式，第 3.1.1 项采用以下条款：

3.1.1  投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）投标保证金；

（4）施工组织设计；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）拟投入的主要施工机械设备表；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

第二个信封（报价文件）：

（1）调价函及调价后的工程量清单（如有）；

（2）投标函；

（3）已标价工程量清单；

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

若采用单信封形式，第 3.1.1 项采用以下条款：

3.1.1  投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）调价函及调价后的工程量清单（如有）；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

工程量清单的填写分下列三种方式。

投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件（光盘或 U 盘），或将工程量固化清单电子文件上传至 投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程 量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将 被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将 已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的光盘（或 U 盘）中密 封在投标文件内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式 及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标 将被否决。

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评 标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

（3）投标人无需填写工程量清单，只填报投标报价比例。

3.2.2  投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知 招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第 9.2.5项的规定。工程量清单第 100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。 若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不 允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其投标将被否决。

（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额 报价应保持一致，如果报价金额出现差异，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7  在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第 16.1 款的规定处理。如果按照合同条款第 16.1.1 项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价， 最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.9  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的 有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但 投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成 部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规 定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的 开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件 截止时间之前单独密封递交给招标人。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3  招标人最迟将在中标通知书发出后 5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

3.5.1 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应在投标文件中更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。投标人至少应更新以下资料（如有）：

（1）财务状况方面的变化，新近取得银行信贷额度（如有必要）的证明和（或）获得其他资金来源的证据，以及现已接受（中标或签约）的新合同工程对财务状况的影响；

（2）投标人名称的变化及有关批件。

3.5.2 如果投标人在投标阶段发生合并、分立、破产等重大变化，或发生重大安全或质量事故，或由于其他任何情况，导致投标人不再具备资格预审文件规定的各项 资格条件或其投标影响招标公正性时，投标人必须在其投标文件中对上述情况进行如实说明，否则，招标人一经查实，将视为投标人弄虚作假，其投标将被否决。

3.5.3 招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期 间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级 交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1  “投标人基本情况表”应应附资料详见第九章“投标文件格式”。

3.5.2 “财务状况表”应附资料详见第九章“投标文件格式”。

3.5.3 “近年完成的类似项目” 应附资料详见第九章“投标文件格式”。

3.5.4 “投标人的信誉情况表” 应附资料详见第九章“投标文件格式”。

3.5.5 “拟委任的项目经理情况表” 应附资料详见第九章“投标文件格式”。

3.5.6 “拟委任的主要人员情况表”（如有）应附资料详见第九章“投标文件格式”。

3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应附资料详见第九章“投标文件格式”。

3.5.8  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1项至第 3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9  除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理不允许更换。

3.5.10  投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上 填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11  招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级 交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选投标方案

3.6.1  除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其 投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可 予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投 标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页， 作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上， 可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中，投标函、调价函及对投标文件的澄清和说明应加盖投标人单位章，或由投标人 的法定代表人或其委托代理人签字。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人须提交授权委托书，授权委托书应按 第九章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使 用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第九章“投标文件格式”的要求。

以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理 人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书或法定代表人 身份证明须由联合体牵头人按上述规定出具。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由 投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4 纸幅），编制目录并逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

若采用双信封形式，第 4.1.1 项和第 4.1.2 项采用以下条款：

4.1.1 投标文件应采用双信封形式密封。投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。商务及技术文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。报价文件的正本与副本、投标文件电子版文件（如需要）以及填写完毕的工程量固化清单电子文件（如采用工程量固化清单形式）应统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函原件应密封在单独的封套中。

4.1.2  投标文件第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）以及银行保函封套上应写明的内容见投标人须知前附表。 若采用单信封形式，第 4.1.1 项和第 4.1.2 项采用以下条款：

4.1.1 投标文件应采用单信封形式密封。投标文件的正本与副本、投标文件电子 版文件（如需要）以及填写完毕的工程量固化清单电子文件（如采用工程量固化清单 形式）应统一密封在一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单 位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函原件应密封在单独的封套中。

4.1.2  投标文件以及银行保函封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1  投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见第一章“招标公告”或“投标邀请书”。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。投标人少于 3 个的，投标文件当场退还给投标人。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的 投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

若采用双信封形式，第 5.1 款采用以下条款：

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结 果。

若采用单信封形式，第 5.1 款采用以下条款：

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表 规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

若采用双信封形式，第 5.2 款采用以下条款：

5.2 开标程序

5.2.1  主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布标段名称、投标人名 称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2  在投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，投标文件第二个信封（报价文件）不予开封，由招标人密封保存。

5.2.3  招标人将按照本章第 5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件），公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6）计算并宣布评标基准价；

（7）将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信 封（报价文件）退还给投标人；

（8）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.2.4 若采用合理低价法或综合评分法，在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

（3）投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5  在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则 认为投标人已确认招标人宣读的内容。

若采用单信封形式，第 5.2 款采用以下条款：

5.2 开标程序

5.2.1  主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；

（6）计算并宣布评标基准价；

（7）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.2.2  若采用合理低价法或综合评分法，在开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

（3）投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3 若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则 认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更 换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复前， 将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准 和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于 3 日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文 件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向 招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价 的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过 部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提 出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其 投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超 过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3  签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同 时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和 义务以及应承担的违约责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国 家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员 行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以 任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的 评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标 委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序 正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活 动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1  投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2  投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等)，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程

SGSXLHYH标段第一个信封（商务及技术文件）开标记录表

标段： SGSXLHYH                                  开标时间：    年   月   日   时   分

| 序号 | 投标人 | 密封 情况 | 投标保证金递交情况 | 公示资料提交情况 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：                     记录人：                  监督人：

注：招标人将根据实际情况对开标记录内容进行调整。

遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程

SGSXLHYH标段第二个信封（报价文件）开标记录表

标段： SGSXLHYH                                 开标时间：    年   月   日   时   分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价（%） | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：                     记录人：                  监督人：

注：招标人将根据实际情况对开标记录内容进行调整。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程第 SGSXLHYH 标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清或说明于    年  月  日  时  分前递交至     （详细地址）或传真至          （传真号码）或电邮至          （邮箱地址）。采用传真或电邮方式的，应在   年  月  日  时   分前将原件递交至      （详细地址）。

评标委员会全体成员：

年    月   日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程SGSXLHYH标段招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：     ）已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

.....

投标人（盖单位章或法定代表人签字或其委托代理人签字）：

年   月  日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于（投标日期）所递交的（项目名称）第   标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

投标总报价：       %。

合同总工期：        个月。

工程质量：符合标准。

工程安全目标：             。

请你方在接到本通知书后的    日内到       （指定地点）与发包人签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知前附表”第 7.7款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位章）

年    月   日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）第   标段投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：（盖单位章）

年  月  日

附件六 确认通知

确 认 通 知

（招标人名称）：

我方已接到你方     年     月    日发出的                    （招标项目名称）招标第        标段关于             的通知，我方已于    年    月    日收到。

特此确认。

投标人：                          （盖单位章）

年 月 日

附件七：异议书

（招标项目及标段名称）  异议书

异议人：

住所地：

邮编：

法定代表人：

联系电话：

异议人授权代表：

性别：      　　　　           年龄：

住址：

联系电话：

提起异议事项的基本事实：      　　　                            。

相关请求及主张：

。

有效线索和相关证明材料：      　　　    。

异议人与提起项目有利害关系的证明材料：

。

此致

（招标人）

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年　　　   月　　   日

附件八：投诉书

投诉书

就所投诉事项，投诉人已于       年  　 月 　  日向招标人提出异议，并于      年  　 月 　  日收到招标人书面答复（后附异议及答复材料）。

投诉人：

住所地：

邮  编：

法定代表人：

联系电话：

投诉人授权代表：

性别：                              年龄：

住址：

联系电话：

被投诉人：

住所地：

邮编：

法定代表人：

联系电话：

投诉事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

投诉人与投诉项目有利害关系的证明材料：                                      。

此致

（投诉受理机关）

投诉人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年  　　  月 　　   日

# 评标办法

一、评标办法前附表

《评标办法前附表》用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与招标文件其他章节相衔接，并与本章正文内容不相抵触。前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。评标办法前附表及正文中没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 评标办法 | 1.本次招标采用双信封形式，资格后审，评标办法采用综合评分法，即对投标人的商务文件、技术文件和报价文件进行评分，按照综合评分由高到低排序。当投标人的综合评分相等时，评标委员会依次按照以下顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的优先； （2）评标价相同则按第一个信封（商务及技术文件）得分较高的投标人优先； （3）当出现上述情况以外的情形，则按有利于招标人的原则进行推荐； 2.评标委员会最终推荐 3 名中标候选人（若不足 3 名，则按相应数量推荐）。 |  |  |  |
| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |  |  |  |
| 2.1初步评审标准(第一个信封) | 2.1.1 形式评审标准 | 1.投标文件中的重要内容按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹、印章清晰可辨。 |  |  | （1）投标文件（第一个信封）按招标文件规定的格式、内容填写、字迹清晰可辨； （2）投标函（第一个信封）按招标文件规定填报了招标项目名称、标段号、所有补遗书（如有）、质量要求及安全目标、合同期限； （3）投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 |
|  |  | 2.投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 |  |  | （1）投标函（第一个信封）、授权委托书（如有）或法定代表人身份证明（如有）及投标文件格式规定要求签署的地方，投标人的法定代表人或其委托代理人均按照对应要求签署姓名，未使用印章、签名章或电子制版章代替签名； （2）投标函（第一个信封）、授权委托书（如有）或法定代表人身份证明（如有）及投标文件格式规定要求加盖投标人单位章的地方均加盖投标人单位章，单位章内容与其营业执照名称一致，且未使用专用印章代替单位章； （3）投标文件中有改动之处均加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 |
|  |  | 3.投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效、内容提供了投标保证金。 |  |  | （1）投标保证金金额符合投标人须知前附表第3.4.1项要求； （2）若采用现金担保，投标保证金由投标人的基本账户汇出，并在规定的时间到达招标人指定账户； （3）若采用银行保函的，满足投标人须知前附表第3.4.1项要求。 （4）投标保证金的提交方式满足投标人须知前附表第3.4.1项要求； |
|  |  | 4．投标人投标文件由法定代表人的授权委托代理人签署的，应符合下列规定（本款仅适用于投标人投标文件由法定代表人的委托代理人亲自签署的） |  |  | （1）提交了授权委托书； （2）法定代表人和委托代理人均在授权委托书上对应人员处签名，未使用印章、签名章或其他电子制版章代替签名； （3）授权委托书中委托代理人只能是一个人，且不能再次授权委托他人； （4）授权委托书后应附法定代表人和委托代理人身份证影印件（黑白或彩色）且身份证影印件（黑白或彩色）应清晰，授权委托书上应加盖投标人单位章； （5）委托代理人签署投标函的时间应与授权委托书的时间同日或在其之后。 |
|  |  | 5．投标人投标文件由法定代表人亲自签署投标文件的，应符合下列规定（本款仅适用于投标人投标文件由法定代表人亲自签署的） |  |  | （1）提供法定代表人身份证明； （2）法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版章代替签名； （3）法定代表人身份证明后应附法定代表人身份证影印件（黑白或彩色）且身份证影印件（黑白或彩色）应清晰，法定代表人身份证明应加盖投标人单位章。 |
|  |  | 6．投标文件应符合的其它规定。 |  |  | （1）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （2）同一投标人对同一项目未提交两个以上不同的投标文件。 （3）投标人递交了公示资料电子文件（U盘）。 （4）外层封套上标注的所投项目名称、标段号与内装投标文件所投项目名称、标段号一致。 （5）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 |
|  | 2.1.2 资格 评审 标准 | 1．具备有效的营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户开户信息表 |  |  | （1）具有独立法人资格，持有有效的营业执照（含三证合一）、基本账户开户许可证或基本账户信息表（基本账户开户行出具）； （2）投标人提供的证明材料符合第九章“投标文件格式”“资格审查资料（一）投标人基本情况表”的要求。 |
|  |  | 2．投标人的资质等级符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |  | （1）投标人的资质等级符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定； （2）提供的证明材料符合第九章“投标文件格式”要求。 |
|  |  | 3.投标人的财务状况符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 |  |  | （1）投标人的财务状况符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第九章投标文件格式”要求。 |
|  |  | 4．投标人的类似项目业绩符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 |  |  | （1）投标人的类似项目业绩符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第九章投标文件格式”要求。 |
|  |  | 5．投标人的信誉符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 |  |  | （1）投标人的信誉符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第九章投标文件格式”要求。 |
|  |  | 6．投标人的主要人员符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |  | （1）投标人的项目经理符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定； （2）提供的证明材料符合第九章“投标文件格式”要求。 |
|  |  | 7．投标人的其他要求符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |  | （1）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或1.4.4项规定的任何一种情形。 |
|  | 2.1.3 响应性评审标准 | （1）投标函上载明的招标项目合同期限与招标文件规定的合同期限一致。 （2）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （3）权利义务按招标文件规定在投标函（第一个信封）中做出承诺。 |  |  |  |
| 2.1初步评审标准(第二个信封) | 2.1.1 形式评审标准 | 1.投标文件中的重要内容及其格式符合下列规定。 |  | （1）投标函符合第九章“投标文件格式”要求。 （2）已标价工程量清单说明与招标文件规定一致,未进行修改和删减。 （3）投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 |  |
|  |  | 2．投标文件的签字、盖章符合下列规定。 |  | （1）投标函（第二个信封）及投标文件格式规定要求签署的地方，投标人的法定代表人或其委托代理人均按对应要求签署姓名； （2）投标函（第二个信封）及投标文件格式规定要求加盖投标人单位章的地方均加盖投标人单位章； （3）投标文件中有改动之处均加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认； （4）单位章内容与单位营业执照名称一致，且未使用专用印章。 |  |
|  | 2.1.3响应性评审标准 | 1.投标文件应符合的 其他规定 | （1）投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （2）投标报价能够确定具体数值。 （3）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 （4）投标文件正本、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4 项规定。 （5）投标函及报价清单未附有招标人不能接受的条件。 （6）一份投标文件应只有一个投标报价，不得提交选择性报价；也不得有调价函。 |  |  |
| 2.2 | 2.2.1 分值构成（总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成（50分）： 施工组织设计：8分 业绩：35分 机械设备：5分 信誉：2分 第二个信封（报价文件）评分分值构成（50分）： 投标报价：50分 |  |  |  |
|  | 2.2.2 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算评标基准价并当场宣布。 （1）评标价的确定： 评标价＝投标函（第二个信封）中投标报价（以百分比表示，保留小数点后两位，例如 96.66%） （2）投标报价不参加评标基准价计算的情形： ①未在投标函上填写报价； ②投标报价超过招标人公布的最高投标限价； ③投标报价无法确定具体数值； ④投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致； ⑤投标报价低于招标人公布的最高投标限价的85%（不含85%）。 ⑥其他情形：当所有报价均低于最高投标限价的85%，按照最高投标限价的85%作为评标基准价。 （3）评标基准价的确定： 将进入第二信封评审的所有投标人的评标价且该评标价处于 85%（含85%）～100%（不含 100%）范围内的进行算术平均，以该算术平均值作为评标基准价，即：评标基准价=所有有效投标报价的算术平均值。 评标基准价保留 2 位小数，例如“96.66%”，小数点后第三位“四舍五入”。 （4）评标基准价确定场合： 评标基准价按以上规则计算后在第二个信封开标现场公布，如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监督人当场核实确认后，可重新计算和宣布评标基准价。在评标过程中，评标委员会应对招标人开标时计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除开标时计算错误外，确认后的评标基准价不因第二个信封评审否决投标而改变，也不因招投标当事人异议、投诉以及其它任何情形而改变。 |  |  |  |
|  | 2.2.3评标价偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×¦（投标人评标价－评标基准价）¦/评标基准价，偏差率保留 2 位小数（例如 0.21%，小数点后第三位“四舍五入”)。 |  |  |  |
|  | 2.2.4评分标准 | 见“评分因素与权重分值” |  |  |  |
| 3.1第一个信封初步评审 | 3.1.1 | （1）评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。 （2）通过第一个信封商务文件和技术文件评审的投标人仅有 2 个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在 评标报告中阐明理由，招标人应当按照第二章“投标人须知”前附表第 5.2.3 项规定的程序进行第二个信封报价文件开标，但评标委员会在进 行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审 时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。 （3）当通过第一个信封商务文件和技术文件评审的投标人仅有 1 家时，评标委员会应否决其投标。 |  |  |  |
| 3.2第一个信封详细评审 | 3.2.1 | （1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A； （2）按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对其他因数部分得分C； |  |  |  |
|  | 3.2.2 | 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后2位，小数点后第3位“四舍五入”。 |  |  |  |
|  | 3.2.3 | 投标人的商务和技术得分=A+C。 |  |  |  |
| 3.4第二个信封初步评审 | 3.4.1 | 评标委员会按本章第2.1.1、2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封进行初步评审，有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。 |  |  |  |
|  | 3.4.3 | 投标人的投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。 |  |  |  |
| 3.5 第二个信封详细评审 | 3.5.1 | 按本章第2.2.4项第（3）目规定的评审因素和分值对投标报价（评标价）计算出得分B，投标报价得分分值计算保留小数点后2位，小数点后第3位“四舍五入”。 |  |  |  |
|  | 3.5.2 | 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+B |  |  |  |
| 3.6 投标文件相关信息的核查 | 3.6.1 | 评标委员会在评标过程中发现投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，应否决其投标。 |  |  |  |
| 3.7 投标文件的澄清和说明 | 3.7.1 | （1）投标人收到问题澄清通知后必须在规定时间内以书面（含传真）形式给予答复，投标人的澄清必须加盖投标人单位章或由法定代表人或其委托代理人签字。 （2）若未影响到中标候选人排序，则可不要求投标人澄清。 |  |  |  |
| 3.9 | 3.9.1推荐中标候选人 | （1）评标委员会对通过第一个信封（商务技术文件）和第二个信封（报价文件）评审的所有的投标人，按照综合得分由高到低进行排序（若多个投标人综合得分相同时，按评标办法第 1 条规定执行）。 （2）评标委员会按综合得分排序推荐前 3 名中标候选人（若不足 3 名，则按相应数量推荐） |  |  |  |

SGSXLHYH标段评分因素与权重分值

| 2.2.4（1） | 施工组织设计 |  | 8分 | 安全、道路畅通维护措施 | 2 | 本细分项内容具体可靠，可实施性强，符合本项目的实际情况得2分；措施较具体得1.6分；一般的得1.2分；无该项措施得0分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 质量保证措施 | 2 | 本细分项内容措施具体可靠，可实施性强，得2分；措施较具体得1.6分；一般的得1.2分；无该项措施得0分。 |
|  |  |  |  | 施工时效性保证措施 | 2 | 本细分项内容作业点施工时效性保证措施具体可靠，应对及时，可实施性强，得2分；措施较具体，得1.6分；一般的得1.2分；无该项措施得0分。 |
|  |  |  |  | 文明、环境保护措施 | 1 | 本细分项内容文明施工、环保及投诉处理措施具体可靠，可实施性强，得1分；措施较具体，得0.8分；一般的得0.6分；无该项措施得0分。 |
|  |  |  |  | 对本项目的事故应急预案措施 | 1 | 本细分项内容措施具体可靠，可实施性强，得1分；措施较具体，得0.8分；一般的得0.6分；无该项措施得0分。 |
|  |  |  |  | 注：在计算投标人施工组织设计最终得分时，各评分因素应以评标委员会各成员的打分平均值确定。 |  |  |
| 2.2.4（2） | 评标价 |  | 50分 | （1）修正后投标人报价比例＞100%，按无效投标处理。 （2）修正后投标人所报报价比例≤评标基准价，则评标价得分 E=50-偏差率×100×E1，E1 取1.0。 （3）修正后投标人所报报价比例＞评标基准价，则评标价得分 E=50-偏差率×100×E2，E2 取1.2。 注：报价得分计算“四舍五入”，保留至小数点后 2 位（例如 58.66，小数点后第三位“四舍五入”） |  |  |
| 2.2.4（3） | 其他因素 | 业绩 | 35分 | 1.满足第二章“投标人须知”附录三“资格审查条件（业绩最低要求）”的得21分； 2.在此基础上（扣除满足最低要求审查的业绩后），每增加2019年1月1日后（以合同签订时间为准）独立承担的高速公路绿化养护里程（不含匝道、连接线）150km加1分，里程（不含匝道、连接线）可累计加分，本项最多加14分。 注：（1）同一项目同一路段多年度养护合同，仅计算一次，不重复计算（如：XX高速XX段至XX段共三年服务期，但合同一年一签，或XX高速XX段至XX段共三年服务期，签订为三年合同，该路段投标人无论签订多少次合同，仅计算一次。）。 （2）以上业绩要求合同内容包含高速公路绿化养护内容（如高速公路绿化养护保洁合同或单独的高速公路绿化养护合同等），否则视为无效。 |  |  |
|  |  | 机械设备 | 5分 | 1.满足第二章“投标人须知”附录七“资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）”的得3分； 2、在此基础上（扣除满足最低要求审查的后），每增加一台制式洒水车（8m³以上储水量、前喷后洒带旋转高炮喷洒）加1分，本项最多加2分。 |  |  |
|  |  | 信誉 | 2分 | 投标人在四川省交通运输厅信用等级评价结果为AA级得2分；A级得1.8分；B级得1.6分；C级得1.2分。以招标人在投标截止日核查的为准。 |  |  |

二、评标办法（正文）

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）评标价：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对其他因素部分计算出得分C；

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+C。

3.2.4 投标人投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过初步评审、详细评审的均进入第二个信封（报价文件）评审。

3.3第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，算术性修正原则见评标办法前附表。

3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价，评标委员会应否决其投标。

3.5第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分B。

3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+B。

3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6投标文件相关信息的核查

3.6.1 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假行为。

3.7投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

第一节通用合同条款

本《通用合同条款》另见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标招标文件》（2018年版.第一册），由投标人自行购买。

第二节专用合同条款

A、公路工程专用合同条款

本《公路工程专用合同条款》另见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标招标文件》（2018年版.第一册），由投标人自行购买。

B、项目专用合同条款

##### 1.项目专用合同条款

1、项目专用合同条款数据表

2、说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信 息 或 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：四川遂广遂西高速公路有限责任公司 招标人地址：遂宁市河东新区仁里古镇五彩缤纷南路272号四川遂广遂西高速公路有限责任公司 联系人：魏先生 电话：0825-5813555 传真：0825-5813555 |
| 2 | 1.1.4.3 | 本项目合同期限为 36 个月，合同采用一年一签的方式，每年合同期满，经发包人考核合格，可续签次年绿化养护施工合同。同时在此合同期限内发包人将按季度对承包人履约情况进行考核，若承包人在合同期内任一年度累计2次考核不合格，无论合同是否到期，发包人均有权立即终止合同。若通过考核承包人的工作质量不能达到发包人要求，或因工作失误造成了发包人的利益受到损失，发包人有权终止合同，并没收承包人的履约担保，承包人在规定时间内退出现场。若维修发生新栽种苗木等工作，则新栽种的苗木养护期为12 个月。 |
| 3 | 4.8.7.3 | 雇佣人员应急周转金百分比：每期进度付款的 1 %；雇佣人员应急周转金限额：合同价格的 1% |
| 4 | 5.2 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 5 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 6 | 17.2.1 | 开工预付款金额：无 |
| 7 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：无 |
| 8 | 17.3.3 | 进度付款证书：按发包人要求提交 |
| 9 | 18.9 | 竣工资料的份数：按发包人要求 |
| 10 | 19.7 | 保修期：本项目不适用 |
| 11 | 20.1 | 工程一切险由投标人投保，保险费由承包人承担和支付，在工程量清单中单独报价。 |
| 12 | 20.4 | 第三者责任险的最低投保金额：200万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率：由投标人自行与保险公司商定。 本项目实施期间履行合同所雇佣的全部人员，按保险金额不低于每人 120 万元缴纳工伤保险费。 |
| 13 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼； 诉讼机构：项目发包人注册地人民法院。 |

##### 2.项目专用合同条款

本《专用合同条款》是对“通用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合   同条款”可做出不同约定外，补充细化的内容不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。未列明的内容参见《通用合同条款》。

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人—业主（下同）：四川遂广遂西高速公路有限责任公司。

1.1.2.3承包人：通过公开招标确定的与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4监理人：本合同业主指定各管理处负责人及其工程师行使监理人职权，如有调整另行书面通知。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 工程内容：遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目2022～2024年度绿化养护工程施工，包括但不限于中央分隔带绿化、路侧防护林带、互通式立交区绿化、边坡生态防护、土路肩加固绿化、房建设施周边绿化以及各收费站站内绿化、服务区绿化等所有绿化植物的修剪、浇水、松土、除草、施肥、病虫害防治、防冻、刷白、零星苗木移植、补种、苗木冲洗服务、养护过程中垃圾清运以及现场处理环境恢复等养护工作。

1.1.3.10 永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

1.1.3.11 临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人驻地建设的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场，材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。

1.1.4日期

1.1.4.2 开工日期：根据发包人年度工作计划及相关制度要求为准。

1.1.4.3 工期

（1）合同期限（工期，下同）为36个月。合同采用一年一签的方式，每年合同期满，经发包人考核合格，可续签次年绿化养护施工合同。

（2）在此合同期限内发包人将对承包人履约情况进行考核，若承包人在合同期内连续两次考核不合格，无论合同是否到期，发包人均有权立即终止合同。若通过考核承包人的工作质量不能达到发包人要求，或因工作失误造成了发包人的利益受到损失，发包人有权终止合同，并没收承包人的履约担保，承包人在规定时间内退出现场。

（3）若由于承包人原因不能与发包人续签合同，则应提前3个月书面告知发包人，以便发包人另行选择承包人，发包人将不退还承包人履约保证金。但在新的承包人未进场前，本合同的承包人有义务继续承担本项目，其费用按签订的年度合同价格予以支付。若由于发包人原因不与承包人续签合同或在合同执行期间由于养护管理模式调整提前终止合同，应提前3个月书面告知承包人，并将履约保证金退还承包人，承包人须在发包人通知的期限内完善相关手续并退场。

（4）在合同总期限内，每次绿化养护的工期以发包人《维修通知单》确定的时间为准。若维修发生新栽种苗木等工作，则新栽种的苗木养护期为12个月。

1.1.4.4交工日期

将原条款修改为：为发包人制定的《维修通知单》中规定的开工和完工的期限。承包人应在发包人发出的《             高速养护工程维修通知单》（含口头通知）所规定的时限内到达现场，组织施工。并在《               高速养护工程维修通知单》（含口头通知）所规定的完工时限内完成所有单项工程（经发包人同意延期的除外）。

1.1.4.5 缺陷责任期

本项目缺陷责任期为新栽苗木的养护期，在合同总期限内，每次绿化养护的工期以发包人《维修通知单》确定的时间为准。绿化补栽、补植缺陷责任期（即养护期）为12个月。

1.1.6 其他

本项 1.1.6.8、1.1.6.9 目修改为：

1.1.6.8 劳务合作：指承包人与劳务企业签订劳务合作合同，由劳务企业提供劳务人员及机具， 由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.9 雇佣人员：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织

管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。原条款中“雇佣民工”修改为“雇佣人员”。

本项补充 1.1.6.10 目：

1.1.6.10 任务通知单：发包人在承包合同的框架下，针对每个日常养护工作下发给承包人的工

作任务范围、内容、规模、以及计量支付等要求的书面通知。该任务通知单也是每个日常养护结算的依据，发包人将依据日常养护的实施计划逐个下发。

1.4 合同文件的优先顺序

解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范（含补充技术规范）；

（7）已标价工程量清单（含说明）；

（8）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（9）其他合同文件。

1.5合同协议书

全文修改为：承包人应签订并履行合同协议书，该协议书按照招标文件所附格式拟定，协议书格式必要时可作修改，经业主审查同意后签订。合同文件的制作及费用，由承包人负责。合同文件的份数视需要由业主与承包人协商确定。在合同协议书签订并生效之前，投标文件和中标通知书将约束双方。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 修改为“发包人根据工程实际情况及时向承包人提供维修通知书”。

2.发包人义务

2.3 提供施工场地

将该款全文修改为：

（1）永久占地：本项目为养护工程，其施工所需的永久占地属现有，由发包人提供。

（2）临时用地：临时占地由承包人自行负责办理，见专用合同条款第 4.1.10（1）项。

2.6 支付合同价款

本款补充：发包人应按相应合同专用条款的规定支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

针对绿化养护工程项目比较零星，局部工程量小的特点，不再组织统一的交（竣）工验收，由发包人实时进行的交（竣）工验收/现场验收即等同于交（竣）工验收。

2.8 其他义务

发包人委托其下属养护部、管理处依据合同文件进行项目监督检查和现场管理，对工程项目的实施、工程质量、工程数量、计量支付、变更设计等具体内容进行检查和验收。

3.发包人或监理人

3.1发包人或监理人的职责和权力

3.1.1 项第（6）（7）（8）（9）（10）目约定为：

针对变更工程，发包人或监理人的权力范围：按照交通运输部、四川省交通运输厅、发包人上级单位及发包人有关管理办法执行。

审查第 15.4 款下变更工作的单价。

按照第 15.6 款审查有关暂列金额的使用。

3.6 （新增）本项目在没有监理人的阶段，由发包人代监理人行使监理人的职责和权力。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

本项补充：

（2）承包人应遵守现行的所有法律，不论是国家、省、市的还是影响合同执行并对承包人有约束的法律。如果因承包人或其派遣人员违反了这些法律，从而导致债务、损失、索赔、罚金、处罚等费用，不论其性质如何，由承包人自行承担。

（3）承包人应保护和保障发包人免于承担由于承包人的疏忽不当行为造成的所有索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费及其他的责任。

4.1.2 依法纳税

本项约定为：承包人因承包合同工程需缴纳的一切税、费均由承包人照章缴纳，费用由承包人承担，不单独报价。工程清单的单价或总价均为已包括增值税及各种附加税、费在内的全部税、费的价格，不做价税分离。

承包人按照税务机关认定的计税方法向发包人提供合法合规的增值税发票后，发包人才向承包人支付工程价款（包括增值税及各种附加税、费在内的全部税费）。如承包人提供的增值税专用发票不规范、不合法或涉嫌虚开等，承包人不但要承担赔偿责任，而且不能免除其开具合法增值税发票的义务。

4.1.3 完成各项承包工作

本项补充：

（1）承包人必须确保绿化养护质量满足养护技术规范及本项目补充技术规范要求。如果因承包人原因使其施工质量达不到规范要求，发包人可责令其限期整改。整改仍旧达不到要求的，发包人可依据专用条款相关规定进行违约处罚，处罚金额为2000元-5000元，罚金在计量时扣除。

（2）承包人要针对施工过程中出现紧急情况（含交通、施工、人身等紧急事故）时制定相应的应急措施，相关费用综合考虑并包括在报价中。

（3）承包人对其承包工程施工期间的职工聘（雇）用方式及劳动（劳务）合同执行到位，尤其是雇佣人员工资的发放计划要合理。无保留的执行通用条款第 4.8 款的相关规定。

（4）承包人应负责绿化工作范围内的全部垃圾清理及外运，相关费用包含在承包人的投标报价中，不再单独计量及支付。

（5）路段植被修剪维护工作须随时保持通透、美观、安全的效果，对不符合植被修剪维护效果的情况，发包人有权随时提出整改要求，承包人须根据要求立即整改到位，否则视为合同违约。

（6）对中央分隔带（含枢纽互通区）的灌木及杂草进行的集中定期修剪，须确保做到每年至少2次，分别在当年的5月1日与 10月1日之前各1次，对路边沟杂草集中定期修剪每年不少于1次。在日常养护过程中，承包方须全面做好绿化植被的浇水、施肥、病害防治等工作。修剪及维护工具均须以车载式绿篱修剪机为主，辅之以手持式绿篱修剪机配合进行，否则将视作合同违约。除定期修剪及日常养护工作外，发包方会根据日常检查中发现的问题，提出修剪维护的具体整改要求，承包人应严格按照整改要求及时整改到位。

（7）路侧绿化苗木修剪：承包人每年须定期集中开展总数不少于2次的路侧绿化苗木修剪工作。修剪维护工具均须以自走式多功能修剪机为主，辅之以手持式绿篱修剪机配合进行。修剪工作包括但不限于以下内容：对伸入公路建筑限界和遮挡公路标志牌的枝条及过密茎、枯枝、芭芼、银合欢等进行修剪、清除（对路堑边坡路段，须清除伸入公路界限及上边坡自坡脚净高2.5米范围内杂树和杂草；对路堤边坡路段，须清除伸入公路界限及下边坡从护栏板到护栏板外侧2.5米范围内的杂树杂草，杂草要修剪至坡面齐平）；对修剪过程中产生的垃圾须随清随净，确保修剪维护现场整洁干净。发包人会根据日常检查中发现的问题，提出路侧修剪工作的整改要求，承包人须严格按照整改要求进行整改到位。

（8）全线收费站、管理处，需不定期进行施肥、浇水、病虫害防治、修枝（含除杂草），承包人应根据业主工程维修通知要求进行浇水施肥、病虫害防治和修枝（含除杂草），此项工作不单独计费，相关费用已计入承包人的投标报价中，分摊到各综合单价内。

（9）承包人在每次养护作业时应严格按照有关的现行养护规范和规程执行，并认真作好现场记录（现场记录将作为计量及考核依据之一），确保养护质量。

（10）绿化养护过程中，由承包人负责补栽或更换的苗木，承包人应结合气候因素及相关技术规范要求合理进行养护，并保证成活率。因承包人管养不到位造成绿化苗木成段死亡,由承包人承担相应责任并视情况予以赔偿。除非发生不可抗力，否则承包人不得以高温、干旱、极寒等极端天气原因造成缺株、死株向发包人提出额外的补偿要求，相关情况将计入对承包人的考核评分中。同时并不免除承包人的违约责任。

（11）承包人有维护对应路段高速公路路产路权的义务。如在巡查中发现有路产缺失或损坏路产以及危及公路安全行为及事件应立即履行告之发包人并先期处治的义务，以便发包人及时采取措施，确保道路安全畅通。对挽回损失数额较大的举报发包人将视情况给予一定奖励。如发现问题不及时告之发包人，造成重大损失的，发包人将按违约酌情对承包人进行处罚，情节严重的，依法承担相关法律责任。

（12）承包人应安排人员每周不少于3次进行养护路段的巡查工作，发现问题应及时上报发包人，该项工作的费用已包含在工程量清单报价中，不在单列。

（13）鉴于高速公路养护的特殊性，承包人除具备完成日常养护工作的能力外，还必须具备灾害性预防、处置突发性事件、突击抢险的能力，制定抢险预案，配备人员、抢险设备、材料和资金，保证与辖区高速公路应急救援体系实施联动，在接到发包人通知时应及时实施抢险工程和作业。

（14）承包人在施工过程中需保护公路用地范围内已建（完工）的道路设施，除设计文件中要求拆除部分，承包人不得损坏、污染相关路基、路面、桥梁、隧道、交安、绿化等已有工程设施等，如因承包人原因损坏的，承包人应无条件按原标准予以恢复并自行承担相关费用。对施工现场各类安全设施及道路交通标志承包人应负责照管和维护，在需要时，可在征得发包人同意后拆除影响施工的相关设施，妥善保管并在施工作业后按原标准进行恢复。施工区域内原有交安设施（波形梁护栏，标志标牌及隔离栅等）属于发包人财产，承包人应在施工前完好拆除并保管好，在施工完成后自行将其恢复。若工程不再需要，应将其移交发包人，其所需费用由承包人承担。

（15）承包人应保护和保障发包人免于承担由于承包人的疏忽不当行为造成的或与第 4.1 款所述有关的所有索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费及其他的责任。

（16）本项目实施时，应对现有生态环境进行保护，包括水资源保护、植被保护、特殊地质段保护、环境污染的防治（污水、烟气污染、粉尘污染、施工噪声污染等）。机械设备操作应尽量减少噪声，遵守当地有关部门对夜间施工的规定。

（17）本项目系在通行高速公路运营期间施工，承包人应保证施工作业现场规范化，不得擅自将工程设备（车辆）停放于施工范围之外的车道上，也不得在上述区域堆放材料，否则发包人有权强制将其移除，同时，承包人须承担由此产生的一切经济、法律责任。

（18）承包人应负责本合同约定的绿化养护工作范围内的全部垃圾清理及外运，相关费用包含在承包人的投标报价中，不再单独计量及支付。

（19）承包人应在可行的情况下在绿化作业时尽可能采用机械化作业。

（20）承包人应在维修通知单下达后立即进行绿化养护作业，若因承包人原因未在规定时间内进行养护作业的，处以1000元～5000 元违约金，违约金在计量时扣除 。

（21）其它未尽事宜，应严格按照现行相关养护施工技术规范、招标文件规定执行。

（22）承包人开展整改工作发生的费用均已计入承包人的投标报价中，不另外计量及支付。

4.1.10其他义务

增加以下内容：

（1）临时用地的租用

临时用地由承包人自行调查询价，自行确定满足施工需要的临时用地数量、位置，自行办理申请租用手续并承担相应费用。所需费用(包括开工使用的平整和完工后的恢复)分摊入工程清单的相关细目中，不单独报价和支付。该临时用地费用包括完工后恢复到使用前的状况，并符合环保、水保的要求。

（2）恶意拖欠雇佣人员工资、材料款

承包人恶意拖欠雇佣人员工资、材料款，导致雇佣人员、材料商索要工程款发生上访、闹事、阻工、扰工等事件的，发包人有权用工程款代承包人支付上述款项；承包人除承担由此发生的费用和损失外，发包人将按次处以承包人2万元违约金，若出现三次以上，发包人有权解除本合同，将剩余工程交由其他施工单位实施，由此导致的损失全部由承包人承担。

（3）承包人节假日施工

承包人在夜间或国家规定的节假日进行施工，应向发包人报告。但是为了抢救生命或财产，或为了工程的安全、质量而不可避免的短暂作业，承包人应立即向发包人报告并同时开展抢险作业。本项规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

（3）保护现有设施

承包人在施工过程中需保护公路用地范围内已建的道路设施、机电设备、车辆等属 于发包人的设施设备，承包人不得损坏、污染相关路基、路面、桥梁、交安、绿化等已有工 程设施或损坏机电设备、车辆等设备，如因承包人原因损坏的，应由承包人负责按原标准予 以恢复，同时承担全部经济及法律责任。

如因承包人或其雇工的原因对上述设施设备造成损失，发包人有权在应支付给承包 人的任何款项中扣除直接损失金额。如因承包人的过错造成第三方的生命和财产损失，应由 承包人承担全部责任。发包人保留向承包人追偿损失的权利。

（4）服务区、中央分隔带及路侧绿化苗木的修剪

A、定期修剪：绿化日常养护承包人每年“五一”前和“十一”前应完成对高速公路中央分隔带的绿化修剪，修剪后绿化带的外观应达到发包人的要求。

B、不定期修剪：承包人还应在日常管养中不定期的对中央分隔带进行修剪，以保证绿化带的外观应达到发包人的要求。

C、对中央分隔带修剪的报价包含以上两部分的工作，除非发包人另行书面指定的专项修剪工作，对中央分隔带的修剪工作均视为已经包含在报价中，不单独计量及支付。

D、对服务区内苗木修剪的报价包含上述A、B两部分工作，所有苗木及草坪的日常养护（包括补种补植）均包含在报价中，除非发包人另行书面指定的专项修剪工作，对服务区内绿化苗木的修剪工作均视为已经包含在报价中，不单独计量及支付。

4.1.11 落实“四化”建设要求（新增）

承包人应认真贯彻落实交通运输部“品质工程”指导意见及四川省交通运输厅关于加快推进公路水运“品质工程”建设的实施意见。项目建设理念体现以人为本、本质安全、全寿命周期管理、价值工程等理念；管理举措体现精益建造导向，突出责任落实和诚信塑造，同时为响应上级管理部门高速公路养护工程“四化”建设方案的要求，公司将在绿化养护工程中推行“养护标准化、养护机械化、养护信息化、智能化”的“四化建设”。努力将项目建设成为优质耐久、安全舒适、经济环保、社会认可的品质工程。

（1）养护标准化

1.按照植物一年四季的生长规律，以及高速公路绿化养护要求，制定全路段高速公路绿化养护标准，明确工作内容、施工频率、施工时间以及达到的绿化效果。

2.所有涉路施工的工程车辆外观涂装的标志和颜色，人员着装统一服装、交通管制锥形桶标识统一的三统一。

（2）养护机械化

高速公路养护设备的种类很多,根据养护作业内容,发包人要求项目部配备绿化养护设备配备：施工车（轻卡）、洒水车、车载绿篱修剪机、自走式多功能修剪机、手提式割灌机、手提式绿篱机、油锯等。

（3）养护信息化、智能化

为促进高速养护与管理工作有效开展，完善养护管理模式，发包人下一步将“互联网＋”思维，将日常巡查、施工的等图片、文字信息进行掌上管理。

本项目使用养护管理系统，该系统软件由发包人免费提供给承包人使用。承包人须按照发包人要求熟练使用并维护养护系统管理软件，并按照发包人给定的软件使用权限，及时、准确的填报养护系统软件相关数据信息。

承包人须按照发包人要求自费配备足够数量的养护系统管理软件使用所需的硬件设备。相关费用包含在工程清单相关子目中，不单独报价。

    - 质量考核及考核办法

1.由发包人方管理处每季度（汛期加大频率）会同承包方项目经理上路进行一次检查，检查和监督管理采取现场打分、问卷调查、明察暗访等多种形式进行，定期检查和不定期检查相结合，并由双方签字确认。对发现的问题要及时通知限期整改，若情节严重或到期不整改的，将向绿化养护单位发放处罚通知。业主方领导、管理单位负责人及绿化养护专职管理人员在上路随机检查中发现问题有权按考核表内容扣分，并及时通知承包方进行整改。

2.绿化养护工作考核办法：考核分为季度考核和年度考核。季度考核发包方根据施工单位日常履   约情况每季度考核以一次；每年 11 月份，发包人根据每季度的考核结果以及上级主管单位对施工单位的日常检查结果进行年度考核；发包人根据年度考核结果，决定是否继续履行剩余合同期限的服务。

（2）发包人的监管

管理处负责该项目的合同执行管理和监督。

各管理处依据合同文件，对项目的实施、质量评定、计量支付、服务增减等具体内容进行管理。

4.1.13 养护系统信息化施工管理（新增）

如根据上级部门或发包人要求采用养护系统进行信息化施工管理时，承包人应自行安装养护系统软件，做好日常系统维护，确保系统稳定及信息系统的安全。其费用包含在竣工文件编制费中，不再单独计列。

4.1.13 承包人加班

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人或发包人报告，以便监理人或发包人履行监理职责和义务。但是，为了抢救生命或财产，或为了工程的安全、质量而不可避免的短暂作业，则事先不必向监理人或发包人报告。但承包人应在事后立即向监理人或发包人报告。本项规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

4.1.14 工程收尾

工程实施末期，承包人对所在标段收尾的问题（如雇佣人员工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，发包人将对上述问题进行处理，发生的费用发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除。

4.2 履约担保

本款细化为：

4.2.1 履约担保的提交（新增）

（1）第一次合同签订时：承包人应在收到中标通知书后，在签订合同协议书之前按投标人须知第7.7.1款有关规定向发包人提交履约担保。

（2）续签合同时：上述为第一次签订合同时应提交履约担保，如果续签下一个年度合同，若承包人提交的履约担保为现金形式，则第一次提交的履约担保自动转为下一年度的履约担保；若承包人提交的履约担保为保函形式，则承包人需要重新提交下一年度的履约担保。

4.2.2履约担保的退还（新增）

（1）承包人应保证其履约担保在当年最后一个绿化养护分项工程交工后缺陷责任期满前一直有效。

（2）履约担保退还：履约担保（银行保函或现金）应在合同期最后一个分项绿化养护期满后的28天内退还给承包人。

4.3 分包

全款修改为：本项目严禁转包，不允许违法分包。合法分包及劳务合作应按照四川省交通运输厅关于印发《四川省公路工程施工分包和劳务合作管理实施细则》的通知（川交发〔2017〕46号）执行。

4.4 联合体

本项目不适用。

4.6承包人人员的管理

4.6.3将本项条款修改为：

（1）承包人在签订养护项目施工承包合同时，招标文件合同附件四《其他管理人员最低要求》确定其他管理和技术人员，上报发包人审核同意后，作为合同的一部分签订合同。除不可抗拒因素外，承包人所上报的项目经理和其他管理和技术人员不得更换。项目经理、项目总工和安全负责人每个月至少22天在现场，且项目经理、项目总工和安全负责人不得同时离开现场。

（2）承包人应严格按照养护项目施工合同文件要求组织相关人员进场，并经发包人批准，所有批准后的人员不应无故不到位或被替换。

（3）若因承包人原因需要替换相关人员，替换者不低于招标文件相应人员资格要求，且需经管理处审核并报成渝公司批准后，方可更换，但需进行违约处罚，将根据以下原则按违约处理：

①当项目经理替换时，对承包人按每人次处以1.5万元人民币违约金；

②当项目总工替换时，对承包人按每人次处以1万元人民币违约金

③当安全负责人替换时，对承包人按每人次处以0.5万元人民币违约金；

④当其他人员替换时，对承包人按每人次处以0.2万元人民币违约金；

（4）若未经发包人同意，擅自更换项目经理、项目总工、安全负责人、安全员或承包人对上述相关人员管理不到位，将根据以下原则按违约处理：

①当项目经理替换时，对承包人按每人次处以3万元人民币违约金；

②当项目总工替换时，对承包人按每人次处以2万元人民币违约金；

③当安全负责人替换时，对承包人按每人次处以1万元人民币违约金；

④当其他人员替换时，对承包人按每人次处以0.5万元人民币违约金；

⑤因特殊养护项目需要，项目经理和项目总工必须常驻工地，未经批准擅自离开施工现场，发包人有权对承包人处以每人2000元/次人民币违约金。

（5）对于经发包人考核不能胜任工作的项目经理、项目总工、安全负责人、安全员等，发包人有权要求承包人进行更换或增加，承包人必须服从，且更换的人员不低于招标文件相应人员资格要求。

①当主要管理人员经发包人考核有违纪行为或不能胜任工作需要，发包人有权予以退回承包人，并要求更换，并对承包人按每人次处以 5000元人民币违约金。

②项目经理、项目总工和安全负责人必须常驻工地，施工期内，平均每月不得少于22天，否则每人次每天扣以人民币 2000元违约金。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员

本款补充：发包人或监理人要求撤换不能胜任本职工作或玩忽职守的承包人主要人员或其他管理 技术人员的，经发包人同意后或发包人直接要求撤换上述人员的，承包人必须无条件予以撤换，同时 委派经发包人同意的满足招标文件要求和胜任项目建设管理需要的新的主要人员或其他管理技术人员。因上述原因撤换主要人员或其他管理技术人员的，按照以下要求处理：撤换项目经理、专业工程师， 对承包人按每人次课以 1-3 万元人民币违约金。

4.8保障承包人人员的合法权益

补充4.8.7项：

4.8.7雇佣人员管理

承包人对其所管理的农名工行为向发包人承担全部责任。

4.8.7.1雇佣人员实名制度

（1）本项目建设过程中所需用工，承包人自行组织雇佣人员队伍进场务工的，必须按现行国家有关规定签订雇佣人员合同；按照工程需要，由劳务合作企业安排适合的雇佣人员进场务工的，由承包人与具备相应资质的劳务合作企业签订劳务合同。相关劳务合同副本报监理工程师及发包人核备，同时须在地方劳动监察部门报备。

（2）承包人要建立职工名册、考勤记录和工资发放等管理台账，对劳务合作企业用工管理负总责，并将雇佣人员基本信息汇总后报监理人及发包人备案。雇佣人员进场后，承包人和劳务合作企业应及时向雇佣人员颁发含有姓名、性别、年龄、照片、家庭住址、身份证号码、工种、进出场时间等信息并加盖承包人项目部和劳务合作企业公章的雇佣人员身份证明。进场工人实行挂牌上岗制度，统一着装。对无雇佣人员身份证明在项目有务工事实的，发包人及监理将不认同其雇佣人员身份，不纳入管理范畴；同时，按无雇佣人员身份证明在项目有务工事实的实际务工人员200元/人·天对承包人进行违约处理，承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法化，承包人应继续纠正，且应承担相应法律责任。

4.8.7.2合理安排用工

承包人可以根据自身情况以及管养工作内容的差异，合理安排雇佣人员的用工模式，但其用工应符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规及地方政府劳动保障部门的相关规定，并保障雇佣人员的合法权益。承包人因违反相关法律规定，被提起劳动仲裁、诉讼等的，承包人应负责妥善处理并承担由此产生的一切费用及相关法律责任。发包人因承包人违法或违约行为遭受损失的，发包人有权向承包人追偿（包括但不限于违约金、支付赔偿款或补偿金、律师费、差旅费等）。

4.8.7.3雇佣人员工资银行支付制度

承包人、劳务合作企业应当为每一位雇佣人员办理个人工资账户，实行由银行支付工资的管理方式，委托银行将雇佣人员工资按月汇入个人工资账户；临时或短期聘用的雇佣人员工资发放方式由劳务双方约定。每期计量支付时，承包人应如实填报上期雇佣人员工资兑付报表及本期雇佣人员工资兑付计划。发包人将对承包人雇佣人员工资支付情况实行全面监控和督查督办。

4.8.7.4雇佣人员应急周转金制度

（1）发包人按照合同金额为基准按雇佣人员工资比例设置雇佣人员应急周转金，在每期施工计量支付款时计提。

雇佣人员应急周转金百分比：每期进度付款的1 %；雇佣人员应急周转金限额：合同价格的1%。

（2）发包人应将雇佣人员应急周转金实行专户存储，除用于支付被拖欠的雇佣人员工资外，不得挪作他用。

（3）雇佣人员应急周转金的返还：承包人支付所有雇佣人员工资后，发包人签发交工验收证书前，返还完毕。

（4）雇佣人员应急周转金的动用：发包人可动用雇佣人员应急周转金支付承包人拖欠的雇佣人员工资。但在支付拖欠的雇佣人员工资后的下一期进度付款时应予以扣回，以确保雇佣人员应急周转金的额度在交工验收前为合同价格的1%。

4.8.7.5岗前教育、食宿、安全及保险

(1)雇佣人员到项目后，在务工前，承包人必须就项目基本情况、安全管理、雇佣人员管理、质量控制、地方风俗、宗教信仰、相关政策及法律法规等内容，组织每位雇佣人员参加不少于2天的岗前教育和培训，并做好相关文字、声象资料的收集工作。

(2)承包人应负责按照发包人要求为雇佣人员安排食宿，提供各种必须的生活设施，并应采取合理的卫生防护和安全措施，以保护雇佣人员的健康和安全。对生病的雇佣人员，承包人要妥善给予治疗，并不得安排其带病务工。

(3)承包人必须负责雇佣人员的人身安全，并按照国家相关法律法规的规定，提供适宜的劳动保护。承包人对施工现场安全负总责，对于承包人、劳务合作企业的任何雇佣人员发生的安全事故，均不能免除承包人应负的责任。

(4)在工程实施过程中，承包人必须保证每一位在场的雇佣人员在人身意外伤害险团体范围内，否则视其为违约并课以违约金，承包人缴纳违约金并不能使其违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权课以加倍违约金直至终止合同。

4.8.7.6雇佣人员合同纠纷处理

（1）按照“谁承包，谁负责”及“谁管理工程、谁预防拖欠”的原则，建立施工企业、劳务单位和发包人总负责的雇佣人员工资预防拖欠责任机制。承包人应对劳务合作企业雇佣人员情况负管理责任和连带清偿责任。

（2）承包人依据与劳务合作企业签订的协议或与雇佣人员签订的合同，确保按期足额支付雇佣人员工资。如承包人不及时支付雇佣人员工资，造成扰民、上访等影响社会稳定事件及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。

若劳务合作企业拖欠劳务工资的，由承包人先行垫付，双方结算时按合同约定予以抵扣；若承包人拖欠劳务合作企业劳务工资的，发包人可以先行动用承包人雇佣人员应急周转金或应付或到期应付给承包人的任何款项中代为支付。发包人保留停止对承包人进度付款的权利，直至承包人妥善处理好上述事件或纠纷为止。同时发包人将按项目专用合同条款22.1款及雇佣人员管理合同相关条款追究承包人的违约责任。

（3）承包人与劳务合作企业的雇佣人员纠纷，按照双方合同约定处理。如双方未按合同约定达成一致意见，按照当地劳动监察部门的处理意见或劳动仲裁部门仲裁结果或司法机关判决结果执行。

（4）对于承包人恶意拖欠雇佣人员工资、或未与雇佣人员签订劳务合同、或未给雇佣人员购买保险等违约行为，发包人将上报省级交通主管部门，建议按《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》规定处理。

4.9工程价款应专款专用

本款补充：

（1）承包人必须在发包人认可的银行开立结算帐户。凡不在发包人认可的银行开户的承包人，发包人将不对其支付任何款项。

（2）发包人只对合同规定的承担项目合同实体单位的法人支付，不对其内部独立核算单位或经批准的分包人直接支付(合同另有规定者除外)。

（3）合同执行期间，如有必要发包人有权监督和检查承包人的财务开支和资金流向，并委托承包人的开户银行协办。承包人必须接受发包人的监督和检查。

4.13工作计划（新增）

承包人在合同签订后，即向发包人提供全年工作计划，并在每季度首月25日前向发包人提供下季度工作计划，计划包括工作项目、人员、设备、费用。发包人将依据计划对工程进行质量检验和验收。

发包人可以工作指令或通知单等形式下发新增或变更的工作安排，承包人接到发包人通知后，应及时安排相关人员及设备提供服务工作，并在规定的时间内按时完成安排的工作内容。

4.14 保护现有设施（新增）

（1）承包人在施工过程中需保护公路用地范围内已建的道路设施、机电设备、车辆等属于遂广遂西公司的设施设备，承包人不得损坏、污染相关路基、路面、桥梁、交安、绿化等已有工程设施或损坏机电设备、车辆等设备。如因承包人原因损坏的，应由承包人负责按原标准予以恢复，同时承担全部经济及法律责任，若承包人拒不接受恢复的，则发包人有权安排其他养护施工单位予以恢复，发生的费用发包人有权从应付给承包人的任何款项中予以扣除。

（2）如因承包人或其雇工的原因对上述设施设备造成损失，发包人有权在应支付给承包人的任何款项中扣除直接损失金额。如因承包人的过错造成第三方的生命和财产损失，应由承包人承担全部责任。发包人保留向承包人追偿损失的权利。

5. 材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

第 5.1.2 项补充：

承包人运到现场的主要材料包括表土以及草种、草皮、乔木、灌木、攀缘植物等应达到技术规范要求中的相关规定，并保证种植物的成活率。各类种植物宜在公路所经当地的最适宜的季节进行种植，除非发包人同意，不允许采用代替品种；若确实证实在承包期内的正常种植季节采集不到规定的植物，只有经发包人同意后，才允许种植代替品种。

5.2发包人提供的材料和工程设备

补充：本合同工程发包人不提供工程材料、工程设备。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

第 5.4.1 项补充：

承包人提供的材料或工程设备不符合技术规范或补充技术规范以及设计或有关标准要求时，承包人应在发包人要求的合理期限内将不符合上述要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

第 5.4.3 项约定为：

若承包人自行购买的工程某主要材料连续三次检验不合格，则可认为该工程用材料不合格，发包人有权拒收；情节严重的，发包人有权解除合同。

5.5材料堆置和工程设备停放（新增）

本项目系在通行高速公路运营期间施工，承包人应保证绿化养护作业现场规范化，不得擅自将工程设备（车辆）停放于施工范围之外的车道上，也不得在上述区域堆放材料，否则发包人有权强制将其移除，同时，承包人须承担由此产生的一切经济、法律责任。

6．施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

第 6.1.1 项补充：

施工机械设备必须按照投标文件承诺或工程实际需要配置且设备完好，数量能够满足施工安排需要；施工机械设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，所有设备进出场和更换都应得到发包人批准，否则将按项目专用合同条款第 22.1 款视为承包人违约。如发包人认为承包人配备的施工设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，发包人有权要求承包人增加或更换某些机械设备、仪器。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按项目专用合同条款第 22.1 款视为承包人违约。

6.1.2 承包人应在管理处附近租用人员办公、生活的驻地，且符合标准化建设规定。承包人驻地建设应达到人员办公、设备停放、材料堆放等基本条件，承包人生产区和办公区、生活区要合理布置，要做到井井有条，干净清爽，以人为本，科学合理。并由发包人验收后支付驻地建设费。承包人驻地建设费由承包人自行考察、自行询价，在工程量清单第 100 章-驻地建设费中单独列支，包干使用，超出部分由承包人自行承担。

6.1.3 承包人提供的特种设备必须在进场时获得当地有关部门的鉴定，并承担相关费用。

6.1.4 承包人的装备、材料所有权应向发包人提交足够的有关设备、物质或材料的所有权证明或被他人租用或占有的设备、物资或材料的协议书。

6.1.5 承包人的装备、材料还应充分考虑到保证防洪渡汛，抢险、处置突发性事件的需要。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备和临时设施。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 原款后增加：承包人应保证合同文件中所列的施工机械设备必须按时到达现场，不得拖延、更不得短缺或任意更换，否则将按第 22.1.2（2）款视为违约，并处以违约金。

###### 7.交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

将该款全文修改为：

（1）取得道路通行权、修建场外设施权的办理人为承包人，相关费用由承包人承担并包含在相关细目报价中，不单独报价。

（2）承包人在管养作业中所使用的管理车辆、工程车辆等，要求各类证照齐全，车况良好，禁止将不允许上高速公路的车辆作为管养车辆。承包人的管养车辆需提供有效的行驶证复印件，年审后及时更新。

（3）承包人用于本项目的管理车辆和工程车辆经过所有收费公路（包括遂广遂西高速公路）的通行费用，均由承包人自行按章缴纳，并在报价时分摊入报价清单的相关细目中，不单独报价。

（4）为保证安全，承包人管养用车辆的转向必须通过进出收费站调头（不得违规调头）。

7.7保通（新增）

本次招标的养护工程是在已建成且运营的公路上进行施工，需要对道路交通的疏导进行合理地组织，以保证道路的正常运行和使用。对此投标人须制订出切实可行的应急预案。

承包人在进行养护工程施工时，应与高速交警、路政执法部门联系，完善相关手续，并配备一名安全施工负责人及足够的现场安全维护人员。承包人应按照交通部《公路养护安全作业规程》JTGH30-2015和遂广遂西高速公路安全管理规定，在养护作业时按规范设置施工标牌、道路封闭标牌、限速标志、交通安全锥。

（1）养护作业现场至少有一名专职安全员，负责作业现场的安全管理。

（2）作业人员必须接受安全培训，未接受培训不得上路作业。上路作业时不得违章作业，作业机械车不得违章行驶。禁止拆除中央分隔带活动护栏，违规调头。凡是人员、机械在作业中发生的安全事故均由承包人自行承担。应制定有关规章制度对上路人员的操作及行为进行规范化管理，保障高速公路行车畅通、安全，由于承包人原因（包括其所雇佣员工的个人行为）造成交通事故及交通拥堵，承包人须承担全部的经济及法律责任，同时发包人保留进一步追诉的权利。

（3）交通标志牌应按照《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区》和《公路养护安全作业规程》及发包人要求配置与摆放（承包人进场前，发包人将对用于养护作业的安全设施种类、规格、材料等做检查验收）。如有缺失应及时补充与更换，并及时清洁，确保标志牌有良好的警示效果。

（4）承包人的所有养护车辆应确保功能完好，且必须按有关规定配置必要的警示标志：诸如黄色警灯和多音警报器，车辆尾部必须有大面积黄色警示和电子显示的左右导向标志等，未尽事宜须符合《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区》和《公路养护安全作业规程》规定并通过公路管理部门的验收（承包人进场前，发包人将对用于养护作业的车辆的安全警示装置做统一规定）。作业时按规定开启警示声（光）信号。养护工程实施所需要的安全设施的种类、数量及费用已包含在承包人的投标报价中，不再另行计取和支付。

（5）承包人应按照养护作业安全管理、交通安全管理及城乡环境综合治理等工作的方针、政策和法律、法规及遂广遂西公司的相关要求，正确处理好养护工作与安全畅通的关系，坚持当“养护施工与安全畅通发生矛盾时，养护施工必须无条件服从安全畅通的需要”和“安全畅通第一, 养护施工第二”的原则，及时化解矛盾，高度认识施工作业安全管理、交通安全管理及城乡环境综合治理等工作的重要性，全力做好施工交通管制路段的施工作业安全管理、交通安全管理及城乡环境综合治理等工作，并接受发包人的监督、检查、指导，确保施工作业的顺利进行和交通管制路段的安全畅通和整洁、卫生。并按照“谁施工，谁负责”的原则，施工交通管制路段的安全责任一律由承包人承担。

（6）如因承包人绿化施工对发包人、承包人或任何第三人等人身、财产造成损失的，一切责任应由承包人承担。发包人因此被要求承担的，有权向承包人追偿（包括但不限于违约金、支付赔偿款或补偿金、律师费、差旅费等），追偿款发包人有权在应支付给承包人的任何款项中直接扣除。

采取上述保通措施所产生费用包含在工程量清单的单价或总额价中，不单独报价。如果发生由于交通管制原因造成的交通事故或交通安全责任事故，由承包人承担一切赔偿责任及法律后果，发包人有权在任意支付项中扣除相应款项。

###### 9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1细化为： 承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本项目安全管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，上级交通主管部门安全检查工作的指示，以及发包人有关安全工作的指令。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报发包人批准。该施工安全技术措施（包括但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案。对影响安全的重要工序和危险性较大的工程应编制专项施工方案，报发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，按第22.1款的规定办理。

9.2.2细化为：承包人在进行绿化日常保养施工时，应结合本款以及第7.3款要求，在保障本项目高速公路畅通及安全的前提下进行施工作业。

承包人引起的一切有关损失和法律责任由承包人承担。

第9.2.5项细化为：根据财政部及安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号），安全生产费在工程量清单第100章“102-3安全生产费”细目号中按承包人投标时的报价比例，计算出相应费用后支付，包干使用，不做调整。

安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。如果承包人的安全措施达不到安全生产要求，发包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用发包人有权从应付给承包人的任何款项中予以扣除。

安全生产费用应当按照有关规定，在以下范围内使用：

（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出；
　　（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
　　（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
　　（4）安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；
　　（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
　　（6）安全生产宣传、教育、培训支出；
　　（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
　　（8）安全设施及特种设备检测检验支出；
　　（9）其他与安全生产直接相关的支出。

9.2.12（新增）安全生产费的支付：在承包人提供发包人所有要求购买的商业保险凭证后一次性支付所有安全生产费。如果发生由于交通管制原因造成的交通事故或交通安全责任事故，由承包人承担一切赔偿责任及法律后果，发包人有权扣除相应款项。

9.3治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人完成，发包人予以协助。

9.3.2原条款修改为：根据第9.3.1款完成相应的工作。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：承包人负责。

9.4环境保护

9.4.12（新增）：作业过程中针对第9.4款发生的施工环保费，已包含在投标人的投标报价中，该部分费用包干使用。该费用在每年合同到期前经考核合格后一次性支付。

如未按照发包人的要求，保持现场整洁、文明，影响高速公路正常运营及造成其他不便，则发包人可以：

（1）委托他人将承包人的装备、材料、设备妥善堆放；

（2）委托他人清除并运走垃圾、废料；

因上述工作而发生的费用由承包人承担，发包人可以动用承包人的任何款项用以支付上述费用。同时按第22.1款视为违约，并课以相应的违约金。

9.4.13垃圾清运（新增）：绿化工作实施过程中收集或新产生的垃圾必须按照相关规定及时进行清运，并丢弃至符合环保要求的固定的垃圾堆放场所。由于承包人未按规定进行清运、或清运不及时或未丢弃至固定位置的，视为承包人违约，并课以相应的违约金。造成二次污染的，承包人应无条件进行现场处理及环境恢复，并承担相应的经济及法律责任，同时，发包人保留进一步索赔的权利。本项费用已包含在合同价款中，不再另行计取和支付。

9.5事故处理

本款补充：事故报告必须按国家的有关法律法规、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号）、交通部《公路工程质量管理办法》（交公路发[1999]90 号）附件《公路工程质量事故等级划分和报告制度》、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第[2008]225 号）、《四川省政府安委会办公室关于做好生产安全事故统计联网直报工作的通知》（川安办〔2016〕8 号）的等要求办理及四川省有关规定的质量安全报告程序进行。

9.6文明施工要求及其费用（新增）

因本项目位于通行的高速公路上，承包人应按照按公安、交通、环卫及当地政府有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续。如需夜间施工，至有关部门办理手续，费用由承包人承担。

承包人在施工过程中应配备专门的文明施工负责人，按照施工队伍“专业化”，施工现场“标准化、程序化、机械化”的施工组织管理理念，合理开展作业面，确保工期如期实现。在驻地及施工现场均应做到文明有序，主要内容有：

（1）承包人驻地建设：本合同范围包含2条高速公路，承包人应分别建设2个驻地办以保障项目实施，承包人生产和办公区、生活区要合理布置，做到井井有条，干净清爽，以人为本，科学合理。承包人驻地建设费在工程清单第100章相应细目总额中包干使用。若在施工过程中，此项实际发生费用超过其总额的部分，由承包人自行承担，发包人不再另行支付。

(2)施工现场实行秩序化、标准化、规范化管理，落实岗位责任制。

(3)凡养护施工作业时间超过 7 天，或作业时间少于 7 天，但现场材料、弃物、机械较多，有防碍公路形象的作业现场，除按照规范设置施工标志、标牌外，还须对现场进行遮掩。

(4) 承包人的所有养护车辆尾部必须有明显的养护作业标志警示、左右导向标志。

(5) 养护人员现场作业时着装整齐、统一，穿反光背心。现场安全设施齐全，并随时保证标志、标牌、交通锥的清洁和完好。服装及工具费用已包含在承包人的投标报价中，发包人不单独支付。每月应对所管辖路段的垃圾作集中处理，其费用已包含在承包人的投标报价中，发包人不单独支付。

(6)材料、施工设备应合理定置、不得乱停乱放。

(7) 严禁破坏及污染正常使用的原有道路及道路设施，特别应重点防范对路面的污染，采用强力有效措施把污染降低至最低限度。

(8)保持驻地、施工进出场等区域的清洁卫生、秩序井然。

(9)应协调好与当地政府及村民的关系，尽量避免发生不文明冲突。

针对上述文明施工费以及环境保护的费用均包含在工程量清单综合单价中，不在单列。

如果发现承包人不按文明施工要求施工或地方协调措施实施不到位，将提出口头警告，如果承包人在 3 天之内未采取整改措施，监理人可要求承包人停工整改，直至监理人满意为止。

9.7 承包人安全文明施工的责任及索赔（新增）

（1）承包人文明施工、扬尘治理、环境保护等未达到省、市的有关规定要求，发包人有权暂不支付文明环保施工费，除承包人接受国家、地方相关部门处罚外，还需承担违约责任。若施工单位违反有关文明施工、扬尘治理、环境保护等的有关规定，每发现一次，发包人将对承包人收取 5000 元整的违约金。

（2）实施和完成本合同工作中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用，也不干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支和给发包人造成其他损失时，应由承包人承担一切责任及费用。

（3）承包人造成安全、环保等质量事故、重大工程事故，承包方承担全部责任。承包人违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等规定，造成后果的由承包方承担一切责任。

# 10．进度计划

10.1合同进度计划

全款修改为：承包人在合同签订后，即按合同约定向发包人提供具体的年度日常绿化养护计划，并在每季度首月25日前向发包人提供下季度工作计划，计划包括工作项目、人员、设备、费用。发包人将依据计划对工程进行质量检验和验收。

发包人可以工作指令或通知单等形式下发新增或变更的工作安排，承包人接到发包人通知后，应及时安排相关人员及设备提供服务工作，并在规定的时间内按时完成安排的工作内容。

10.2合同进度计划的修改

全款修改为：承包人可根据发包人要求或工程实际情况，对工程进度计划进行修订，但必须及时将修订后的进度计划提交给发包人，并不能影响既定工期。

10.5 统计报表的提交(新增)

承包人应按合同规定，按季向发包人提交合同完成情况的《公路工程养护报表》。报表须经发包人签字，报表格式和提交时间由发包人统一制定。

# 11．开工和交工

11.1开工

删去项目开工全文。

11.1.1工期

删去全款内容，修改为：

承包人在收到发包人的维修通知单后，或在特殊情况下接到发包人的电话维修通知后（维修通知单后补），须在发包人指定的时间内，或维修通知单所载明的时间内开始并完成绿化养护工作。

11.4 异常恶劣的气候条件

本项目不适用。

11.5承包人的工期延误

本项目不适用。

# 12．暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

本款第（6）项细化为：

（6）承包人承担暂停施工责任的其他情形：当发包人要求在节假日或其他特殊情况下需要暂停施工时，承包人必须无条件执行，发包人将视实际产生的影响结果做出是否适当延长工期的决定。承包人在编制投标文件时应充分考虑因此停工产生的费用及工期延误，不得因此而拖延总工期，除非发包人同意的工期延长。由此可能产生的费用摊入工程量清单相关子目单价或总额价中，不单独计量与支付。

# 13．工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：由发包人实时进行交工验收，达到养护规范及相关技术规范的要求。

13.2承包人的质量管理

13.2.1承包人提交工程质量保证措施文件的期限：承包人应在发包人通知进场后14天之内，向发包人提交2份工程质量保证措施文件。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1通知监理人或发包人检查的期限：承包人应在24小时内通知监理人或发包人检查。

13.5.2监理人未到场检查

原通用条款第一句修改为：监理人未在第13.5.1项约定的时间后12小时内到场的。

# 14．试验和检验

14.2 现场材料试验

新增：经发包人同意，承包人完成相关检验分析工作可委托具有相应资质的检验检疫单位进行，并出具相关结论证明材料。承包人为投入本工程项目所产生的检验检疫费用包含在工程量清单细目相关单价中，不再单独报价。

# 15．变更

15.4变更的估价原则

删去通用条款中本款全文，以下文取代：

(1)工程量清单中存在与变更工程细目相同细目的，其单价应按工程量清单中已有的细目单价确定；

(2)工程量清单中无相同细目但存在类似细目的，变更工程应参照类似细目单价，经发包人、承包人协商确定变更单价；

(3)工程量清单中没有适用或类似细目的，则由承包人按四川省交通运输厅最新颁发的《四川省公路养护工程预算编制办法》及配套定额编制变更单价，该单价经发包人批准后执行：

（4）如果变更的工程的性质或数量，使涉及的工程细目原有的单价或总额价因此而不合理或不适用时，由发包人和承包人按15.4款议定一个合适的单价和总额价。

15.7计日工

对于需使用计日工的应急抢险等工程，应根据工程实际情况发生的计日工，经发包人审批同意后办理支付。

15.9工作内容的变更（新增）

（1）在节假日或其他特定时间内，发包人认为需要承包人短时间内增加相关工作人员，以保证绿化养护工作质量时，承包人须予以执行。有关人员的增减不能被视为变更，相关费用由承包人自行承担，发包人不再另行支付。投标人在报价时应对此予以充分考虑。

（2）由于工作界面或区域的变化,或者技术要求发生重大变化，造成长时间内承包人工作内容的增加，承包人应与发包人进行协商，按照第15款前文内容规定，对有关变化部分按照变更进行处理。

# 16.价格调整

本项目不适用。

# 17.计量与支付

17.1计量

17.1.2 计量方法

删去本款全文，修改如下：

工程量清单中的工程量为预估养护工程量，合同执行期间，工程量以实际完成数计量支付，发包人不保证最低工程量，风险由承包人承担，且承包人不能以工程量的变化作为索赔的依据。

在施工过程中，该工程量将有可能出现增加或减少，发包人将按技术规范和设计图纸以承包人实际完成的经发包人按本技术规范要求验收合格的工程量为准。但是，承包人在报价时漏报价的细目，应认为已包括在其他细目中，不另支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同的条款效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

在合同履行期间，因养护情况需要更换苗木草坪的，由承包人自行补植补栽，不单独计量计价。

17.1.3计量周期

承包人根据具体项目完成情况，按季度办理计量支付。

17.2预付款

17.2.1 预付款

不支付开工预付款，不支付材料、设备预付款。

17.3 进度款

17.3.1 付款周期

在原条款后增加：本项目对每一次分项绿化养护工程按季度进行计量支付。

对涉及的总额价和单价两种支付，具体要求如下：

（1）总额价养护费用的支付：发包人将每季度定期对日常绿化养护等工作情况进行考核（考核标准及考核表见技术规范附表），考核总分100分，当各项考核成绩≥90分，全额支付每季度养护费用。当某项考核得分为＜90分时，按“1-（90-所得分值）/100”比例支付该项工作当季度养护费用，当某项考核得分低于＜75分时，该项工作当季度养护费用不予支付且不得再支付。养护缺陷强制处罚中的项目为承包人必须按要求认真养护的项目，如承包人养护不当，其违约金将与评分表的扣款进行累加，在当期计量款中扣除，如需要还可在承包人的履约保证金中予以相应扣除。

在原条款后增加：本项目对每一次分项绿化养护工程按季度进行计量支付。对涉及的总额价和单价两种支付，具体要求如下：

若承包人连续2个季度均出现单项考核低于75分的情况，发包人可认为承包人不履行合同，有权解除合同并没收其剩余履约保证金。

（2）单价养护费用的支付：在合同执行期间，应按实际发生的工程数量计量支付。

（3）承包人如违反强制处罚条款中项目（表附后），处违约金将与考核评分中的扣款进行累加，该违约金在本期应计量款中予以扣除，如需要还可在承包人的履约保证金中做相应扣除。

（4）每期计量时扣留质量保证金的金额或比例：若承包人当年度考核合格续签下一年度合同，当年履约保证金自动续为下一年度履约保证金，当年度不扣留质保金；若承包人任一年度未能续签下一年度合同，则在该年度扣除质保金。

质保金在退还履约保证金后扣除，在当前合同最后一次进度付款时扣留，本项目质保金为该年度合同金额的3%，质保期为12个月。

（5）质量保证金的退还方法：每一年合同扣留的质量保证金在该年度合同范围的缺陷责任期满28日后退还，但存在质量问题的在质量缺陷得到修复后28日内退还，未按期修复或拒绝修复的，发包人有权另行确定其他承包单位完成该项质量缺陷修复工作，并在承包人的质量保证金中扣除相应金额，质量保证金不足以支付质量缺陷修复所需的费用时，承包人还应承担不足部分费用。（新增）

17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数：按发包人的要求。

进度付款申请单的内容：按发包人的要求。

17.3.3进度付款证书及支付时间

本款（2）目修改为：发包人在收到上述结帐单后 21 天内应签发中期支付证书，签发时应写明他认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的款额并报发包人审批。在支付结帐单前，承包人应按发包人要求提交上述资料，否则发包人有权不办理该期支付。发包人应在签发中期支付审核签字单后 28 天内支付给承包人。

发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：发包人开户银行同期活期存款利率计算逾期付款额的利息作为违约金，并在支付下一期进度款时，一并支付给承包人。

本项目每季度结算一次。每季度计量支付以遂广遂西高速公路绿化巡查记录表、绿化养护工程考核表、绿化养护工作抄告书（如有）、绿化养护工程通知单、绿化养护工程施工记录、绿化养护工程验收单、绿化工程整改通知单（如有）、计量支付报表、财务支付报表等为凭据。若单项工程验收不合格则不予计量支付，直至返工验收合格为止，方可支付。

17.5 交工结算

即承包人在完成当年的绿化养护经过交工验收／现场验收到缺陷责任期期满并经发包人验收合格后的结算。

18.交工验收

18.2  交工验收申请报告

本款第（2）项细化为：

（2）竣工资料内容：承包人应按照发包人要求和相关规定编制竣工资料（竣工图表和施工文件）。

竣工资料份数：提交竣工文件的份数按发包人的要求。

18.5  施工期运行

本项目不适用。

18.6  试运行

本项目不适用。

18.8  施工队伍的撤离

本款约定为：

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：养护期（缺陷责任期）满后28天内，承包人施工人员、施工设备及其临时工程应全部撤离。

18.9  竣工文件

本款补充：

各分部（项）工程竣工图纸须在有关工程完工后陆续交给监理人或发包人审查，在全部工程的交工验收证书签发之后三个月内，承包人须向发包人提交发包人认为完整的合格的的竣工文件。缺陷责任期内应补充的竣工资料在签发缺陷责任证书之前提交。承包人未能按时提交竣工文件，每拖期一天，发包人将对承包人处以人民币500元的违约金，发包人可以从竣工文件编制费中扣除，但违约金总额不超过编制竣工文件编制费。

承包人竣工文件编制费用在工程量清单第100章中单独列支，包干使用；制竣工文件编制费在承包人提交给发包人认为完整且合格的竣工文件后一次性支付给承包人全部费用。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

绿化补栽、补植缺陷责任期为12个月。本项目系营运公路绿化保养工程，由发包人组织进行交工验收/现场验收，工程交工验收/现场验收合格后进入各自的缺陷责任期。

19.2.2 缺陷责任

（1）缺陷责任期，承包人应当在接到维修通知之日起48小时内派人缺陷维修。

（2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当在接到通知起 3 小时内派人到达事故现场抢修。

（3）若不能按上述时间到达，发包人可向承包人按每天2000元人民币处以违约金。

（4）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关管理的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出维修方案，承包人实施维修。

（5）缺陷责任完成后，由发包人实施组织验收。

（6）缺陷责任期费用由造成质量缺陷的责任方承担。对此，承包人投标承诺严格按照工程设计、施工和验收规范施工，确保工程质量，不出现重大质量事故及恶劣影响的行为声明。

19.7 保修责任

删去本款全文。

20．保险

20.1 工程保险

本合同建筑工程一切险承包人必须投保，承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备、已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

基于本工程项目风险状况及特点，为充分保障工程的风险能得到科学合理的控制，降低保险成本，并能享受到优质的保险服务，由发包人以发包人与承包人共同名义委托保险经纪公司，通过保险经纪公司采用联合询价方式共同确定保险人。承包人将以发包人与承包人共同名义投保建筑工程一切险，工程一切险的投保金额不低于工程量清单700章的合计金额。

建筑工程一切险的保险费率：5‰。

该部分保险费用已由承包人在工程量清单第100章中单独报价。发包人将按保险单费用直接向承包人支付（该保险费用超过投标人投标文件中所列此项费用的部分由承包人自行承担）。

20.2人员工伤事故的保险

承包人须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。该部分保险费用承包人必须投保，其费用包含在承包人投标报价的相关细目中，不单独计取和支付。

20.3人身意外伤害险

本项目属于养护项目，需在已营运的道路上占道或封闭道路施工，基于本工程项目风险状况，承包人须单独为本项目实施期间履行合同所雇佣的全部人员，按保险金额不低于每人120万元缴纳工伤保险费。该部分保险费用承包人必须投保，其费用已在工程量清单第100章中按固定价计入，包干使用，发包人不再另行支付。

20.4  第三者责任险

第三者责任险本款补充：第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产（本工程除外）的损失或损害，以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任所负责任进行的保险。承包人必须投保，已由承包人在工程量清单第100章中按固定价计入，包干使用，发包人不再另行支付。承包人须办理第三方责任险，最低保险金额人民币 200 万元整，事故次数不限，不计免赔额，保险费率：由承包人自行调查。

20.5  其他保险

本项目要求承包人根据合同工程以及自身情况考虑为其施工设备、进场材料和工程设备等办理保险并承担相应费用。其费用包含在相关细目中，不单独报价。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

在第一次支付合同款项前，承包人必须向发包人提供从业人员的各种保险票据复印件及身份证复印件并保证上路人员均处于有效保险期内。否则，发包人将有权拒绝承包人前述从业人员上路作业（承包人不得将发包人拒绝的人员用于本项目，否则应承担全部的法律和经济责任，并不免除其违约责任），承包人应在7天内整改完毕。承包人没有按照前述约定进行整改的，发包人有权单方面解除本协议，并没收承包人履约保证金、安全生产风险抵押金等款项，并有权要求承包人支付违约金0.2～1万元。承包人所有从业人员均需保险生效后才可上路作业。

20.6.4保险金不足的补偿

本项细化为：

承包人应充分认识到在高速公路通行期间进行作业的风险，足额进行保险。当上述保险不足以补偿损失时（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），由承包人自行承担不足部分，发包人不在另行给予补偿。

本款补充20.6.7、20.6.8项

20.6.7 遵守保险单的条件

如果承包人或发包人未能遵守根据合同生效的保险单规定的条件，一方应保障另一方不受由于未能遵守保险单的条件而造成的全部损失和索赔。

20.6.8 未能取得保险赔偿的责任

由于下列情况本应却未能从保险人处收回偿额，应由承包人承担全部责任：

（1）承包人未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况；

（2）承包人未按20.6.1项要求的期限投保；

（3）承包人未按20.6.3项要求投保足够的保险额；

（4）因承包人的其他原因导致本应却未能从保险人处收回赔偿额的。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

不可抗力的范围：承包人无法预见也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用，系指任何一种自然力只限于里氏地震烈度 7 度以上地震，百年一遇频率及以上的洪水，风力在11级及以上的暴风雪等人类不可抗拒的自然力的破坏。海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争、核反应、辐射或放射性污染、空中飞行物体坠落、爆炸、火灾（非发包人亦非承包人责任造成）等。

22.违约

22.1 承包人的违约

22.1.1 承包人违约的情形

本项补充：

（11）承包人施工标准化建设违反第 4.1.10（5）项的约定，且不按要求整改。

（12）承包人环境保护、水土保持措施违反第 9.4 款的约定，且不按要求整改。

（13）工程完工后，承包人拒绝按第 18.8 款的约定，撤除承包人提供的施工机械设备、临时设施、驻地建设设施以及人员的。

22.1.2对承包人违约的处理

（2）在原条款后增加：

①发生 22.1.1（1）所述情况(发生了违规分包情况)，发包人将驱逐私自分包人，并向承包人处以不超过履约保证金20%的违约金并按川交函（2016）84 号文相关规定执行。

②发生 22.1.1（2），（3），（4）所述情况（私自运走设备、材料，工程质量不达标，工期延误），发包人可向承包人处以不超过履约保证金20%的违约金。

③发生 22.1.1（5），（6），（7）所述情况(违反合同专用条款规定的其他重要规定)，发包人可向承包人处以不超过履约保证金20%的违约金。

④发包人将在承包人完成安排的工作内容后按有关技术规范组织验收，以及不定期对承包人的工作进行考核和检查（考核标准见技术规范），作为季度考核的依据。凡检查不合格，又不能在限期内整改合格者，累计3次后，发包人有权要求承包人支付不低于1万元的基本违约金，且发包人有权终止其合同。

承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权处以加倍违约金直至终止合同。

第（4）目后补充：

（1）发生 22.1.1（1）所述情况(发现了违规分包情况)，发包人将驱逐私自分包人，并向承包人处以单项养护项目合同价10%的违约金并按川交发〔2016〕84 号文相关规定执行。

（2）发生 22.1.1（2），（3）所述情况（私自运走设备、材料，工程质量不达标），发包人可向承包人处以单项养护项目合同价5%的违约金。

（3）发生 22.1.1（4）所述情况（工期延误），发包人可按照合同条款 11.5 款第（3）项规定执行。

（4）发生 22.1.1（5）、（6）、（15）所述情况(违反合同专用条款规定的其他重要规定)，发包人可向承包人处以单项养护项目2%的违约金。

（5）发生 22.1.1（7），（8），（9）所述情况(违反合同专用条款规定的其他重要规定)，发包人可按照相应条款内容进行违约处罚。

（6）发生 22.1.1（10）所述情况（关于承包人工程价款应专款专用的规定），处以与移（挪）用资金等额的违约金。

（7）发生 22.1.1（11）所述情况（违反环境保护、水土保持措施、文明施工等规定），发包人处以单项养护项目合同价1%的违约金。

（8）发生 22.1.1（12）所述情况（拖欠雇佣人员工资），发包人可向承包人处以单项养护项目合同价1%的违约金。

（9）无视发包人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，发包人可向承包人处以单项养护项目合同价 1%的违约金。

（10）承包人未经发包人批准，不得对施工图进行修改的规定，发包人可向承包人处以单项养护项目合同价 1%的违约金。

（11）承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人处以合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报主管部门或省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

（12）无论单项养护项目大小，道路保通是承包人主要职责之一，承包人在任何情况下不得擅自修改简化道路保通和安全生产约定的相关设施和人员安排计划，致引发施工地段通行拥堵，无人疏导，发包人有权追究承包人失责，情节严重者将处以不超过保通措施费 10%以下的违约金。

（13）在施工过程中由业主代表不定期对施工单位的安全、文明施工情况进行检查，如果承包人未按要求完成工作，业主将根据承包人的不当行为按照以下标准处予违约金：收到《抄告书》一份或工程质量考核每扣一分处以违约金人民币500元；公司其他领导批评一次处以违约金人民币2000元；公司主要领导和上级领导批评一次处予违约金5000元；省级领导批评或被媒体曝光一次处予违约金20000元；违约金在当月计量支付中扣除。承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则业主有权给予加倍违约金直到终止合同。

承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权处以加倍违约金直至终止合同。如果承包人拒绝整改，发包人将上报交通主管部门，建议作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。当承包人违约情况严重时，发包人可终止合同、驱逐承包人退场并没收其履约担保，由此引起的一切经济和法律责任由承包人自行承担。

若以上违约金不足以弥补业主损失的，业主有权向承包人足额追偿。

24．争议的解决

24.1. 争端的解决方式

本项目争端解决方式约定为诉讼，机构为：项目发包人所在地的人民法院。

25.关于审计

合同各方均必须接受并配合国家审计机关和其他相关职能部门或发包人的上级单位依职权对合同项目进行审计等方面的工作。

26.（新增）

26.1施工车辆通行费

承包人在施工过程中所使用的工程、材料运输车辆，要求车况良好，禁止将不允许上高速公路的车辆作为工程车辆。为本工程的材料、设备运输经过收费公路的通行费用，均由承包人自行缴纳，并在报价时分摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价和支付。

26.2新增工程

如业主根据工程实际情况，认为有必要时，可在工程量清单外增加部分工程或工作内容。新增工程或工作内容按新增单价进行计量与支付。新增单价按承包人投标报价比例和已标价的工程量清单1000章中的单价执行，工程量清单中没有新增项的，由业主或业主委托的第三方造价咨询机构根据《四川省公路养护工程预算定额 四川省公路养护工程机械台班费用定额》规定，参照其他部委相关定额，与承包人共同确定。其中工、料、机单价按照市场调查价计取。新增工作内容不应使本合同作废或无效。

26.3道路安全畅通维护

绿化单位在作业时，不得造成道路拥堵，按规定摆放警示标志标牌。如果发生由于交通管制原因造成的任何交通事故或交通安全责任事故，均由承包人承担一切赔偿责任。若发包人已经实际承担责任的，有权向承包人全额追偿（包括但不限于违约金、赔偿金、律师费、诉讼费、差旅费等）。

26.4新材料、新工艺使用

在工程实施过程中，发包人按上级要求推广使用新材料、新工艺，承包人应无条件执行，由此造成的造价变化按变更程序办理。若承包人在施工过程中主动创新，大量推广使用新材料、新工艺于本项目的每个分项工程小修保养中，由此造成的单价变化可按上述规定执行，同时可在考核评分中进行加分，具体可参照发包人相关管理办法执行。

26.5 绿化作业机械化要求

（1）中分带修枝：采用车载式绿篱修剪机，配用20KW柴油发电机提供动力，作业时电压达到400V，使用钛金钢刀头，对中分带绿化平面和立面进行修剪。作业时根据实际情况调整刀片的高低和车速的快慢，始终保持平面和线型一致。

（2）草坪修剪：我们使用背负式四冲程汽油割草机，采用打草绳将草皮修平稳。

（3）手提式绿篱修剪机：由单人操作，烧混合机汽油，主要配合车载式绿篱机对立面进行辅助修剪，和对服务区、管理处等小灌木绿篱进行修剪。

（4）自走式多功能修剪机主要用于：修剪侵入应急车道、行车道上长势旺盛的行道树。对施工区域进行交通管制后由设备操作员根据现场情况进行修枝作业。修剪后既消除安全隐患，又改善路容路貌。

26.6自走式多功能修剪机操作流程

（1）出车前检查发电机线路及控制部分是否正常，检查修剪车各工作、传动部分是否连接牢固。

（2）工作：遥控操作，使伸缩臂到达修剪的距离，升至要求修剪的高度，并调整至修剪角度，开始工作并注意修剪车的工作情况及时对机械臂做调整。

（3）作业完毕后，对全车进行外观清理、检查。

27.单位检查：根据公司管理办法，由工程养护部组织开展专项检查，出现绿化问题并出具相关通报文件的，一次处罚2000元。出现上级单位检查发现绿化质量问题并出具了相关通报文件，一次处罚5000元。

第三节合同附件格式

附件一  合同协议书

附件二  廉政合同

附件三  安全生产合同

附件四  主要人员最低要求

附件五  主要机械设备最低要求

附件六  项目经理委任书

附件七  履约保证金格式

履 约 保 函（一）

履约现金担保（二）

附件八  工程资金监管协议格式

附件九  环境保护和水土保持合同

附件十  雇佣人员管理合同

其中附件一、二、三、六、八见交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）“第四章合同条款及格式 第三节 合同附件格式”，其余附件详见附后。

附件四  主要人员最低要求

| 人 员 | 数量 | 基 本 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | （1）具有园林绿化工程中级及以上职称； （2）至少在一个高速公路绿化养护项目或新建高速公路绿化施工项目中担任项目经理的证明材料； （3）具备二级及以上注册建造师资格，且注册在本单位。 注：提供相应证明材料复印件加盖公章。 |
| 项目总工 | 1 | （1）中级及以上职称（绿化或园林类）； （2）至少在一个高速公路绿化养护项目或新建高速公路绿化施工项目中担任项目总工/技术负责人； 注：提供相应证明材料复印件加盖公章。 |
| 安全负责人 | 1 | （1）至少在一个高速公路绿化养护项目或新建高速公路绿化施工项目中担任安全负责人； （2）具有安全生产考核合格证书（C类）； （3）安全生产考核合格证注册在本单位。 注：提供相应证明材料复印件加盖公章。 |
| 安全员 | 1 | 具有安全生产考核合格证书（C类）； 注：提供相应证明材料复印件加盖公章。 |

注：本表主要人员最低要求，除项目经理和安全负责人外，其余人员不作为资格审查条件，投标人在投标文件中不用填报，也不用附相关资格证明材料。上述人员的具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人有权取消其中标资格。

附件五  主要机械设备最低要求

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制式洒水车 | 8m³以上储水量、前喷后洒带旋转高炮喷洒 | 辆 | 2 |
| 车载绿篱修剪机 | 修剪宽度1.2米以上。 | 台 | 1 |
| 自走式多功能修剪机 | 切割最高≥5.5m | 台 | 1 |
| 巡查车（交通车） | 动力不低于1.4T，可搭载人数不少于4人 | 台 | 2 |
| 管理用车 | 动力不低于1.4T，可搭载人数不少于4人 | 台 | 2 |

注：1、以上车辆中使用年限不能超过5年（出厂时间），应具备正常车辆上路所需的一切手续，车身应有明显标志，车内外警示设施设备齐全。

2、本表作为合同实施期间，承包人应配备的最低设备要求,若承包人在投标时已承诺增加设备，签署合同时应在本表中相应增加。并在本表后附相关证明文件。同时承包人应按照各标段发包人管理处要求及现场实际情况配置所需设备。若不满足现场实际需要或不能保证工程进度和质量时，承包人应增加或更换。

附件七  履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受         （承包人名称）（以下称“承包人”）于   年   月   日参加        （项目名称）    标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）          元（¥            ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人履行合同完毕之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

注：若采用银行自有格式，其提交的银行保函内容不得做实质性修改。

担 保 人：                （盖单位章/业务专用章）

法定代表人或负责人（或其委托代理人）：（签字或签章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

附件九  环境保护和水土保持合同格式

环境保护和水土保持合同

为减少工程施工工作对环境的影响，尽可能地保护自然环境，本项目发包人（发包人全称）（以下简称“甲方”）与承包人（承包人全称）（以下简称“乙方”）特此签订环境保护和水土保持合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。

2、按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、组织对乙方的施工现场和施工营地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。

5、凡发现乙方在施工现场和施工营地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

二、乙方职责

1、严格遵守国家和地方现行的有关环境保护和水土保持的法律法规以及合同协议书中环境保护相关条款规定并认真执行。

2、坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职或兼职的环、水保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的生产作业人员），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到作业工人（包括临时雇请的生产作业人员）的环境保护和水土保持管理系统必须作到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制作到横向到边，人人有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。

三、违约责任

如因乙方不遵守国家和地方以及甲方的有关环境保护和水土保持的法律法规，造成环境污染或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方批评、违约处罚或终止合同：

1、情节轻微者，甲方可对乙方予以通报批评，并向乙方处以1—10万元违约金；

2、累计三次因环境问题被有关方面通报批评，或情节严重，甲方可以终止乙方在标段的承包合同。

本合同正本一式    份，副本一式   份，合同双方各执正本   份，副本   份。由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（盖单位章）                              乙方：（盖单位章）

法定代表人或其                                    法定代表人或其

委托代理人（签字）：                              委托代理人（签字）：

地址：                                             地址：

电话：                                             电话：

日期：   年   月  日                                日期：   年  月  日

附件十  雇佣人员管理合同格式

雇佣人员管理合同

为体现“人性化”管理原则，稳定施工队伍，切实加强工程施工过程中的雇佣人员管理，促进项目建设顺利进行，本项目发包人（发包人名称）（以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称）（以下简称“承包人”）特此签订雇佣人员管理合同。

- 发包人职责

1．严格遵守国家和地方的有关法律法规，认真执行工程承包合同中有关要求，加强对雇佣人员管理的督察工作。

2．监督承包人与雇佣人员签订劳动合同，并在劳动合同中明确工资支付项目、支付标准、支付形式、支付时间及双方约定的其他工资事项。

3．按照工程承包合同中的有关要求，及时拨付给承包人工程计量支付资金、人工费用。实行雇佣人员工资支付担保、应急周转金制度。雇佣人员工资支付担保、应急周转金扣留及返还具体详见专用合同条款。

4．发包人将对承包人雇佣人员工资支付情况实行全面监控和督查督办。在项目建设期间，总监办定期组织对承包人雇佣人员劳动合同、雇佣人员日常管理、雇佣人员工资支付情况进行检查，监督承包人及时发现各项因雇佣人员问题引起的不稳定因素，并合理处理相关事件。

二、承包人职责

1．严格遵守国家和地方的有关法律法规及交通运输部的有关规定，严格贯彻执行《劳动法》、《工资支付暂行规定》和《最低工资规定》、中华人民共和国国务院令第【724】号《保障雇佣人员工资支付条例》，认真执行工程承包合同中的有关要求。

2．所有雇佣人员实行先签合同后进场。承包人自行组织雇佣人员队伍进场务工的，必须按现行国家有关规定签订劳动合同；由劳务合作企业安排适合的雇佣人员进场务工的，由承包人与具备相应资质的劳务合作企业签订劳务合同。相关劳动合同和劳务合同副本报监理工程师及发包人核备，同时须在地方劳动监察部门报备。

3．承包人要建立职工名册、考勤记录和工资发放等管理台账，对专业分包和劳务合作企业用工管理负总责，并将雇佣人员基本信息汇总后报监理人及发包人备案。雇佣人员进场后，承包人和专业分包、劳务合作企业应及时向雇佣人员颁发含有姓名、性别、年龄、照片、家庭住址、身份证号码、工种、进出场时间等信息并加盖承包人项目部和专业分包、劳务合作企业公章的雇佣人员身份证明。

4．雇佣人员到项目后，在务工前，承包人必须就项目基本情况、安全管理、雇佣人员管理、质量控制、地方风俗、宗教信仰、相关政策及法律法规等内容，组织每位雇佣人员参加不少于2天的岗前教育和培训，并做好相关文字、声像资料的收集工作。

5．承包人劳务分包所聘用的劳务人员和承包人自行聘用的劳务人员工资不得低于国家规定的当地最低工资标准。承包人应负责按照发包人要求为雇佣人员安排食宿，提供各种必须的生活设施，并应采取合理的卫生防护和安全措施，以保护雇佣人员的健康和安全。对生病的雇佣人员，承包人要妥善给予治疗，并不得安排其带病务工。

6．承包人必须负责雇佣人员的人身安全，并按照国家相关法律法规的规定，提供适宜的劳动保护。在工程实施过程中，承包人必须保证每一位在场的雇佣人员在人身意外伤害险团体范围内，承包人对施工现场安全负总责，对于承包人或专业分包、劳务合作企业的任何雇佣人员发生的安全事故，均不能免除承包人应负的责任。

7．承包人及专业分包、劳务合作企业应当为每一位雇佣人员办理个人工资账户，实行由银行支付工资的管理方式，委托银行将雇佣人员工资按月汇入个人工资账户；临时或短期聘用的雇佣人员工资发放方式由劳务双方约定。开设、使用雇佣人员工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。承包人向雇佣人员支付工资时，应当提供雇佣人员本人的工资清单。

8.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

9.承包人应当在施工现场实行维权信息公示制度。

10.按照“谁承包，谁负责”的原则，承包人应对专业分包和劳务合作企业雇佣人员情况负管理责任和连带清偿责任。

三、违约责任

（一）发包人违约

1.如因发包人不向承包人提供工程款支付担保的，将按照中华人民共和国国务院令第【724】号《保障雇佣人员工资支付条例》规定，视为违约。并按照该文中规定追究违约责任。

2.根据《四川省解决企业拖欠工资问题联席会议关于在工程建设领域全面落实雇佣人员工资专用账户制度的通知》（川人社办发[2018]180号），发包人按照应付工程款15%的比例，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的雇佣人员工资专用账户。否则将按文件中的规定进行违约处理。

（二）承包人违约

如因承包人不及时支付雇佣人员工资，造成扰民、上访等影响社会稳定事件及合同纠纷，发包人有权责令承包人限期进行整改，并视其情节对承包人批评、违约处罚、停止对承包人进度付款或终止合同：

1．情节轻微者，发包人可对承包人予以通报批评，并向承包人处以1—10万元违约金；

2．承包人拖欠专业分包和劳务合作企业劳务工资的，发包人可以先行动用雇佣人员工资应急周转金及应付或到期应付给承包人的任何款项代为支付。发包人保留停止对承包人进度付款的权利，直至承包人妥善处理好上述事件或纠纷为止。

3．承包人与专业分包、劳务合作企业的雇佣人员纠纷，按照劳务双方合同约定处理。如双方未按合同约定达成一致意见，按照当地劳动监察部门的处理意见或劳动仲裁部门仲裁结果或司法机关判决结果执行。

4. 对于承包人恶意拖欠雇佣人员工资、或未与雇佣人员签订劳务合同、或未给雇佣人员购买保险等违约行为，发包人将按照四川省交通运输厅《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》（川交函[2016]84号）要求进行信用评价。情节严重者，发包人有权终止合同。

5.承包人违反中华人民共和国国务院令第【724】号《保障雇佣人员工资支付条例》规定的，视为违约。并按照该文中规定追究违约责任。

发包人：             (盖单位章)               承包人：                 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)              法定代表人或其委托代理人：(签字)

年    月    日                               年   月    日

# 第五章  工程量清单

一、工程量清单说明

二、已标价工程量清单

三、汇总表

一、工程量清单说明

1. 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与技术规范相应的范围、计量与支付条款结合起来理解和解释。

3.工程量清单中所列工程数量是估算的一个年度预计养护数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的养护频率、质量、数量等据实计量。

4.除非合同另有规定，报价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、施工、安全、文明、环保、缺陷修复、运输费、高速公路通行费、交通管制、管理、保险、税费、利润等所有费用；报废材料的运输入库保存、各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目单价或总额价中。

6.本项目实施期间如有新增工程项目，新增单价的确定由发包人根据《四川省公路养护工程预算定额、四川省公路养护工程机械台班费用定额》（川交函建[2012]614 号）或者《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）及《公路工程机械台班费用定额（JT G3833-2018）》及配套编制办法或文件进行编制，合同执行期间若有变化调整，按新的定额和编制办法执行。新增单价＝发包人审核后的预算单价×投标报价比例。

7．承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

8．在此次招标有效期内签订的绿化养护合同实施期间，如因辖区高速公路及附属设施改变导致绿化养护工程数量增减，将按对应细目清单数量进行增减，单价按对应细目清单单价执行。

9.计量方法

（1）业主将按照《绿化日常养护质量考核办法》每季度对绿化养护质量进行量化考核，考核总分为 100 分。当考核得分在 90 分以上（不含 90 分），则全额支付每季度养护费用；若考核分值在 90 分（含 90 分）以下，按“1-（90-所得分值）/100”比例支付该项工作当季度养护费用；当考核得分低于＜75 分时，该项工作当季度养护费用不予支付且不得再支付。养护缺陷强制处罚的项目为承包人必须按要求认真养护的项目，如承包人养护不当，其罚款将与养护质量考评扣款进行累加，在当期计量款中扣除，如需要还可在承包人履约保证金中予以相应扣除。

（2）1002-1、1002-2细目工程量为暂估数量，业主认为有必要对其进行补植、撒播的，据业主通知单按实际完成的工程数量及种类据实计量。苗木的补植报价中包括苗木（采购）、起挖、运输、栽植存活的全部费用及栽植存活后半年的日常养护费用。苗木的补植按实际存活数量计量。但因养护情况需要更换的，由养护单位自行补植，不单独计量计价。

（3）用于支付已完工程的计量方法，应符合技术规范中相应章节的“计量与支付”条款的规定。

（4）每季末计量支付一次，一年支付四次。

（5）工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算 ，保留两位小数。

10.清单细目说明

101-1保险费：在工程量清单第100章和暂列金额按给定的总额价包干使用，不参与报价下浮。

雇主责任险：承包人须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳雇主责任险。该部分保险费用承包人必须投保，保额为100万元，超出总额价部分由承包人自行承担。

人身意外伤害险：承包人须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳人身意外伤害险。该部分保险费用承包人必须投保，保额必须达到120万元及以上，超出总额价部分由承包人自行承担。

第三方责任险：是对因实施本合同工程而造成的财产（本工程除外）的损失或损害，或人员（发包人和承包人雇员除外）的死亡或伤残所负责任进行的保险。该部分保险费用承包人必须投保，承包人须办理第三方责任险，最低保险金额人民币 200 万元整，事故次数不限，不计免赔额，保险费率由投标人自行确定。

102-1竣工文件编制费：内业资料，在工程量清单第100章按10000元总额价包干使用，不参与报价下浮。承包人须向业主提交经业主确认的完整的合格的竣工文件（内业资料）。如承包人未能按合同规定的时间提交竣工文件（内业资料），每拖期一天处以违约金人民币1000元，由甲方在保留金中直接扣除，累计不超过10000元人民币。

102-2施工环保费：包含施工场地硬化、控制扬尘、杜绝漏洒材料、降低噪音、施工水土保持、合理排污、弃渣等一切与施工环保和施工期间为满足文明施工、水资源保护工作及其他环境保护措施、职工健康生活等有关所发生的费用。该项费用在工程量清单第100章按给定的总额价包干使用，不参与报价下浮。

102-3安全生产费：承包人必须按照交通部《公路养护安全作业规程》JTGH30-2004以及交通安全管理部门的要求，在施工作业时按规范设置施工标牌、道路封闭标牌、限速标志、交通安全锥、防撞桶、指示灯等交安设施（含在施工过程中损耗物品的补足），以及施工时采用的各项安全操作劳动保护措施，所需费用（包括与高速交警、路政执法部门办理相关手续费用）该项费用在工程量清单第100章按给定的总额价包干使用，不参与报价下浮。

103文明施工费：该项费用在工程量清单第100章按给定的总额价包干使用，不参与报价下浮。。

104承包人驻地建设费：该项费用在工程量清单第100章按给定的总额价包干使用，不参与报价下浮。超出总额价部分由承包人自行承担。包含施工与管理所需的办公室、住房、工作场地、仓库和储料场、医疗卫生与消防设施及驻地的建设、管理与维护。由投标人自行考察、自行询价。

701 苗木维护（合同范围内所有苗木及草坪修剪、浇水、施肥、除草、打药、刷白、防冻等日常养护）、702行道树修剪（伸入公路界限及标志牌可视范围 200 米行道树修剪（单幅）已对桥隧路段的数量进行扣减）、704中央分隔带的绿化修剪（已扣除桥隧长度）：

1、浇水：视天气情况而定，但要随时保持土壤湿润，无苗木缺水、枯黄现象。具体按照发包人管理处下发的养护通知单执行。

（1）浇水量。根据不同植物种类、气候、季节和土壤干湿度确定。浇水深度达根部、土壤不干涸为宜。开春后植物进入生长期，须及时补充水分。盛夏时节，植物水分蒸腾较多，应加强灌溉。一般情况下，浇水量为：行道树30—40千克/次/株，灌木20—30千克/平方米/次，草坪10—20千克/平方米/次。

（2）浇水时间。浇水时间主要集中在11月至次年4月，以“过冬水”、“发芽水”和5月至10月的“抗旱水”为主。5月至10月每月应浇水4次，11月至次年4月应浇水6次，夏季高温季节应在早晨或傍晚进行，冬季宜午后进行。雨季应注意防涝排洪，清除积水。

2、施肥：为确保植物正常生长发育，要定期对树木、草坪等进行施肥。施肥应根据植物种类、树龄、立地条件和生长情况及肥料种类等具体情况而定。

（1）人工根施复合肥：施以氮、磷、钾复合肥，或其它肥效更好的肥料，每年施用2次。草坪每年进行10次及以上的叶面施肥。

（2）水车追施尿素：每年施用2次。

3、除草：一般2个月进行一次除杂草作业。针对雨季杂草生长繁茂期，应每月进行一次除杂草工作，以保证路段行车的舒适、美观。

4、病害防治：全面贯彻“预防为主，综合防治”的方针，做好植物病虫害防治工作，以防为主，不能预防的，发现后要及时整治。精心管养，使植物增强抗病虫害能力，早发现早处理；采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防治病虫害蔓延和影响植物生长。病虫害发生率控制在5%以下，每年做4次防治，具体按照发包人管理处养护通知单执行。

（1）药物防治。要根据不同的树种、病虫害种类和具体环境条件，正确选用农药类型、剂量、浓度和施用方法，使之既能充分发挥药效，又不产生药害，减少对环境的污染处；置植物病虫害时，应采用无污染、低毒性的环保型农药，把农药污染控制在最低限度。

（2）喷洒。应在无风的晴天进行，阴雨或高温炎热的中午不宜喷药。喷药区域应提前告知周边单位、住户及商家，喷药时要注意行人安全、避开车流高峰时段。

（3）农药应妥善保管，严格按操作规程使用，注意自身及他人安全。正确掌握各种农药的使用方法，合理施用，注意做到对症下药，计量准确，方法正确，喷洒均匀，不造成药害，不发生安全事故。

5、树干刷白：每年宜十二月份对全线乔木进行树干刷白一次，刷白高度控制在100cm，刷白线形统一，整齐美观。刷白剂必须是石灰加硫磺配制，或其他更好制剂。具体实施时间及数量由发包人管理处根据现场情况确定。

6、整理绿化用地：生长季节进行，人工用钉耙或窄锄整理绿化用，地深度不低于30厘米，混播草坪应用草坪打孔机或草坪切割机进行，机械喷洒土壤膨松剂，使土壤保持蓬松状态，每年不应少于2次。

7、更换种植土：由于雨水冲刷等自然因素或水车冲刷等人为因素造成土壤流失，为保障植物生存环境，需要增加种植土。对于沙石地等种植环境，需要更换种植土。

8、绿化苗木的修剪：随时保持绿地清洁、美观，及时清除死树、枯枝，及时清除垃圾、砖头、瓦块等废弃物，及时清运剪下的植物残体。当天清理出来的废弃物原则上应在当天清理完毕，不过夜。

（1）定期修剪：定期完成对高速公路中央分隔带的绿化修剪，修剪后绿化带的外观应达到招标人的要求。

（2）不定期修剪：不定期的对中央分隔带进行修剪，以保证绿化带的外观应达到招标人的要求。

（3）路侧绿化苗木修剪：不定期对伸入公路建筑限界和遮挡公路标志牌的枝条及过密茎、枯枝等进行不定期的修剪、清除，以保证绿化带的外观应达到招标人的要求。

（4）按照本招标文件第七章“技术规范”规定的其他要求。

9、清理枯枝：每年集中清理2次，保持绿化带内美观。如有增减，按照发包人管理处养护通知单执行。

10、绿化垃圾清运：绿化工作实施过程中收集或新产生的杂草，枯枝、树叶、白色垃圾等必须按照相关规定及时进行清运，并丢弃至符合环保要求的固定的垃圾堆放场所或者垃圾处理填埋场。由于承包人未按规定进行清运、或清运不及时或未丢弃至固定位置的，视为承包人违约，并处以相应的违约金。造成二次污染的，承包人应无条件进行现场处理及环境恢复，并承担相应的经济及法律责任，同时，发包人保留进一步索赔的权利。

11、栽植乔木、灌木：含材料费，运费，土壤消毒杀菌，栽植，支撑，养护。每季度末对全线绿化带进行调查，对死亡、被盗、损坏严重的苗木和草坪进行统计并及时上报业主，要适时补种补栽植物。

12、铺植草皮：含人工及材料费，养护费。在铺设草皮之前，将石块去掉，提前改良土壤，往土壤上撒上珍珠岩、河沙、腐殖土，需适当撒入复合肥当做底肥。将土层平整好，采用拉线的方法来对齐，再将草皮铺下去。铺设种植好之后，需要碾压固定，浇水要浇透，定期清除杂草。

第1000章 计日工：各细目明细均按工日或台班计算，在发生计日工时，根据投标人报价费率进行折算。

工程量清单

遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程   标段：SGSXLHYH

单位：元

| 第100章 总则（以12个月计） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 工程量 | 最高投标限价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |  |
| -1 | 保险费 |  |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 9000 | 9000 |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 11000 | 11000 |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| -1 | 竣工文件编制费 | 总额 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| -2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 7637 | 7637 |  |
| -3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 22911 | 22911 |  |
| 103 | 文明施工费 | 总额 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 104 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 第100章 合计 |  |  |  | 90548 |  |  |

遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程   标段：SGSXLHYH

单位：元

| 第700章 绿化及环境保护（以12个月计） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 工程量 |  | 最高投标限价 |  | 备注 |
|  |  |  | 里程、处 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| 701 | 苗木维护（合同范围内所有苗木及草坪修剪、浇水、施肥、除草、打药、刷白、防冻等日常养护） | 月 | 140.763 | 12 | 27240.83 | 326890 |  |
| 702 | 行道树修剪（清理标志牌可视范围 200 米行道树修剪（单幅）已对桥隧路段的数量进行扣减）包含修剪过程中产生的过程垃圾清理 | km | 140.763 | 2 | 249965 | 499930 |  |
| 703 | 路堑边坡路段（伸入公路界限及清除上边坡自坡脚净高2.5米范围内杂树和杂草）包含修剪过程中产生的过程垃圾清理 | km | 63.858 | 2 | 72554 | 145108 |  |
| 704 | 路堤边坡路段（伸入公路界限及清理下边坡从护栏板到护栏板外侧2.5米范围内的杂树杂草，杂草要修剪至坡面齐平）包含修剪过程中产生的过程垃圾清理 | km | 76.905 | 2 | 81935.5 | 163871 |  |
| 705 | 中央分隔带的绿化修剪（已扣除桥隧长度） | km | 140.763 | 2 | 90530.5 | 181061 |  |
| 706 | 中央分隔带的杂草清理（已扣除桥隧长度） | km | 140.763 | 2 | 80260 | 160520 |  |
| 707 | 主线（含边坡、中央分隔带） |  |  |  |  |  | 所涉内容已包含在701—706项目内，不在单独支付 |
| 708 | 匝道 |  |  |  |  |  | 所涉内容已包含在701—706项目内，不在单独支付 |
| 709 | 服务区 |  |  |  |  |  | 所涉内容已包含在701—706项目内，不在单独支付 |
| 710 | 收费站 |  |  |  |  |  | 所涉内容已包含在701—706项目内，不在单独支付 |
| 711 | 管理处 |  |  |  |  |  | 所涉内容已包含在701—706项目内，不在单独支付 |
| 第700章 合计 |  |  |  |  | 1477380 |  |  |

遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程   标段：SGSXLHYH

单位：元

| 第1000章 计日工 （以12个月计） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 最高投标限价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1001 | 计日工及机械 |  |  |  |  |  |
| -1 | 普工 | 工日 |  | 100 |  |  |
| -2 | 技术工 | 工日 |  | 200 |  |  |
| -3 | 6t内载货汽车 | 台班 |  | 600 |  |  |
| -4 | 6t及以上载货汽车 | 台班 |  | 700 |  |  |
| -5 | 8m³及以上洒水车 | 台班 |  | 1300 |  |  |
| -6 | 车载式修剪机 | 台班 |  | 1500 |  |  |
| -7 | 自走式多功能修剪机 | 台班 |  | 1800 |  |  |
| -8 | 20m高空作业车 | 台班 |  | 1200 |  |  |
| 1002 | 补植与更换 |  |  |  |  |  |
| -1 | 毛叶丁香（修剪后冠幅不得低于1米，丛高不得低于1.6米） | 株 | 250 | 100 | 25000 |  |
| -2 | 红叶石楠（修剪后冠幅不得低于0.8米，丛高不得低于1.4米） | 株 | 500 | 110 | 55000 |  |
| -3 | 樱花树白花（胸径10cm，冠幅大于2m，全冠） | 株 | 5 | 1050 | 5250 |  |
| -4 | 大红早樱（胸径10cm，冠幅大于2m，全冠） | 株 | 5 | 1000 | 5000 |  |
| -5 | 红枫树（胸径10cm，冠幅大于2m，全冠） | 株 | 10 | 1000 | 10000 |  |
| -6 | 桂花树（胸径8cm，冠幅大于2m，全冠） | 株 | 10 | 950 | 9500 |  |
| -7 | 银杏树（胸径15cm，冠幅大于2m，全冠） | 株 | 5 | 1200 | 6000 |  |
| -8 | 小叶榕桩头（株高4m，冠幅大于2.5m） | 株 |  | 650 |  |  |
| -9 | 栾树（胸径15cm，冠幅大于3m） | 株 |  | 1200 |  |  |
| -10 | 大叶香樟（胸径15cm，冠幅大于3m） | 株 |  | 900 |  |  |
| -11 | 红豆树（胸径12cm） | 株 | 5 | 2000 | 10000 |  |
| 第1000章 合计 |  |  |  |  | 125750 |  |

三、汇总表

| 清单汇总表 （以12个月计） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章次 | 最高投标限价 | 备注 |  |
| 1 | 第100章 总则 | 90548 | 100章不参与报价下浮 |  |
| 2 | 第700章 绿化及环境保护设施 | 1477380 |  |  |
| 3 | 第1000章 计日工 | 125750 |  |  |
| 4 | 暂列金（不含计日工） | 74250 | 元 |  |
| 一年投标报价（1+2+3+4） |  | 1767928 | 以12个月计 |  |

# 第六章  图纸

（无）

# 第七章  技术规范

第一节 行业技术规范

第二节 绿化日常养护管理办法

第一节 行业技术规范（另册）

详见《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）由承包人自行购买。

第二节 绿化日常养护管理办法

为了规范遂广遂西公司营运高速公路绿化养护管理，科学、精心地开展绿化养护工作，确保高速公路绿化稳固路基、美化路容、保护环境、减轻噪音、改善行车条件、诱导行车、防风固沙等作用的充分发挥，结合管养路段实际，特制定本办法。

一、总体要求

绿化养护标准参照《公路养护技术规范》执行，贯彻“预防为主、防治结合、综合防治”的方针，保护、改善和提高公路环境质量。根据植物生长规律，合理制定绿化养护工作计划，确保公路上下边坡、立交区、中央分隔带、收费站（所）、服务区、管理处植物生长良好，无枯枝、无杂草、无病虫害；保持中央分隔带、收费站（所）、管理处绿植、草坪形状整齐、美观；实时对上下边坡绿植进行修剪无遮挡标志、标牌现象，路侧侵界植物。确保司乘人员形成安全及时准确掌握路段相关信息。

二、养护质量标准

1.中央分隔带灌木：修剪成形（按照业主要求），高度 1.5～2m，成活率达到 100%，生长良好、分布均匀、无枯黄、无病虫害。

2.路侧林带：树冠茂密、饱满，各方向枝条分布均匀，无病虫害；树干无损伤、无蛀虫害；成活率 100%。及时修剪以保证沿线标志、标牌、信息提示牌等无遮挡，确保 500m 视距范围内无遮挡且乔木树枝的映射范围不得超过路肩带、路缘带外沿，灌木和藤条的枝叶不等侵入边沟（挖方路段）、路肩、路缘外沿并修剪成型。

3.路堑边坡路段：针对路侧植被侵占车道和遮挡交通标志牌，对路侧的高大乔木进行3至5米下部修枝或适当移除茂盛乔木，定期进行清理（每季度至少一次），确保路侧通透，无安全隐患。

4.路堤边坡路段：针对土路肩及侵入立柱、护栏板的杂草杂灌,定期进行清理（每季度至少一次）解决绿化过于茂密、遮天蔽日、行车压抑等问题。

5.草坪：

（1）上、下边坡、平台：生长良好、无病虫害，保证覆盖率大于 98%。预防火灾发生，若管养范围内的草坪、苗木发生火灾，绿化养护单位需及时采取应急措施消灭火灾隐患。

（2）立交区、临时停车区、分离式路基及桥梁三角区：四季常绿、生长良好、无病虫害、无杂草，保证覆盖率为 100%。

6.收费站（所）、服务区、管理处、红线公路用地：乔灌木生长良好、无病虫害，承包单位应根据业主要求适时修剪草坪、绿篱和灌木丛，草坪高度保持在 4cm～5cm 之间，绿篱、灌丛形状齐整、美观。

三、绿化日常养护实施细则

1.绿化日常养护作业范围

高速公路两侧外隔离范围内的中央分隔带绿化、互通式立交区绿化、边坡生态防护、土路肩加固绿化、隧道进出口三角区绿化、收费站绿化、管理处驻地绿化工程的施肥、浇水、松土、除草、修剪、清理枯枝、刷白、病虫害防治等养护工作，保证公司营运高速公路绿化美观整洁，确保苗木成活良好，并根据气候特点及时补植因各种情况损坏的苗木及草坪等。

2.材料

2.1 肥料：根据当地的土壤及栽植的植物种类选择适宜的肥料。优先使用经过发酵的农家肥（堆肥）或有机复合肥（氮、磷、钾），如使用复合肥，应为标准农用化肥并按袋装提供，同时具备产品合格证，承包人需专人专职对肥料进行妥善使用保管。

2.2 水：养护植物用水应无油、酸、碱、盐或其他对植物生长有害的物质，并应符合《农田灌溉水质标准》（GB5048-1992）的要求。

2.3 草种：选择与所补植补换的草坪相同的草种，并保证其纯度和萌芽率达到 95%以上。

2.4 苗木：选择与更换、补植的苗木相同的品种，其规格应稍大于原死亡苗木的规格，以保证生长的协调性和长期美化，且应保证乔木生长健壮，树冠开展，要有正常发育的树枝，茁壮的根系，无病虫害，并不得有直径为 2cm 以上未愈合的伤痕和截枝。灌木要求根系发达、枝叶茂枝干密实。

3.苗木栽植

3.1 栽植季节

苗木的栽植季节一般在春秋两季进行。如因需要进行反季节栽植时，要求苗木带土栽植，同时做好打叶、叶面喷水等保护措施。

3.2 苗木的要求

3.2.1 苗木的规格按业主要求进行购置。购置的苗木要求具备国家规定的植物检疫证、良种壮苗合格证等相关证明文件，要求苗木树形饱满、枝叶茂盛，无病虫害。

3.2.2 苗木要求带土移栽，落叶乔灌木可进行裸根栽植。所购置的苗木根系无受损、劈裂现象，切口要平滑。苗木所带土球的大小一般要达树木胸径的 6-10 倍，灌木的土球大小要达苗木高度的 1/3，土球要用草绳、草席等材料包扎紧密。运输中不得乱堆放压伤苗木，损坏土球。气温较高时，运输应采取降温保湿等措施。

3.3 苗木的栽植

3.3.1 苗木栽植前应根据要求进行定点放线和挖掘树穴的工作。要求放线整齐，树穴株距一致。种植穴要大而深，要上下通直，不得呈锅底状。对土壤瘠薄的地段要在树坑内施入底肥，底肥以有机肥、堆肥、厩肥等为主。施入时应注意深施，施后填土，不能让新植苗木根系和肥料直接接触，以免灼伤根系造成苗木死亡。对不具备栽植条件的地段要采取换土、砌种植槽等办法进行栽植。所砌的种植槽高度、宽度要达 40cm 以上，同时要求进行砂浆抹面，高度、线条一致。

3.3.2 苗木栽植时要先取出包扎材料再放入树坑。填好土至坑深一半时提苗使苗木根系舒展，同时使坑土与苗木根系接触紧密后，再填稍次的土或挖坑时取出的底土，并随填随踏实。在踏实带土球的苗木时要尽量踩土球的外环，不要将土球踩散。

3.3.3 藤类的栽植

要求对自身无攀爬能力的藤类植物栽种前应使用竹竿、铁丝等材料塔架进行支撑和牵引。所用材料应坚固耐用，无安全隐患。

3.4 苗木的养护

苗木栽植完成后应立即浇定根水，第一次浇水要必须浇透。对浇水后歪斜的苗木要进行培土、扶正。第二天要浇第二次水，然后根据天气及土壤干湿状况定浇水时间及次数。对天气较大时栽植的苗木可在不破坏树形的前提下适当剪枝、打叶。在苗木存活三个月后，可适当施较薄的液肥促进生长。

4.绿化日常养护

4.1 浇水

浇水次数及浇水量根据土壤墒情及天气状况进行，但应经常保持土壤湿润。水源水质必须对植物没有毒害作用，每次浇水应浇足浇透，一般要求水应渗透到土层下。养护的苗木不能因缺水而出现叶片萎焉，枝条生长变短，叶片生长变小等现象。旱季应增加灌溉次数，雨季注意排水。使用水车浇水，水压不能太大，不能直冲沟土，切忌浇成“跑马水”。若出现漏水，应堵漏塞洞，补浇一次，若因灌水而使树木倾斜，要及时扶正。使用水车喷洒草坪，每次要反复喷洒三次以上，要求喷均匀，不漏喷，不积水。

4.2 施肥

树木施加的肥料主要包括氮、磷、钾肥。氮肥可促进植物生长发育，能使树木枝叶茂盛；如树木缺氮，则枝叶细小，生长缓慢。磷肥可促进植物根系发育和种子成熟，加速树木养分的积累转化；如树木缺磷，则根系弱小，抗旱能力差。钾肥可促进植物光合作用，加强树体新陈代谢；如树木缺钾，则植株矮小，茎枝软弱，生长缓慢。施肥时，应根据不同的土壤、不同的树种、不同的生长发育阶段和树木长势的需要，施加相应的肥料，确保树木茁壮成长，枝繁叶茂。对所养护的苗木及草坪，每年春冬季休限期内，应施一次基肥，基肥以充分腐熟的有机颗粒肥为佳；每年4月至8月生长期内，可施一次追肥，追肥可用复合有机肥或化肥，花灌木开发后，要施一次以磷钾肥为主的追肥。新植苗木根系未长出前不施肥。施肥应掌握每次施用量少但施肥次数多的原则。施肥时应注意各类营养元素的平衡施入，不可长期仅施一类单一元素的肥料，施肥时还应注意有机肥和无机肥交替施入，避免大量施用无机肥造成土壤理化性质恶化，对苗木后期生长造成不良影响。所养护的苗木不能因缺肥而出现苗木长势变弱树干细小、叶片变黄等不良现象。

4.3 绿化苗木的修剪

树木长大郁闭后，为了促进其生长和成型，需对其进行修剪抚育。修剪应在秋季落叶后或春季萌芽前进行。修剪时，主要应将乔木、灌木的枯枝、病枝弯曲畸形枝、过密枝以及侵入公路建筑限界、遮挡交通标志、影响视距的枝条及时剪除。修枝的切口必须平滑，并与树干表面齐平，防止树干损伤、高枝突起或树冠大小不一等。

4.3.1 乔木的修剪

落叶树从落叶开始至春季萌发前修剪；常绿树种一般在夏季修剪。树木的修枝抚育一般每 5年进行 1 次。常绿针叶树由于自然整枝较好，如无特别需要，可不必修剪抚育；阔叶树在定植后的 3-5 年内，只对枯枝、病伤枝和树干下部的小枝条加以剪除。对于新栽植的幼树，3 年之内可不必修剪，待其郁闭之后再进行；处于衰老期的树木，应采用冬季强剪，促使其大量生长徒生枝，以更新复壮。对于顶端优势强，具有明显主树干的树种，如其位置离行车道较远，成树高度不影响行车安全，可保留其主树尖，使其形成塔形的树冠，如白杨、银杏等；而顶端优势弱，无明显主树干的树种，或顶端优势强，有明显主树干，但其位置离行车道较近的树种，应控制其树尖长势，发展侧枝，使其形成球形或伞形树冠，如柳树、梧桐等。在一定的路段内，树木的冠形宜相同，使其整齐美观。

4.3.2 灌木的修剪

对于分蘖强的灌木丛，应每年割条 1 次；新种的灌木，次年应全部割掉，以利于其分蘖。对于有防护功能的灌木丛或乔灌木混栽林，割条时应注意不要削弱其防护功能。上、下边坡的灌木仅对侧枝进行修剪，确保无遮挡，无侵入应急车道，纵向枝条一般不进行修剪。

4.3.3 绿（花）篱的修剪

无论绿篱是常绿树还是花灌木，都要定期进行整形修剪，将其剪成长方形或梯形。对于花篱，还应花卉植物的生长育规律进行修剪，促进其开花结果。位于中央分隔带的绿（花）篱，应整齐、美观、紧密适度，确保隔离对向行驶车辆的眩光，每年定期修剪两次，安排在5月和10月。为了降低中分带修剪的安全隐患，减少操作人员，要求中分带必须使用机械修剪，否则将视作合同违约。定期修剪要求修剪后高度、线型一致，美观、整齐，高度控制在 1.75 米左右。同时，每月还应对伸入公路建筑限界和遮挡公路标志牌的枝条及过密茎、枯枝等进行不定期的修剪、清除。

4.3.4 藤类的养护性修剪

应在休眠期进行，修剪过密枝、衰弱枝、枯病枝，对影响行车安全的攀附于天桥、隧道入口的藤蔓进行随时修剪。

4.3.5 草坪修剪

草坪要求每月进行一次修剪及除杂草作业，修剪时间以早晚或阴天为宜。当草坪高度超过10-15cm 时就应剪草，以免叶茎过长，遮挡阳光，通风不良，诱发病虫害。剪草高度应以 4-5cm为宜，冷季型草坪切忌齐根剪。大面积草坪剪草使用剪草机，首先应清除草坪中的石块、树枝等，剪草要按顺序推进。除杂草要在杂草开花结籽前进行清除。所养护的草坪要保持整齐美观、无枯黄现象。

4.4 整理绿化用地

根据中央分隔带种植土情况，需对板结土，雨水不能自然下渗的进行翻松，翻松深度需大于10cm。

4.5 除草

及时清理绿化区域杂草和其他外来物种，一般2个月进行一次除杂草作业。针对雨季杂草生长繁茂期，应每月进行一次除杂草工作，以保证路段行车的舒适、美观，严格控制在红线范围内使用除草剂等药物。

4.6 病害防治

在每年 3 月下旬至 10 月下旬要进行病虫害的预测报工作。要根据各类病虫害的不同特点，提前用物理或化学手段进行预防，防止病虫害蔓延成灾。使用农药进行防治时，要选择低毒、残留小的农药，应注意掌握药剂的最佳浓度，并选择在晴朗无风的天气进行喷洒，切忌在阴雨天喷药，严格按规范操作，以确保人生安全。应注意交替使用不同种类的农药，避免害虫产生抗药性，承包人需专人专职对农药进行保管负责。

4.7 树干刷白

每年11月中旬，要对乔木进行涂白。涂白时要避免涂白剂污染草坪，涂白后的乔木要线性高度统一，整齐美观，通常距离地面0.6-1.2米为宜。为预防霜冻、雪可能对树木造成损害，在冬季对可能出现冻害的树木采取覆盖薄膜等保暖防冻措施；下大雪时，应及时清理乔木枝叶上的积雪。

4.8 其他养护要求

4.8.1 藤类植物的养护：每年要对藤类植物枝条进行清理或人工牵引，避免枝条缠绕乔灌木及遮挡安全标志。对损坏的藤类植物的牵引材料要及时更换，避免植物垮塌影响行车安全。

4.8.2 上边坡乔木的支撑：由于部分上边坡绿化地土层较浅乔木根系扎根不深，易产生倒伏，对此类乔木要搭三角架支撑或及时修剪，避免树木倒伏影响安全。

4.8.3 雨季要加强巡视，注意边坡是否稳定。对发现的安全隐患要及时上报业主养护管理部门。

4.8.4在养护过程中，因养护情况需要更换苗木草坪的，由养护单位自行补植补栽，不单独计量计价。

四、安全文明环保施工

1.施工现场标志标牌设置规范齐全，上路作业人员必须穿着反光标志服，配有专职或兼职安全管理员负责现场安全管控。

2.移动作业车辆应喷涂为黄色，顶部安装黄色警示灯，后部安装标志灯牌。

3.夜间施工必须设置警示和照明灯，雨雾天气或能见度较低时必须尽快撤离现场。

4.建立养护作业安全保通方案，加强人员安全教育培训，注重施工现场安全管理。

5.修剪枝叶应及时清除，确保路面和绿化区域无散落。施工作业路段不得随意抛洒生活垃圾、建筑垃圾、白色垃圾。

6.针对农药、化肥等可能污染环境的材料需由专人专职负责。农药需按标准剂量进行使用，废水废药必须按相关环水保规定处置。

7.合同履行期内建立良好的环境保护制度，对环保投诉及时响应处置，不得对发包人造成不良影响。

五、质量考核

1.考核说明

日常考核由管理处负责，按照《绿化日常养护缺陷强制处罚条款明细表》进行处罚，该罚款在当期应计量款中予以扣除，如需要还可在承包人履约保证金中做相应扣除。绿化养护单位应严格按照通知书要求及时整改并书面报管理处验收，未按要求及时完成整改可暂停季度绿化养护计量支付，不整改的遂广遂西公司有权委托第三方完成，产生的费用由绿化养护单位承担，并视为违约。考核标准按照该办法执行。

2.考核项目

考核标准一览表

被考核单位：

| 项目内容 | 分值 | 评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、作业质量 | 80 | 工作名称 | 工作内容及职责 | 评分办法 | 考核得分 |
| 主线（包含边坡、中央分隔带） | 4 | 浇水 | 1、根据土壤墒情及天气状况进行浇水，保持土壤湿润。 2、夏季浇水不限于一周1 次，冬季浇水不限于一月 1 次。 | 未按要求浇水，该项不得分；缺水不足，造成苗木草坪枯萎或死亡，按每处扣0.2 分，并自行负责补植 |  |
|  | 2 | 施肥 | 1、应根据不同的土壤、不同的树种、不同的生长发育阶段和树木长势的需要， 施加相应的肥料，确保树木茁壮成长，枝繁叶茂。 2、对所养护的苗木及草坪，每年春冬季休限期内，应施一次基肥，基肥以充分腐熟的有机颗粒肥为佳；每年4月至8月生长期内，可施一次追肥，追肥可用复合有机肥或化肥，花灌木开发后，要施一次以磷钾肥为主的追肥。新植苗木根系未长出前不施肥。施肥应掌握每次施用量少但施肥次数多的原则。施肥时应注意各类营养元素的平衡施入，不可长期仅施一类单一元素的肥料，施肥时还应注意有机肥和无机肥交替施入，避免大量施用无机肥造成土壤理化性质恶化，对苗木后期生长造成不良影响。所养护的苗木不能因缺肥而出现苗木长势变弱树干细小、叶片变黄等不良现象。 | 未按期施肥该项不得分； 缺肥而出现苗木长势变弱树干细小、叶片变黄等不良现象一处扣0.05 分 |  |
|  | 4 | 修剪 | 树木长大郁闭后，为了促进其生长和成型，需对其进行修剪抚育。修剪应在秋季落叶后或春季萌芽前进行。修剪时，主要应将乔木、灌木的枯枝、病枝弯曲畸形枝、过密枝以及侵入公路建筑限界、遮挡交通标志、影响视距的枝条及时剪除。修枝的切口必须平滑，并与树干表面齐平，防止树干损伤、高枝突起或树冠大小不一等。 | 未按规定时间进行修剪， 该项不得分；修剪不满足要求，修剪线形不一致， 修剪不到位或者景观树形修剪不美观，每处每公里扣0.2 分。 未按要求对侵入公路建筑限界、遮挡交通标志、影响视距修剪，每处扣0.05分。 |  |
|  | 2 | 除草 | 及时清理绿化区域杂草和其他外来物种，一般2个月进行一次除杂草作业。针对雨季杂草生长繁茂期，应每月进行一次除杂草工作，以保证路段行车的舒适、美观，严格控制在红线范围内使用除草剂等药物。 | 未按要求松土与除草，该项不得分；松土与除草不到位，每发现一处扣0.05 分。 |  |
|  | 3 | 病害防治 | 在每年 3 月下旬至 10 月下旬要进行病虫害的预测报工作。要根据各类病虫害的不同特点，提前用物理或化学手段进行预防，防止病虫害蔓延成灾。使用 农药进行防治时，要选择低毒、残留小的农药，应注意掌握药剂的最佳浓度， 并选择在晴朗无风的天气进行喷洒，切忌在阴雨天喷药, 严格按规范操作，以确保人生安全。应注意交替使用不同种类的农药，避免害虫产生抗药性。 | 未进行病虫害防治，该项不得分；每发现一处苗木虫害扣 0.2分，苗木因病虫害死亡，每处扣0.2分并自行负责补植。过渡使用药物导致环保问题一次扣0.2分 |  |
|  | 2 | 树木刷白 防冻 | 每年11月中旬，要对乔木进行涂白。涂白时要避免涂白剂污染草坪，涂白后的乔木要线性高度统一，整齐美观，通常距离地面0.6-1.2米为宜。为预防霜冻、雪可能对树木造成损害，在冬季对可能出现冻害的树木采取覆盖薄膜等保暖防冻措施；下大雪时，应及时清理乔木枝叶上的积雪。 | 未采取措施，每发现一处扣0.1分。 |  |
|  | 3 | 补栽 | 1、保持绿地植物的种植量，缺株断行应适时补栽。补栽应使用同品种、基本同规格的苗木，保证补栽后的景观效果。 2、草坪秃斑应随缺随补，保证草坪的覆盖度和致密度。补草可采用点栽、播种和铺设等不同方法。 | 补栽不及时或补栽质量不满足要求，每处扣0.1分； 因补栽不及时造成事故损失的，该项不得分。 |  |
| 匝道 | 4 | 浇水 | 1、根据土壤墒情及天气状况进行浇水，保持土壤湿润。 2、夏季浇水不限于一周1 次，冬季浇水不限于一月 1 次。 | 未按要求浇水，该项不得分；缺水不足，造成苗木草坪枯萎或死亡，按每处扣0.2 分，并自行负责补植 |  |
|  | 2 | 施肥 | 1、应根据不同的土壤、不同的树种、不同的生长发育阶段和树木长势的需要， 施加相应的肥料，确保树木茁壮成长，枝繁叶茂。 2、对所养护的苗木及草坪，每年春冬季休限期内，应施一次基肥，基肥以充分腐熟的有机颗粒肥为佳；每年4月至8月生长期内，可施一次追肥，追肥可用复合有机肥或化肥，花灌木开发后，要施一次以磷钾肥为主的追肥。新植苗木根系未长出前不施肥。施肥应掌握每次施用量少但施肥次数多的原则。施肥时应注意各类营养元素的平衡施入，不可长期仅施一类单一元素的肥料，施肥时还应注意有机肥和无机肥交替施入，避免大量施用无机肥造成土壤理化性质恶化，对苗木后期生长造成不良影响。所养护的苗木不能因缺肥而出现苗木长势变弱树干细小、叶片变黄等不良现象。 | 未按期施肥该项不得分； 缺肥而出现苗木长势变弱树干细小、叶片变黄等不良现象一处扣0.05 分 |  |
|  | 4 | 修剪 | 树木长大郁闭后，为了促进其生长和成型，需对其进行修剪抚育。修剪应在秋季落叶后或春季萌芽前进行。修剪时，主要应将乔木、灌木的枯枝、病枝弯曲畸形枝、过密枝以及侵入公路建筑限界、遮挡交通标志、影响视距的枝条及时剪除。修枝的切口必须平滑，并与树干表面齐平，防止树干损伤、高枝突起或树冠大小不一等。 | 未按规定时间进行修剪， 该项不得分；修剪不满足要求，修剪线形不一致， 修剪不到位或者景观树形修剪不美观，每处每公里扣0.2 分。 未按要求对侵入公路建筑限界、遮挡交通标志、影响视距修剪，每处扣0.05分。 |  |
|  | 2 | 除草 | 及时清理绿化区域杂草和其他外来物种，一般2个月进行一次除杂草作业。针对雨季杂草生长繁茂期，应每月进行一次除杂草工作，以保证路段行车的舒适、美观，严格控制在红线范围内使用除草剂等药物。 | 未按要求松土与除草，该项不得分；松土与除草不到位，每发现一处扣0.05 分。 |  |
|  | 3 | 病害防治 | 在每年 3 月下旬至 10 月下旬要进行病虫害的预测报工作。要根据各类病虫害的不同特点，提前用物理或化学手段进行预防，防止病虫害蔓延成灾。使用 农药进行防治时，要选择低毒、残留小的农药，应注意掌握药剂的最佳浓度， 并选择在晴朗无风的天气进行喷洒，切忌在阴雨天喷药, 严格按规范操作，以确保人生安全。应注意交替使用不同种类的农药，避免害虫产生抗药性。 | 未进行病虫害防治，该项不得分；每发现一处苗木虫害扣 0.2分，苗木因病虫害死亡，每处扣0.2分并自行负责补植。过渡使用药物导致环保问题一次扣0.2分 |  |
|  | 2 | 树木刷白 防冻 | 每年11月中旬，要对乔木进行涂白。涂白时要避免涂白剂污染草坪，涂白后的乔木要线性高度统一，整齐美观，通常距离地面0.6-1.2米为宜。为预防霜冻、雪可能对树木造成损害，在冬季对可能出现冻害的树木采取覆盖薄膜等保暖防冻措施；下大雪时，应及时清理乔木枝叶上的积雪。 | 未采取措施，每发现一处扣0.1分。 |  |
|  | 3 | 补栽 | 1、保持绿地植物的种植量，缺株断行应适时补栽。补栽应使用同品种、基本同规格的苗木，保证补栽后的景观效果。 2、草坪秃斑应随缺随补，保证草坪的覆盖度和致密度。补草可采用点栽、播种和铺设等不同方法。 | 补栽不及时或补栽质量不满足要求，每处扣0.1分； 因补栽不及时造成事故损失的，该项不得分。 |  |
| 服务区 | 4 | 浇水 | 1、根据土壤墒情及天气状况进行浇水，保持土壤湿润。 2、夏季浇水不限于一周1 次，冬季浇水不限于一月 1 次。 | 未按要求浇水，该项不得分；缺水不足，造成苗木草坪枯萎或死亡，按每处扣0.2 分，并自行负责补植 |  |
|  | 2 | 施肥 | 1、应根据不同的土壤、不同的树种、不同的生长发育阶段和树木长势的需要， 施加相应的肥料，确保树木茁壮成长，枝繁叶茂。 2、对所养护的苗木及草坪，每年春冬季休限期内，应施一次基肥，基肥以充分腐熟的有机颗粒肥为佳；每年4月至8月生长期内，可施一次追肥，追肥可用复合有机肥或化肥，花灌木开发后，要施一次以磷钾肥为主的追肥。新植苗木根系未长出前不施肥。施肥应掌握每次施用量少但施肥次数多的原则。施肥时应注意各类营养元素的平衡施入，不可长期仅施一类单一元素的肥料，施肥时还应注意有机肥和无机肥交替施入，避免大量施用无机肥造成土壤理化性质恶化，对苗木后期生长造成不良影响。所养护的苗木不能因缺肥而出现苗木长势变弱树干细小、叶片变黄等不良现象。 | 未按期施肥该项不得分； 缺肥而出现苗木长势变弱树干细小、叶片变黄等不良现象一处扣0.05 分 |  |
|  | 4 | 修剪 | 树木长大郁闭后，为了促进其生长和成型，需对其进行修剪抚育。修剪应在秋季落叶后或春季萌芽前进行。修剪时，主要应将乔木、灌木的枯枝、病枝弯曲畸形枝、过密枝以及侵入公路建筑限界、遮挡交通标志、影响视距的枝条及时剪除。修枝的切口必须平滑，并与树干表面齐平，防止树干损伤、高枝突起或树冠大小不一等。 | 未按规定时间进行修剪， 该项不得分；修剪不满足要求，修剪线形不一致， 修剪不到位或者景观树形修剪不美观，每处每公里扣0.2 分。 未按要求对侵入公路建筑限界、遮挡交通标志、影响视距修剪，每处扣0.05分。 |  |
|  | 2 | 除草 | 及时清理绿化区域杂草和其他外来物种，一般2个月进行一次除杂草作业。针对雨季杂草生长繁茂期，应每月进行一次除杂草工作，以保证路段行车的舒适、美观，严格控制在红线范围内使用除草剂等药物。 | 未按要求松土与除草，该项不得分；松土与除草不到位，每发现一处扣0.05 分。 |  |
|  | 3 | 病害防治 | 在每年 3 月下旬至 10 月下旬要进行病虫害的预测报工作。要根据各类病虫害的不同特点，提前用物理或化学手段进行预防，防止病虫害蔓延成灾。使用 农药进行防治时，要选择低毒、残留小的农药，应注意掌握药剂的最佳浓度， 并选择在晴朗无风的天气进行喷洒，切忌在阴雨天喷药, 严格按规范操作，以确保人生安全。应注意交替使用不同种类的农药，避免害虫产生抗药性。 | 未进行病虫害防治，该项不得分；每发现一处苗木虫害扣 0.2分，苗木因病虫害死亡，每处扣0.2分并自行负责补植。过渡使用药物导致环保问题一次扣0.2分 |  |
|  | 2 | 树木刷白 防冻 | 每年11月中旬，要对乔木进行涂白。涂白时要避免涂白剂污染草坪，涂白后的乔木要线性高度统一，整齐美观，通常距离地面0.6-1.2米为宜。为预防霜冻、雪可能对树木造成损害，在冬季对可能出现冻害的树木采取覆盖薄膜等保暖防冻措施；下大雪时，应及时清理乔木枝叶上的积雪。 | 未采取措施，每发现一处扣0.1分。 |  |
|  | 3 | 补栽 | 1、保持绿地植物的种植量，缺株断行应适时补栽。补栽应使用同品种、基本同规格的苗木，保证补栽后的景观效果。 2、草坪秃斑应随缺随补，保证草坪的覆盖度和致密度。补草可采用点栽、播种和铺设等不同方法。 | 补栽不及时或补栽质量不满足要求，每处扣0.1分； 因补栽不及时造成事故损失的，该项不得分。 |  |
| 收费站 | 4 | 浇水 | 1、根据土壤墒情及天气状况进行浇水，保持土壤湿润。 2、夏季浇水不限于一周1 次，冬季浇水不限于一月 1 次。 | 未按要求浇水，该项不得分；缺水不足，造成苗木草坪枯萎或死亡，按每处扣0.2 分，并自行负责补植 |  |
|  | 2 | 施肥 | 1、应根据不同的土壤、不同的树种、不同的生长发育阶段和树木长势的需要， 施加相应的肥料，确保树木茁壮成长，枝繁叶茂。 2、对所养护的苗木及草坪，每年春冬季休限期内，应施一次基肥，基肥以充分腐熟的有机颗粒肥为佳；每年4月至8月生长期内，可施一次追肥，追肥可用复合有机肥或化肥，花灌木开发后，要施一次以磷钾肥为主的追肥。新植苗木根系未长出前不施肥。施肥应掌握每次施用量少但施肥次数多的原则。施肥时应注意各类营养元素的平衡施入，不可长期仅施一类单一元素的肥料，施肥时还应注意有机肥和无机肥交替施入，避免大量施用无机肥造成土壤理化性质恶化，对苗木后期生长造成不良影响。所养护的苗木不能因缺肥而出现苗木长势变弱树干细小、叶片变黄等不良现象。 | 未按期施肥该项不得分； 缺肥而出现苗木长势变弱树干细小、叶片变黄等不良现象一处扣0.05 分 |  |
|  | 4 | 修剪 | 树木长大郁闭后，为了促进其生长和成型，需对其进行修剪抚育。修剪应在秋季落叶后或春季萌芽前进行。修剪时，主要应将乔木、灌木的枯枝、病枝弯曲畸形枝、过密枝以及侵入公路建筑限界、遮挡交通标志、影响视距的枝条及时剪除。修枝的切口必须平滑，并与树干表面齐平，防止树干损伤、高枝突起或树冠大小不一等。 | 未按规定时间进行修剪， 该项不得分；修剪不满足要求，修剪线形不一致， 修剪不到位或者景观树形修剪不美观，每处每公里扣0.2 分。 未按要求对侵入公路建筑限界、遮挡交通标志、影响视距修剪，每处扣0.05分。 |  |
|  | 2 | 除草 | 及时清理绿化区域杂草和其他外来物种，一般2个月进行一次除杂草作业。针对雨季杂草生长繁茂期，应每月进行一次除杂草工作，以保证路段行车的舒适、美观，严格控制在红线范围内使用除草剂等药物。 | 未按要求松土与除草，该项不得分；松土与除草不到位，每发现一处扣0.05 分。 |  |
|  | 3 | 病害防治 | 在每年 3 月下旬至 10 月下旬要进行病虫害的预测报工作。要根据各类病虫害的不同特点，提前用物理或化学手段进行预防，防止病虫害蔓延成灾。使用 农药进行防治时，要选择低毒、残留小的农药，应注意掌握药剂的最佳浓度， 并选择在晴朗无风的天气进行喷洒，切忌在阴雨天喷药, 严格按规范操作，以确保人生安全。应注意交替使用不同种类的农药，避免害虫产生抗药性。 | 未进行病虫害防治，该项不得分；每发现一处苗木虫害扣 0.2分，苗木因病虫害死亡，每处扣0.2分并自行负责补植。过渡使用药物导致环保问题一次扣0.2分 |  |
|  | 2 | 树木刷白 防冻 | 每年11月中旬，要对乔木进行涂白。涂白时要避免涂白剂污染草坪，涂白后的乔木要线性高度统一，整齐美观，通常距离地面0.6-1.2米为宜。为预防霜冻、雪可能对树木造成损害，在冬季对可能出现冻害的树木采取覆盖薄膜等保暖防冻措施；下大雪时，应及时清理乔木枝叶上的积雪。 | 未采取措施，每发现一处扣0.1分。 |  |
|  | 3 | 补栽 | 1、保持绿地植物的种植量，缺株断行应适时补栽。补栽应使用同品种、基本同规格的苗木，保证补栽后的景观效果。 2、草坪秃斑应随缺随补，保证草坪的覆盖度和致密度。补草可采用点栽、播种和铺设等不同方法。 | 补栽不及时或补栽质量不满足要求，每处扣0.1分； 因补栽不及时造成事故损失的，该项不得分。 |  |
| 二、作业要求 | 20 |  |  |  |  |
| 安全文明施工 | 8 |  | 1、绿化养护施工须按照规定办理相关施工许可。施工过程要统一着安全装，按交通运输部《公路养护作业安全规程》（JTG H30-2015）设施工警示语、警示标志，保证施工人员和过往车辆、行人的安全。 2、及时清运草屑、树枝、死树等施工残留物，现场堆放时间不得超过当天。残留物禁止弃于高速公路范围内，满足环保及环境综合治理要求。 | 不符合安全文明施工规 定，每发现一次扣 0.2分， 未及时整改加倍扣分。因绿化养护施工导致的环保投诉等，一次扣1分。 |  |
| 机械设备 | 5 |  | 根据绿化养护作业需求配备以下机械设备： 1.内载式货车（6T内载货汽车） 2.洒水车（8m³以上洒水车） 3.车载式修剪机 4.打草机、绿篱机 5.肥料、农药喷洒设备 | 按要求机械设备未到场，缺少一项扣1分 |  |
| 其他养护要求 | 7 |  | 1、藤类植物的养护：定期对藤类植物枝条进行清理或人工牵引，避免枝条缠绕乔灌木及遮挡安全标志。对损坏的藤类植物的牵引材料要及时更换，避免植物跨塌影响行车安全。 2、上边坡乔木的支撑：由于部分上边坡绿化地土层较浅乔木根系扎根不深，易产生倒伏，对此类乔木要搭三角架等方法支撑，避免树木倒伏影响安全。 3、满足上级主管单位的检查要求。 4、齐福、吉祥等种养殖基地、站外养护基地（197亩土地）及红线公路用地的绿化养护。 | 未采取措施造成灾害损失每发现一次扣 1 分,未及时整改加倍扣分。 因绿化养护施工质量、进度、安全等问题被遂广遂西公司、高速交警、高速执法等上级单位或行政管理部门书面通报的一次扣1分。 未按要求完成绿化养护扣0.2分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

乙方项目经理：	甲方管理人员：

备注：1、每季度检查均使用本表。

2、考核得分满分为 100 分，若本季度考核得分在 90 分以上（不含 90 分），则全额支付每季度养护费用；若考核分值在 90 分（含 90 分）以下，按“1-（90-所得分值）/100”比例支付该项工作当季度养护费用；当考核得分低于＜75 分时，该项工作当季度养护费用不予支付且不得再支付，业主责令承包商进行整改，若整改后不合格，业主将解除承包合同，且施工单位应负责后续养护工作直至业主招标找到新的养护单位，在此期间业主不支付任何费用.

4.考评说明

4.1 绿化日常养护考核以养护规范、制度为基础，秉承客观公正、实事求是、有理有据的原则，准确定量、定性。

4.2管理处根据本办法要求，做好日常考核与定期考评，每季度应进行一次定期考评，并如实填写“绿化日常养护质量考评表”。

4.3考评等级分为：优、良、合格、不合格四个等次。

考评等级分类标准

| 考评等次 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考评得分 | ≥90 | ≥80，＜90 | ≥75，＜80 | ＜75 |

5．惩罚标准

若本季度考核得分在90分以上（不含90分），则全额支付每季度养护费用；若考核分值在90分（含90分）以下，按“1-（90-所得分值）/100”比例支付该项工作当季度养护费用；当考核得分低于＜75分时，该项工作当季度养护费用不予支付且不得再支付。

6.绿化补植质量缺陷期

绿化补植质量缺陷期为12个月。缺陷期出现绿化整改则以整改完成之日起重新计算质量缺陷期。

附件一：绿化日常养护缺陷强制处罚条款明细表

| 项目 | 工作内容 | 扣款标准 | 扣款金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浇水 | 全线植物及时浇水，视天气情况而定，但要随时保持土壤湿润。 | 不及时浇水造成苗木干旱生长不良、枯萎或死亡。 | 按每百米 1000 元扣款，同时承包人对死亡苗木自行补植。因未及时浇水造成苗木累计枯萎或死亡 1km 以上视为违约。 |
| 施肥 | 全线植物施肥。 | 未按技术规范和养护频率要求进行施肥。 | 该项不予计量并按每平方米 200元扣款。 |
| 绿化苗木的修剪 | 剪除伸入公路建筑限界影响安全和遮挡公路标志牌的枝条及办公区域灌木的修剪整形。每年对中分带集中修剪两次，修剪后线性美观。 | - 未按要求进行修剪。 - 中分带修剪不整齐，线型差。 3.接到临时修剪任务未实施。 | 1.未修剪，该项不予计量并按每百米 200 元扣款，并视为违约。 2.修剪不整齐、线形差按每百米100 元扣款，未使用机械修剪视为违约。 3.每次扣 1000 元。 |
| 除杂草 | 清理绿化区域杂草及其他物种。 | 未按养护频率要求清除杂草及其他物种。 | 该项不予计量并按每平方米 50 元扣款。 |
| 病害防治 | 对全线植物采取药物、喷洒等方式进行防治。 | 未及时防治病虫害造成苗木生长不良或死亡。 | 按每百米100 元扣款，同时承包人对死亡苗木自行补植。因未及时开展病虫害防治或治理造成苗木累计枯萎或死亡 1km 以上视为违约。 |
| 乔木刷白 | 管养范围内乔木刷白，1年 / 次 ， 刷 白 高 度 为100cm，刷白线形统一，整齐美观。 | 未按照养护频率开展乔木刷白。 | 该项不予计量并按每株 20元扣款。 |

注：不足百米按一百米计算。

| 绿化日常养护质量考评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 |  |  |  |  |  |  |
| 考核单位 |  |  |  |  |  |  |
| 考 评 项 目 | 规定分 | 评定得分 | 扣分说明 |  |  | 备注 |
| 施工组织计划 | 15 |  |  |  |  |  |
| 日常养护管理 | 50 |  |  |  |  |  |
| 养护综合评价 | 15 |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工 | 15 |  |  |  |  |  |
| 内业管理 | 5 |  |  |  |  |  |
| 综合评定分数 |  | 评定等级 |  | 施工单位 负责人签字 |  |  |
| 管理处 综合评定 意 见 |  |  |  |  |  |  |
| 评定人员 |  |  | 管理处负责人 |  |  |  |

# 第八章  工程量清单计量规则

# 第九章  投标文件格式

遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程第 SGSXLHYH 标段招标

投 标 文 件

第一个信封（商务和技术文件）

投标人：       （全称）        （盖单位章）

年    月   日

目  录

第一个信封（商务和技术文件）：

一、投标函及投标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、投标保证金

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、拟投入的主要施工机械设备表

八、其他材料（如有）

- 投标函及投标函附录

- 投标函（第一个信封）

四川遂广遂西高速公路有限责任公司：

1．我方已仔细研究了遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程招标第SGSXLHYH的全部内容（含所有补遗书），在考察工程现场后，愿按招标文件及合同所有约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．工程质量：    ；安全目标：    ；工期：    。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）本标段拟委任的项目经理未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

（6）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格，并视为提出合同附加条件。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。同时，投标文件中合同权利义务要求符合“投标人须知前附表”第10.2款的规定。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．                                   （其他补充说明）。

投  标  人：  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书（如有）

本人        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程SGSXLHYH标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证和委托代理人身份证影印件。

投  标  人：       （全称）       （盖单位章）

法定代表人：       （签字）    （法定代表人亲笔签字）

身份证号码：

委托代理人：       （签字）

身份证号码：

日期：          年         月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：（法定代表人亲笔签字）,性别：____，年龄：____，职务：_____

系__________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：_____（全称）________（盖单位章）

日期：__ _____年_   __月_____日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此附上汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，银行保函原件单独递交，银行保函复印件装订在投标文件中，格式如下。

（银行保函格式）

四川遂广遂西高速公路有限责任公司(招标人名称)：

鉴于          (投标人名称)(以下称“投标人”)于    年  月  日参加遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程的投标，        (担保人名称，以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件的，或者中标人在收到中标通知书后，拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保或在签订合同时向招标人提出附加条件的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7个工作日内无条件向你方支付人民币(大写)             元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：              (盖单位章或业务专用章)

法定代表人或负责人（或其委托代理人）：          (签字或签名章)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月  日

注：1、银行保函应由支行及以上银行且为投标人基本账户开户银行开具。若投标人基本账户银行不能开具，则可由基本账户开户银行系统内其他支行及以上银行出具。

2、银行保函应采用招标文件提供的格式，若采用银行自有格式，其提交的银行保函内容不得做出降低担保效力的实质性修改。投标保函中投标有效期若为具体的日期，应不低于本合同工程投标有效期（含延长的投标有效期）。招标人如果按投标人须知3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

四、施工组织设计

投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，包含但不限于下述内容）：

（1）安全、道路畅通维护措施

（2）质量保证措施

（3）施工时效性保证措施

（4）文明、环境保护措施

（5）对本项目的事故应急预案措施

五、项目管理机构

管理机构以框图方式表示

- 资格审查资料

6-1、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联 企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）与投标人存在控股关系的股东名称及相应股权（出资额）比例；（控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东） （2）与投标人存在管理关系的单位名称；（管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系） （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应附以下证明材料的影印件（黑白或彩色）：

- 有效的营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户开户信息表。

- 投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息(体现股东及出资详细信息)的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或股东出资情况证明。

6-2、财务情况

投标人2020年度或2021年度财务净资产收益率≥0

| 项目或指标 | 单位 | 2020年度或2021年度 |
| --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |
| 二、货币资金 | 万元 |  |
| 三、净资产 | 万元 |  |
| 四、总资产 | 万元 |  |
| 五、固定资产 | 万元 |  |
| 六、流动资产 | 万元 |  |
| 七、流动负债 | 万元 |  |
| 八、负债合计 | 万元 |  |
| 九、营业收入 | 万元 |  |
| 十、净利润 | 万元 |  |
| 十一、现金流量净额 | 万元 |  |
| 十二、主要财务指标 |  |  |
| 净资产收益率（年度净利润/年末净资产） | % |  |

附：财务状况承诺函。

6-2-1  2020年度或2021年度财务状况承诺函

四川遂广遂西高速公路有限责任公司(招标人名称)：

我方在此承诺：

我方            （2020年度或2021年度）的财务状况已经会计师事务所进行了审计并出具了审计报告，且财务状况表中的数据与审计报告一致。

如一经查实上述内容不实，将不通过资格审查；在中标侯选人确定后发现的，招标人可取消我方中标侯选人或中标资格。

附：2020年度或2021年度的财务审计报告

投标人：              （全称）（盖单位公章）

法定代表人

或

其授权的代理人：                     （签字）

日 期：    年  月  日

注： 未附本承诺函或未在承诺函规定的地方签字或盖章，均不通过资格审查。

6-3、近三年承担的项目情况表

| 投标人名称、统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目或指标 | 单位 | １ | ２ | … |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 标段号 |  |  |  |  |
| 标段里程（不含匝道、连接线） | 公里 |  |  |  |
| 高速公路绿化养护 |  |  |  |  |
| 合同金额 | 万元 |  |  |  |
| 合同签订时间 | 年/月/日 |  |  |  |
| 交（竣）工验收时间（如有） | 年/月/日 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |
| 发包人名称、地址、电话 |  |  |  |  |
| 项目描述 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.近三年是指自2019年1月1日起（高路公路养护项目以签订合同时间为准）至今独立承担的高速公路绿化养护项目的业绩填入本表，并提供下述证明材料的复印件（黑白或彩色）：

（1）所列养护项目需提供合同协议书（明确标明了养护里程），若不能反映资格审查条件及评审打分内容的还应提供发包人证明予以补充；

2.业绩未附证明材料或证明材料不全或不满足资格审查条件的业绩，视为无效业绩。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继成性。

4.本表内容电子文档（U盘）（不含相关证明材料）为公示资料内容。

6-4、投标人信誉情况表

在此附上： 1.四川省交通运输厅信用等级登记网页信息资料（黑白或彩色）。 2.国家企业信用信息公示系统（http://gsxt.gdgs.gov.cn/）严重违法失信企业名单查询网页信息资料（黑白或彩色）； 3.“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn中失信被执行人名单查询网页信息资料（黑白或彩色）。（通过信用中国查询“失信被执行人”链接对应网站的结果） 4. 投标人（单位）或法定代表人近三年（2019年1月1日起）无行贿犯罪记录承诺函（格式后附）。 注：上述1.2.3项要求须提供对应网站查询资料。

附件：无行贿犯罪的承诺函格式

附件：无行贿犯罪的承诺函

四川遂广遂西高速公路有限责任公司（招标人名称）：

我单位   （投标人名称）   （统一社会信用代码） 、法定代表人  （姓名）   （身份证号） 、项目经理   （姓名）   （身份证号） 在2019年1月1日至本项目投标截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中标合同签订之前发现我单位或法定代表人在上述期间存在行贿犯罪的，可取消我单位中标候选人或中标人资格。若在合同执行期间发现我单位或法定代表人在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款或履约保证金中扣除签约合同价的5%作为违约金。

特此承诺。

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或授权的代理人：                （签字）

年   月   日

6-5、拟委任的项目经理情况表

| 项目管理机构主要人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 姓名 |  | 执业或职业资格 |  |  | 职称 |  |
|  |  |  |  | 证书名称 |  | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目发包人 | 项目名称 |  | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 |  | 合同价格（元） | 担任职务 |

注：1．本表应填写项目经理相关情况，并应附下述证明材料影印件（彩色或黑白）：

（1）项目经理：身份证、建造师证、职称证书，至少在一个高速公路绿化养护项目或新建高速公路绿化施工项目中担任项目经理的证明材料。

2．以下情况主要人员视为无效：

（1）未附合格证明材料的人员；（2）不满足资格审查条件的人员。

3．本表内容Word格式的电子文档（U盘）（不含相关证明材料）为公示资料内容。

6-5、拟委任的主要人员情况表

| 项目管理机构主要人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 姓名 |  | 执业或职业资格 |  |  | 职称 |  |
|  |  |  |  | 证书名称 |  | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 安全负责人 |  |  |  | 安全生产考核合格证 |  |  |  |  |
| 类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目发包人 | 项目名称 |  | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 |  | 合同价格（元） | 担任职务 |

注：1．本表应填写安全负责人相关情况，并应附下述证明材料影印件（彩色或黑白）：

（1）安全负责人：身份证、安全生产考核合格证（C类）、至少在一个高速公路绿化养护项目或新建高速公路绿化施工项目中担任安全员的证明材料。

2．以下情况主要人员视为无效：

（1）未附合格证明材料的人员；（2）不满足资格审查条件的人员。

3．本表内容Word格式的电子文档（U盘）（不含相关证明材料）为公示资料内容。

- 拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功 率（kW） | 生产 能力 | 数量（台） |  |  |  | 预计进 场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小 计 | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |

注：本表应填写投标人拟投入本项目的主要施工机械设备，自购的应提供购买发票和行驶证，租赁的应提供租赁合同，否则视为无效。

八、其它资料

（1）公示资料：投标人将投标文件中提供的：

A.近3年完成类似项目情况；

B.拟任主要人员情况。

作为公示资料电子文档（电子文档是word文档，U盘应注明投标人名称）置于U盘内。投标人应确保公示资料word电子文档与投标文件中相应内容一致，否则以投标文件为准进行公示。

- 投标人认为需要提供的其他材料（如有）

遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程第 SGSXLHYH 标段招标

投 标 文 件

第二个信封（报价文件）

投标人：       （全称）        （盖单位章）

年    月   日

目  录

第二个信封（投标报价文件）

一、投标函（第二个信封）

二、招标人公布的工程量清单（含工程量清单说明）

一、投标函格式

投标函

致：四川遂广遂西高速公路有限责任公司（招标人全称）：

1.在仔细研究了遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目 2022～2024年度绿化养护工程第SGSXLHYH标段招标文件的全部内容（含所有补遗书）和考察了工地现场后，我们愿意以        %的投标报价比例，作为本项目的投标报价，按合同约定和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3．   (其他补充说明)。

投标人：             （全称）                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

二、招标人公布的工程量清单（含工程量清单说明）